**ПРОТОКОЛ ОБСУЖДЕНИЯ**

**к КД по закупке «Услуги по испытанию пластов в колонне»**

**между ТОО «Жамбыл Петролеум» («Заказчик»)**

**и «Шлюберже Центральная Азия»**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Атырау | «23» Февраля 2018г. |

| **№ п/п** | **Редакция ТОО «Жамбыл Петролеум»** | **Принятое решение** | **Обоснование решения** | **Редакция «Шлюберже Центральная Азия»** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | * Принимает | * Организатор принимает замечание | **3.3 Дата Начала оказания Услуг - Датой начала оказания Услуг по Договору является дата, определенная Заказчиком в Уведомлении в письменном виде (Заказ-наряд) направляемом не позднее, чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до ее наступления в соответствии с условиями Приложения № 3 к настоящему Договору.**  **Заказчик в течение 2 (двух) календарных дней, с учетом условий, изложенных в Приложении 3, но не более одного раза, после направления Уведомления о Дате начала оказания Услуг, при наличии обоснованной причины, имеет право отозвать такое Уведомление в целях согласования новой Даты начала оказания Услуг.**  **После получения Уведомления Заказчика, подтверждающего Дату начала оказания Услуг, Исполнитель, приступает к мобилизации Персонала Исполнителя с места его нахождения до Места выполнения Услуг или иного места по требованию Заказчика.**  **Обоснование / Комментарии**  **Принимая во внимание сроки поставки оборудования в Республику Казахстан в соответствии с Техническим заданием просим увеличить срок подачи заявки до 50 дней.** |
| 2 |  | * Принимает | * Организатор принимает замечание | **3.4 Начало Услуг не может состояться, если не выполнено следующее:**  **• Заказчиком не направлено уведомление о начале оказания Услуг;**  **• Представителем Заказчика не произведена приемка оборудования Исполнителя на базе Исполнителя со всеми необходимыми результатами калибровки по обоюдно согласованной процедуре и Персонала Исполнителя;**  **• Исполнитель не представил требуемые Законодательством Республики Казахстан согласования, разрешения государственных контролирующих органов на оказание Услуг;**  **• В случае возможных задержек с Началом Услуг, Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика обо всех причинах ожидаемых задержек Услуг и мероприятиях, которые Исполнитель планирует осуществить для устранения таких задержек.**  **Услуги по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с разработанной Исполнителем Программой проведения испытания в колонне, согласованной с Заказчиком.**  **Обоснование / Комментарии**  **Просим убрать данное положение, т.к. положение выше предусматривает что Услуги не могут быть начаты без получения соответствующих согласований и разрешений согласно законодательству РК. Разрешение на проведение перфорации получается непосредственно на месте оказания услуг после монтажа палубного оборудования, спуска скважинных инструментов и полной опрессовки всего оборудования.**  **• Исполнителем не получены разрешения на проведение перфорации, а также транспортировку взрывчатых веществ и источников ионизирующего излучения до базы Заказчика и места проведения работ.** |
| 3 |  | * Принимает | * Организатор принимает замечание. Второе предложение статьи будет удалено. | **9.14. С учетом положений Статьи 19 Договора ставки и расценки Исполнителя рассматриваются как включающие все налоги (кроме НДС), пошлины, сборы, фискальные и другие выплаты любого рода, которые могут причитаться с Исполнителя и его персонала в Республике Казахстан.**  **Обоснование / Комментарии**  **Предлагаем изменить редакцию данной статьи.** |
| 4 |  | * Принимает | Организатор принимает замечание. Новая редакция статьи 11.2 Ответственность за нарушение сроков выполнения Услуг Исполнителем:   * В случае нарушения Исполнителем сроков Даты начала оказания Услуг, сроков установленных Договором или инных сроков, согласованными Сторонами (мобилизация и инсталляция). Заказчик вправе предявить неустойку из расчета 0,1% от стоимости Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора. В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков в оказанных Услугах, Заказчик вправе предявить к оплате а, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% от Стоимости указанных Услуг за каждый календарный день просрочки устранения недостатков до полного устранения недостатков, но не более 5 % от стоимости указанных Услуг. * В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков в оказанных Услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% от Стоимости указанных Услуг за каждый календарный день просрочки устранения недостатков до полного устранения недостатков, но не более 5 % от стоимости указанных Услуг. | **11.2 Ответственность за нарушение сроков выполнения Услуг Исполнителем:**  **• В случае нарушения Исполнителем сроков Даты начала оказания Услуг, сроков установленных Договором или иных сроков, согласованных Сторонами (мобилизация и инсталляция). Заказчик вправе предъявить к оплате неустойку из расчета 0,1% от стоимости Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 5% от стоимости Договора. В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков в оказанных Услугах, Заказчик вправе предъявить к оплате, а Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% от Стоимости указанных Услуг за каждый календарный день просрочки устранения недостатков до полного устранения недостатков, но не более 5 % от стоимости указанных Услуг.**  **• В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков в оказанных Услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% от Стоимости указанных Услуг за каждый календарный день просрочки устранения недостатков до полного устранения недостатков, но не более 5 % от стоимости указанных Услуг.**  **Обоснование / Комментарии**  **Предлагаем установить сроки нарушения в обоюдном порядке.** |
| 5 |  | * Отклонено | * Организатор отклоняет замечание | **.10 Невзирая на любые утверждения противоположного, Заказчик и Исполнитель ни в коем случае не должны нести друг перед другом ответственность за любые косвенные убытки, обусловленные или связанные с исполнением Договора. Под косвенными убытками понимаются непрямые убытки, расходы и (или) потери продукции, потери продукта, утрата эксплуатационных качеств, упущенная прибыль, предполагаемые доходы, потерю времени бурения, и/или добычи/ производственных мощностей, простой или прекращение эксплуатации оборудования или иного имущества, простой**  **Заказчика, простой подрядчиков и/или субподрядчиков, потерю возможностей для бизнеса, недополученную продукцию и остановку бизнеса, независимо от причины.**  **Обоснование / Комментарии**  **Предлагаем изменить редакцию данной статьи.** |
| 6 |  | * Принимает | * Организатор принимает замечание | **14.1.1 Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время до Даты начала Услуг, направив Исполнителю Уведомление не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до расторжения. При этом Заказчик не несет ответственности по осуществлению каких-либо платежей Исполнителю, связанных с таким расторжением, за исключением оплаты уже фактически выполненных и документально подтвержденных затрат Исполнителя непосредственно в связи с оказанием Услуг**  **Обоснование / Комментарии**  **Предлагаем увеличить сроки по уведомлению о расторжении** |