|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Бұрғылау қондырғысын жайғастыру бойынша қызметтер»**  **№ \_\_\_\_\_\_\_\_ ШАРТ**  Атырау қ. 2018 ж. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Жарғы негізінде әрекет ететін Бас директор Хожалепес Тажиманұлы Елеусіновтің танытуындағы «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ және «Жамбыл Петролеум» ЖШС арасындағы 2016 жылғы 01 қыркүйектегі № 411 Операторды тарту туралы келісімнің (бұдан әрі – ОТК) негізінде, 21.04.2008 жылғы №2609 көмірсутекті шикізатқа барлау жүргізу Келісім-шарты бойынша Оператор болып табылатын, «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ (бұдан әрі – Жер қойнауын пайдаланушы) атынан және тапсырмасы бойынша қызмет ететін бұдан әрі «ТАПСЫРЫСШЫ» деп аталатын «Жамбыл Петролеум» ЖШС, бір жағынан, бір  жағынан,  жарғы негізінде әрекет ететін **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** танытуындағы , Бұдан әрі **«Орындаушы»** деп аталатын **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_**екінші жағынан, бірге алғанда «Тараптар», жеке алғанда «Тарап» деп аталып, төмендегілер туралы келісімге келді:  **1-бап. Анықтамалар**  Осы Шартта келесі анықтамалар қолданылады:  **Көрсетілген Қызметтер актісі** – қол қойылған сәттен бастап Орындаушы Тапсырысшыға қажет Қызметтердің түгел көлемін орындады деп саналатын, Қызметтер көрсетіліп болған соң Тараптар қол қоятын актіні білдіреді.   * **Банк күні** – Қазақстан Республикасындағы банктер үшін жұмыс күні деп саналатын күнді білдіреді. * **Өрескел ұқыпсыздық** – адамдар мен мүлік қауіпсіздігіне саналы түрде немқұрайлы қараудыжәне жауапсыздықпен елемеуді білдіретін сақтықтың толықтай жоқ болуын білдіреді. * **Шарт –** Тапсырысшы мен Орындаушы арасында Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, қоса берілген барлық қосымшалары мен толықтыруларына, сондай-ақ   шартта сілтеме жасалған барлық құжаттамаларға Тараптар қол қойған азаматтық-құқықтық шарт.   * **Жазба** – жабдықтарды мөлшерлеудің, ұң**ғ**ыма сұйықтықтары сынамаларын алудың, зертханалық жұмыстардың нәтижелерін және белгіленген пішімдегі магнитті тасығыштарда жазылған бұрғылау өлшемдерінің мәліметтерін қоса алғанда, бұрғылау кезінде Қызметтер көрсету барысында алынған кез келген инженерлік-геологиялық және топогеодезиялық мәліметтер, сондай-ақ осы Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушы Тапсырысшыға ұсынуға тиіс, барлық өзге ілеспе құжаттамасымен қоса берілетін оператордың ілеспе баянаттары, кестелері, карталары және мәліметтер жазылған өзге де материалдар. * **Құпия Ақпарат**  - Тапсырысшы Орындаушыға жазбаша, ауызша, электронды немесе кез келген басқа нысанда ұсынған және Тапсырысшының не оның бас, еншілес компаниясының немесе филиалының («Үлестес компаниялар») бизнесіне немесе технологиясына қатысы бар ақпаратты, сондай-ақ жазбалар, құжаттама және хат алмасулар шектеусіз қамтылатын, осы ақпаратқа негізделген өнімдерді, Қызметтерді, компиляцияларды, талдауларды, қорытындылар мен материалдарды білдіреді. * Құпия Ақпарат сондай-ақ жұмыстардың кез келген немесе барлық сатысындағы Тапсырысшыға немесе Тапсырысшының Үлестес компанияларына тиесілі қаржылық ақпаратты, стратегия, коммерциялық жоспарлар, коммерциялық операциялар мен жүйелер, баға саясаты, коммерциялық құпия туралы ақпаратты, қызметшілер, клиенттер және/немесе жеткізушілер туралы ақпаратты, инженерлік-геологиялық және басқа да деректерді, өнертабыстар, жетілдірулер, ноу-хау, ҒЗТКЖ туралы ақпаратты, сондай-ақ * Орындаушының осы Шарт бойынша барлық Жазбалары мен қызмет нәтижелерін шектеусіз қамтиды.   **Қызметтерді көрсету орны** – Каспий теңізіндегі қазақстандық сектордың солтүстік батысындағы Жамбыл учаскесінде орналасқан №2 Жетiсу (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау нүктесі.   * **Орындаушының жабдығы** – Қызметтерді көрсетуге қажетті барлық механизмдерді, құрылыстарды, аспаптарды, жабдықтарды, кемелерді және өзге де құралдарды білдіреді. * **ББҚ –** Батпалы бұрғылау қондырғысы. * **Орындаушының Персоналы** – Орындаушының персоналы, кеңесшілері, Өкілі * және/немесе Орындаушының жұмысшылар персоналы және кейін осы Шарт бойынша жалданатын немесе қызмет көрсетуге тікелей қатысатын, Тапсырысшы мақұлдаған Қосалқы мердігер(лер)дің жұмысшылар персоналы.   **Орындаушының Кеңесшісі –** Тапсырысшы қызметінде техникалық, коммерциялық немесе заң тұрғысынан кеңес беру үшін жалдайтан тәуелсіз маман.   * **Жұмылдыру** – Орындаушыны Техникалық тапсырмадағы тізбеге сәйкес құрам мен жиынтықта Қызметтерді көрсету орнына жеткізуді және Орындаушының дайындығы туралы актіге қол қоюмен расталатын, оның Дала жұмыстарын орындауды бастауға дайындығын білдіреді. * **Қайта жұмылдыру** - Орындаушының Техникалық тапсырмадағы тізбеге сәйкес құрам мен жиынтықта Қызметтерді көрсету орнынан кетуін білдіреді. * **Дала қызметтерi** -№2 Жетісу (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнына ББҚ жайғастыру. * **Тапсырысшының Өкілі** – Тапсырысшы тағайындайтын, Тапсырысшы атынан өкілдік етуге өкілеттігі бар және уәкілетті тұлға, оған көмек ретінде ол өз өкілеттіктерін тапсыра алатын Супервайзарлер берілуі мүмкін. * **Орындаушының Өкілі** - Орындаушы тағайындайтын және осы Шарттың 5- және 6-бабына сәйкес құқықтары және міндеттері бар * тұлға. * **Қабылданған нормалар** (инженерлік-геодезиялық іздестіру саласында ) – тиісті ұқыптылықпен пайдаланылатын, инженерлік-геодезиялық іздестіру жүргізудің қазіргі күнгі ең үздік рәсімдері мен әдістері. * **Өзара әрекеттесу жоспары –** Орындаушының және Қызметтерді көрсетуге қатысатын барлық тараптардың іс-қимылдарын, соның ішінде жылдамдық режимді, бағдардың жекелеген учаскелерінде сүйреуге әсер ететін сыртқы, арнайы факторларды және жұмыстар жүргізілетін жерде уақытылы бейімделуді егжей-тегжейлі, қадам-қадамменсү сипаттайтын * құжат.   **Кызметтер** – №2 Жетісу (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнына ББҚ жайғастыру.  қызметтерін сатып алу туралы осы Шарттың талаптарына сәйкес Орындаушы көрсететін кез келген Қызметті немесе Жұмысты, соның ішінде есепті білдіреді.  **Шарттың қолданылу мерзімі** – қол қойылған күннен басталып, Тарап осы Шарт бойынша  міндеттемелерін толық орындап біткен күнмен, бірақ 2018 жылғы 31 желтоксаннан кешікпей аяқталатын кезеңді білдіреді.  **Шарттың құны –** осы Шарттың 4-қосымшасына сәйкес есептелетін, Тапсырысшының Орындаушыға нақты көрсетілген Қызметтер үшін төленетін  соммасын білдіреді.     * **Тарап –** осы Шарт Тараптарының бірі: Тапсырысшы немесе Орындаушы. * **Тараптар –** осы Шарттың тараптары немесе олардың құқықтық мұрагерлері. * **Қосалқы мердігер –** Орындаушымен арада жасалған, Шарт бойынша Қызметтер бөлігін орындауға немесе Қызметтерді көрсету мақсатында тауарларды жеткізуге арналған шарт, келісімшарт бойынша кез келген үшінші тарапты білдіреді. * **Тапсырысшының Супервайзері –**Қызметтердің көрсетілуін орнында тұрақты бақылайтын және Орындаушыныңосы Шарттың 4.2 талаптарын орындауын қадағалайтын Тапсырысшы тағайындайтын * уәкілетті тұлға. * **Хабарлама –** бір Тараптың екінші Тараптың мекенжайына ресми жазбаша мәлімдемесін білдіреді. * **Техникалық тапсырма –** талап етілетін Қызметтердің мазмұны мен нысанына қойылатын талаптарды, орындау әдістемесі мен тәртібін, Шарт бойынша орындау мерзімін қамтитын және осы Шарттың қосымшасы болып табылатын Орындаушыға Тапсырмашы беретін тапсырманы білдіреді. * **Еңсерілмейтін күш жағдаяттары** (Форс-мажор) – Тараптардың саналы бақылауына жатпайтын және осы Шартты орындауға тікелей әсер ететін оқиғалар, яғни өрт, су тасқындары, жер сілкіністері және басқа да табиғи апаттар, лаңкестік актілер, теңіз апаттары, блокадалар, соғыс қимылдары, індеттер, сатылған тауардың экспорты немесе импортына мемлекеттің тыйым салуы. * **E&P FORUM** – Мұнай өнеркәсібіндегі барлау және өндіру жөніндегі Халықаралық форум. * **IAGC** – Геофизикалық Орындаушылардың Халықаралық қауымдастығы.   **2 - бап. Шартқа түсінік беру және түсіндіру.**  2.1. Төменде келтірілген құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрап, оның ажырамас бөлігі болып саналады:   1. Сатып алынатын Қызметтердің тізбесі (№1 қосымша); 2. Техникалық ерекшелім (№2 қосымша); 3. Шот-фактура нысаны (№3 қосымша);   4) Бағалар кестесі (№4 қосымша);  5)Жұмыстардағы және қызметтердегі қазақстандық қамту бойынша есептілік(№5  қосымша);  6) Көрсетілген қызметтерді қабылдау актісі (№6 қосымша);  2.2. Қосымшалар осы Шарттың ажырамас бөлігін құрайды. Түсіндіру мақсатында құжаттар басымдылығының мынадай кезегі белгіленеді:  (а) Қосымшаларымен бірге Шарт;  (б) Жамбыл теліміндегі №2 Жетісу (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнына БҚ жайғастыруға техникалық ерекшелім.  **3-бап. Шарттың мәні, Қызметтердің кезеңі және көлемі.**  3.1 Тапсырысшы Қызметтер көрсетуді тапсырады және төлейді, ал Орындаушы осы Шартпен көрсетілген және Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Шарттың талаптарына сәйкес мерзімде өзінің заманауи техникасын, материалдарын, құралдарын, жабдықтары мен технологияларын қолданып, Қызметтерді тиісті түрде орындауға  міндеттенеді.    3.2 Қызметтердің сипаттамасы, түрлері, техникалық ерекшелімі, Қызметтерге қойылатын талаптар осы Шарттың №1, 2 қосымшаларында көрсетілген.  3.3  **Қызметтерді көрсетуді бастау күні** – Тапсырысшының Хабарламасында көрсетілген күннен бастап; Қызметтердің Басталуы Тапсырысшы мақұлдаған болжанбаған жағдайлар салдарынан ғана кешіктірілуі мүмкін деп көзделеді. Егер мыналар:   * Тапсырысшы Қызметтер көрсетуді бастау туралы Хабарлама жібермесе; * Тапсырысшы өкілі барлық қажетті мөлшерлеу нәтижелерімен бірге Орындаушының Жабдығын және Орындаушының персоналын қабылдау   жүргізбесе;   * Тапсырысшы өкілі мен Орындаушы өкілінің қодары қойылған Орындаушының қызметтерді көрсетуге дайын екені туралы акті жасалмаса, оған Тараптар қол қоймаса; * Орындаушы мемлекеттік органдардан Қызметтерді көрсетуге кірісуге мүмкіндік беретін рұқсаттарды ұсынбаса; * Орындаушы қажетті сақтандыру полистерінің көшірмелерін ұсынбаса, Қызметтерді көрсету басталмайды. * Қызметтердің Басталуының ықтимал кешеуілдеуі жағдайында, Орындаушы күтілетін кешеуілдеудің барлық себептері туралы және осындай кешеуілдерді жою үшін Орындаушы жүргізуге жоспарлаған іс-шаралар туралы дереу хабардар етуге тиіс. * Осы Шарт бойынша Қызметтер Жамбыл теліміндегі №2 Жетісу (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнына ББҚ жайғастыруға техникалық ерекшелімге сәйкес орындалуы тиіс.   Тапсырысшы Қызметтер мерзімін түзету құқығын өзіне қалдырады, кез келген өзгерістер жазбаша түрде жасалуға тиіс. Қызметтер мерзіміне енгізілген барлық өзгерістер Қызметтердің жалпы құнының артуына әсер етпеуге тиіс. Осыған ұқсас барлық өзгерістер осы Шартта көрсетілген мөлшерлемелерге сәйкес есептелуі тиіс. Орындаушы Тапсырысшыға жалақы мен бағаларға қатысты әрекеттегі шектейтін заңнаманы ескеріп, саналы шектерде тиімді мөлшерлемелерді белгілеу үшін растайтын есептемелерді ұсынады.  Қызметтер Орындаушымен кеңескен соң Тапсырысшының нұсқауларына сәйкес орындалатын болады.  Қызметтердің жалпы көлемі және іс жүзіндегі шарттары осы Шарт бойынша міндеттемелер бұзылмай, Тапсырысшы басқаруында болады, алайда нақтысы: Қызметтерді ұйымдастыру, орындау қауіпсіздік техникасының, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау талаптарын орындау, сақтандыру, уәкілетті мемлекеттік органдардан барлық рұқсат құжаттарын алу және келісу  Орындаушыға жүктеледі.  Қызметтер келісілген Қызметтер бағдарламасына және осы Шарттың талаптарына сәйкес орындалуға және  Форс-мажор жағдаяттарын, немесе Тапсырысшымен келісім жасау негізінде,  немесе осы Шарт бұзылған жағдайды қоспағанда, бөгелмеуге тиіс.   * 1. Қызметтерді аяқтау күні – Орындаушы Жайғастыру нәтижелері туралы есепті ұсынған   және Тараптар көрсетілген Қызметтерді қабылдау актісіне қол қойған, бірақ 2018 ж. «31» желтоқсаннан кешіктірілмейтін күн. Қызметтерді аяқтау күні болып табылады. Тапсырысшы Қызметтерді аяқтауды кешіктіруге әкеліп соғуы мүмкін деп таныған болжанбаған жағдаяттар ғана осындай деп көзделеді.  3.5. Тапсырысшы мыналарға құқылы:  3.5.1. Орындаушыны хабардар етіп, Қызметтердің Басталу күнін өзгертуге;  3.5.2. Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелер жөніндегі заңнамасының талаптары негізінде осы Шартты уақытша тоқтата тұруға және бұзуға;  3.5.3. Тапсырысшы Қызметтерді көрсету басталатын күнді, басқа мерзімдерді, кезеңдерді Орындаушыға хабарлама жіберу арқылы ауыстыруға, тоқтата тұруға сөзсіз құқығы болады,бұл ретте мұндай әрекеттер Тапсырысшы үшін Шарт бойынша қандай да бір қосымша шығындар немесе жауапкершілік әкелмейді, ал Орындаушы үшін өзінің міндеттемелерін уақытылы орындамағаны үшін санкциялар салмайды. Егер Тапсырысшы ауыстырған мерзімге Орындаушының басқа кез келген мерзімдері, кезеңдері, өзге іс-қимылдары басталатын болса, онда мұндай мерзімдер ауыстырудың бастапқы күніне барабар жылжытылады.  **4-бап. Тапсырысшының өкілдері.**  4.1. Тапсырысшының өкілі.  Тапсырысшының өкілі – Тапсырысшы атынан қызмет етуге өкілеттік берілетін Тапсырысшы тағайындайтын уәкілетті тұлға; оған көмек көрсету үшін Супервайзерлер беріле алады және Тапсырысшының өкілі оларға өз өкілеттігін бере алады.  4.2. Тапсырысшының Супервайзері.  Тапсырысшының Супервайзері – Қызметтерді орындау орнында үнемі болатын және Қызметтерді көрсету үдерісін, Орындаушының осы Шарт талаптарын орындауын қадағалау құқығы берілген Тапсырысшы тағайындайтын уәкілетті тұлға.  Орындаушы Тапсырысшының Супервайзері кім екені туралы жазбаша түрде хабардар етілуге тиіс.  Тапсырысшы Супервайзерінің кез келген уақытта Орындаушының байланыс құралдарын пайдалануға құқығы бар, Орындаушы  Супервайзерді Тапсырысшының персоналымен тұрақты радио-телефон немесе серіктік байланыста болу мүмкіндігімен қамтамасыз етуге міндеттенеді.  **5-бап. Орындаушының өкілі.**  5.1. Орындаушының өкілі – осы Шарт шеңберінде көрсетілетін Қызметтерді Тапсырысшымен келісу және үйлестіру үшін Орындаушы тағайындайтын уәкілетті тұлға. Орындаушы Орындаушының жауапты өкілін жазбаша түрде тағайындауға тиіс.  5.2. Орындаушының өкілінде Қызметтерді көрсетумен байланысты дербес және жедел шешім қабылдауға және оларды Орындаушы атынан Тапсырысшымен келісуге барлық өкілеттіктері болады.    **6-бап. Орындаушының құқықтары және міндеттері.**   * 1. Орындаушының Қызметтерді көрсетумен байланысты барлық қызметі осы Шарттың ережелерімен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қабылданған нормалармен реттеледі.   Орындаушы Орындаушының **№2 қосымшада**  көрсетілген Персоналын, инфрақұрылымын және жабдығын (Қызметтерді жүргізу барысында тізім кеңейтілуі мүмкін) пайдаланып, Қызметтерді көрсетуге және осы Шарт және оның қосымшалырамен сәйкес Қызметтерді көрсету жағдайларымен қамтамасыз етуге міндеттенеді.  Орындаушы да, оның Персоналы да, Өкілдері де Тапсырысшының ресми қызметкерлері және көзделетін қызметкерлері болып табылмайды және осылар ретінде қарастырылмауға тиіс.  Орындаушы Қызметтерді көрсету кезінде Орындаушының Персоналын басқару мен бақылаудың айрықша құқығына ие.  Орындаушының Шартты орындауына бағытталған Тапсырысшының инспекция немесе ұсыныстар сияқты кез келген әрекеттерін Орындаушы ескеріп, қабылдайды.  Осы Шартпен байланысты және жұмыс берушінің қызметтеріне қатысты Орындаушы қабылдаған барлық және кез келген міндеттемелерін Орындаушы және Орындаушы атынан жүзеге асырып, ешқандай жағдайда Тапсырысшының атынан және оның есебінен жүзеге асырылмайды.   * 1. Орындаушы осы Шартта көрсетілгендей Жамбыл теліміндегі ZT-2 бағалау ұңғымасын шартты аймағында ББҚ жайғастыру бойынша қызметтерді көрсетуді қамтамасыз етеді. Кызметтер түрлері мен көлемдер сипаттамасы осы Шарттың **№2 қосымшасында** көрсетілген. Орындаушы Қызметтерді қатаң түрде қабылданған нормаларға және ҚР Заңнамасына сәйкес Қызметтер бағдарламасында көзделген мерзімдерде көрсетуге міндеттенеді.   2. Орындаушы Қызметтердің қоршаған ортаны қорғау бойынша халықаралық стандарттар сақтала отырып, көрсетілуін қамтамасыз етеді. Орындаушы Қоршаған Ортаны Қорғауды Басқару Жүйесінің талаптарын сақтау үшін жауапты болады. Орындаушы осындай талаптарды сақтамағаны үшін қоршаған ортаға, үшінші тұлғаларға келтірілген кез келген шығындар мен залал үшін толық жауапты болады. Орындаушы Қызметтер қоршаған ортаны қорғау жөніндегі Қазақстан Республикасында қолданылатын және халықаралық нормалар мен стандарттарды сақтай отырып, көрсететінін ескеруге тиіс.   3. Орындаушы Қазақстан Республикасында қолданылатын қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік саласындағы заңнамалық және нормативтік құқықтық актілермен, сондай-ақ ережелер мен нұсқаулықтармен бекітілген, Қызметтерді көрсету аумағындағы ерекше экологиялық жағдайлар мен әлеуметтік экологиялық талаптарға қатысты қағидаттар мен рәсімдер, талаптар мен нормалар бар Қоршаған Ортаны Қорғауды Басқару Жүйесі талаптарының сақталуына жауапты болады. ҚР заңнамасына сәйкес Орындаушы құрамында келесідей құжат түрлері бар, бірақ олармен шектелмейтін, Қызметтерді көрсету үшін арнайы табиғатты пайдалануға рұқсаттар алуға міндеттенеді: арнайы су пайдалануға рұқсат, қоршаған ортаға шығарындаларға рұқсат, қауіпті қалдықтарды басқару туралы құжаттар   және т.б.   * 1. Теңіз мұнай операцияларын жүргізу кезінде Орындаушы табиғатты қорғау заңнамасын, экологиялық қауіпсіздік талаптары мен нормаларын және өзге де нормаларды сақтамауы салдарынан қоршаған ортаға келтірілген кез келген залал немесе зардап үшін   толықтай жауап береді.   * 1. Орындаушы осы Шарт бойынша Қызметтер ҚР табиғатты қорғау заңнамасының заңды қарауындағы табиғи аймақта   жүргізілетінін және Солтүстік Каспийдің ерекше қорғалатын табиғи аумақтары мәртебесі сақтала отырып, экожүйелердің балансын сақтау мақсатында заңнама талаптары мен нормаларын сақтауға басымдық берілетінін ескеруі тиіс.   * 1. Орындаушы Қызметтерді көрсету кезінде Өзара әрекеттестік жоспарын әзірлеп, Тапсырысшы және Тапсырысшымен және ББҚ сүйреу бойынша Орындаушымен келісуі тиіс. Өзара әрекеттесу жоспары Жұмылдыру жұмыстары басталғанға дейін Тапсырысшыға бекіту үшін ұсынылуға тиіс.   6.8. Орындаушы Жұмыстарды орындауды бастау алдында Тапсырысшыға Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік органдарымен келісілген (санитарлық-эпидемиялогиялық қызмет, қоршаған ортаны қорғау және т.с.) барлық қажетті құжаттарды (суды арнайы пайдалануға рұқсат, қоршаған ортаға шығарындыларды шығаруға рұқсат, өндірістің және тұтынудың сұйық және қатты қалдықтарын жайластыру мен кәдеге жарату шарттары, техникалық қажеттіліктер үшін ауыз суды және суды пайдалану бойынша келісулер мен рұқсаттар, сондай-ақ өндірістің және  тұтыну қалдықтарын кәдеге жарату  үшін төлемақыны уақтылы төлеу жөніндегі  кепілдіктер) ұсынуға міндетті.  6.9. Орындаушы Қызметтерді көрсету аумағында Тапсырысшы персоналын Шарт бойынша қосымша төлемсіз жайғастыру және оның сол жерде болу мәселелерін Тапсырысшы басшылығымен келісуге міндетті.  6.10. Орындаушы Орындаушының Персоналын экологиялық қауіпсіздік және теңіздегі апаттық жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар бойынша ережелер мен нұсқаулықтарды білуге және орындауға дайындау бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлеуге міндетті.  6.11. Орындаушы теңізде қызмет көрсету кезінде Орындаушы Персоналының және Тапсырысшы өкілдерінің денсаулығын және еңбегін қорғау жұмыстарын масалар мен улы шыбын-шіркейден қорғау құралдарымен қамтамасыз етіп, ұйымдастыруға міндетті.  6.12. Орындаушы Шарт бойынша Қызметтерді қауіпсіздік техникасы бойынша нормаларға, сондай-ақ Геофизикалық Мердігерлердің Халықаралық қауымдастығының (IAGC) және E&P Forum Форумының қауіпсіздік техникасы  бойынша ережелеріне сәйкес көрсетуге міндеттенеді. Орындаушы Қызметтерді көрсету алдында Тапсырысшыға Орындаушы сақтауға міндеттенетін болатын қауіпсіздік техникасы  бойынша ережелерді жібереді. Орындаушы Тапсырысшыға жіберілген осындай  ережелердің сақталуына толық жауапты болады. Осыған сәйкес Орындаушы мұндай ережелерді сақтамауы нәтижесінде үшінші тұлғаларға келтірілген кез келген шығындар немесе залалдар үшін толық жауапты болады.  6.13. Орындаушы Тапсырысшының Супервайзеріне техникалық және технологиялық мәселелер бойынша кеңес беру үшін Орындаушының Персоналы ішінен ББҚ жайғастыру жөніндегі Орындаушы Кеңесшісін  тағайындауға тиіс.  6.14. Орындаушы Орындаушының Персоналын техникалық дайындауды, ұйымдастыруды, басқаруды және оған жетекшілік етуді өз қаражаты есебінен орындауға немесе орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Орындаушы Қызметтерді көрсетуге пайдаланылатын Орындаушының Персоналы толығымен білікті және өзінің міндеттерін орындау үшін жеткілікті тәжірибесі бар екеніне, осы Шарт бойынша талап етілетін Қызметтердің сапасын қамтамасыз ететініне, осы аймақта медициналық тұрғыдан жарамды екеніне және осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсету кезінде шынайы әрі адал ниетпен әрекет етуге  міндеттенетіндігіне кепілдік береді.  Сондай-ақ Орындаушы:   * ұстауды, қауіпсіздік техникасы бойынша дайындауды, еңбекақысын төлеуді және оған сақтандыру және басқа сыйақылар төлеуді, шығардағы жәрдемақымен және медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз ете отырып, бір немесе бірнеше тәжірибелі құтқарушымен қамтамасыз етуге тиіс; * Тапсырысшы жолдаған персоналды қоса алғанда, бүкіл Персоналды Қызметтерді көрсету орнына жеткізуді және кері қайтаруды, тамақпен және қысқа мерзім тұратын орынмен қамтамасыз етуге тиіс; * Орындаушы қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес Персоналы үшін барлық рұқсаттарды, соның ішінде атап айтқанда, барлық қажетті визаларды, қоныстануға арналған ыхтиярхаттарды, Қызметтерді көрсетуге арналған рұқсаттарды, Қызметтерге ілеспе іс-қимылдарға талап етілетін   рұқсаттарды, пұрсаттарды, сондай-ақ кез келген қажетті рұқсаттар мен лицензияларды өзінің меншікті қаражаты есебінен алуға міндеттенеді.   * Орындаушы ҚР заңдарының және өзге де нормативтік құқықтық актілерінің ережелерін, соның ішінде, атап айтқанда, қолданылатын еңбек заңнамасын, қауіпсіздік техникасы мен   қоршаған ортаны қорғау ережелерін және ішкі тәртіп ережелерін орындауға және Орындаушы Персоналының оларды орындауын қамтамасыз етуге міндеттенеді.   * Орындаушы Тапсырысшыны Орындаушының жоғарыда аталған абзацтарды орындамауы нәтижесінде Тапсырысшыға салынуы мүмкін кез келген айыппұл санкцияларынан, жоғалтулардан, шығындардан, талап-арыздардан, айыппұлдардан, міндеттемелерден, талаптардан немесе жауапкершіліктерден арашалауға міндеттенеді. * Сондай-ақ Орындаушы Тапсырысшының және оның қызметкерлерінің және (немесе) Орындаушының, оның қосалқы мердігерлерінің, олардың қызметкерлерінің және (немесе) олар тартқан тұлғалардың әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне байланыссыз туындаған, Орындаушының, қосалқы мердігерлердің немесе олар тартқан тұлғалардың қызметкерлерінің жарақаттануы немесе қаза болуы себепті, олардың меншігіне немесе Орындаушы және (немесе) қосалқы мердігерлер пайдаланатын үшінші тұлғалардың мүлкіне шығындар немесе залал келтірілуі себепті уәкілетті мемлекеттік органдардың шешімдерінің, Орындаушы және (немесе) оның қосалқы мердігерлері,   олардың  қызметкерлері және (немесе) олар тартқан тұлғалар қозғаған сот істерінің нәтижесінде  Тапсырысшыдан өндіріліп  алынған қаржы сомаларын ерікті  тәртіпте өтеуге келіседі.  6.15. Орындаушының Жабдығы және шығыс материалдары.  Орындаушы осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсету үшін қажетті жабдықтар, қосалқы бөлшектер және шығыс материалдарына Қазақстанда сәйкесінше заңнамалық ережелер мен нормативтік актілердің ережелерімен талап етілетін барлық әкімшілік рұқсаттарды өз қаражаты есебінен алуды және олардың заңды күшінде ұсталуын қамтамасыз етуге тиіс.  Орындаушы пайдаланылуына қатысты барлық заңдар мен нормативтік актілерге сәйкес келетін, қолдағы бар жабдықтың тұрпатына және қабылданған нормаларға сәйкес барлық қажетті куәліктері, сертификаттары бар жабдықты ғана пайдалануға немесе пайдалануға  тапсыруға тиіс.  Орындаушының осы Шартпен көзделген барлық жабдығы, атап айтқанда, **осы Шарттың №2 қосымшасында** көрсетілген жабдығы, осы  Шарт бойынша Қызметтерді көрсету үшін ғана қолданылуы тиіс. Қызметтерді көрсету кезеңінде жабдықтың кез келген орын ауыстыруы Тапсырысшының келісімінсіз  жүргізіле алмайды. Егер Орындаушы осы тармақтың талабын орындай алмайтын болса, Тапсырысшы Шартты 14-бап ережесіне сәйкес хабарламасыз және қандай да бір шығынсыз немесе одан әрі төлемдер бойынша міндеттемелерсіз Шартты бұзуға құқылы.  Орындаушы Қызметтердің сәйкес бөлігін аяқтаған соң, Қызметтер көлемінің барлығы аяқталуын күтпей, Тапсырысшының келісімімен, қосымша төлемсіз және төлем мерзімін түзетусіз, Орындаушы жабдығын және Персоналы бөлігін қайтаруды жүргізе алады.  6.16. Орындаушы өзінің қаражаты есебінен мыналарды, бірақ және олармен шектелмей, қамтамасыз етуге тиіс:   * Тапсырысшы көрсеткен түрде және мөлшерде жазбаларды қаптап, Тапсырысшының кеңселері мен өңдеу   орталығына жеткізу;   * жоғалған, саналмаған және басқа жағдайда Жазбалардың қосымша көшірмелерін дайындап, оларды өңдеу орталығына немесе Тапсырысшыға жеткізу; * радиостанцияларға, егер талап етілсе, телеметрикалық құрылғыларға арналған лицензиялар; * талап етілсе, экспедиторға, кедендік баж салықтарын төлеу; * порттық және лоцмандық алымдарды төлеу; * аспаптарды мөлшерлеу және сынау үшін жабдық және персонал; * мемлекеттік органдардан Қызметтерді көрсету үшін қажетті барлық рұқсаттар мен лицензияларды алу; * дала лагерінде тиімді жұмыс істеу үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарының жеткілікті көлемде болуы; * Қызметтерді көрсету және қамтамасыз ету үшін қажетті кез келген басқа жеткізулер мен жабдықтаулар.   6.17. Орындаушы жеткізуші елден Қазақстан Республикасына жабдықты экспорттауға  лицензия алуға жауапты болады. Орындаушы Тапсырысшыға осы мақсат үшін барлық қажетті рұқсаттар бар екеніне тиісті түрде кепілдік беруге және осындай рұқсаттардың болмауынан туындайтын алуан түрлі айыппұл санкцияларынан, қудалаулардан және кез келген өзге де салдардан арашалауға міндеттенеді.  Орындаушы Қызметтерді көрсетудің Басталуын кешіктіруге себеп болуы мүмкін, арнайы кедендік тазалауды талап ететін жабдықтар мен материалдарды осындай кешіктірулерді болдырмау мақсатында Қызметтерді көрсету  орнына алдын ала жеткізуге тиіс. Орындаушы Қазақстан Республикасына жеткізілетін техниканы, материалдарды және жабдықтарды кедендік тазартуды өз қаражаты есебінен  қамтамасыз етеді.  **7-бап. Тапсырысшының рөлі және мін­деттемелері.**   * 1. Тапсырысшы ұсынатын құжаттама.   Тапсырысшы Орындаушыға осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетумен байланысты тиісті мемлекеттік органдардан Қазақстан Республикасында талап етілетін және ұсынылатын құқықтарды, лицензияларды және рұқсаттарды алуға жәрдемдеседі.  Өзара әрекеттестік жоспары, сондай-ақ барлық Құпия ақпарат Тапсырысшының айрықша меншігі болып қалады және Қызметтерді көрсету аяқталған соң немесе осы Шарт бұзылған немесе тоқтатылған күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде Тапсырысшыға  қайтарылуға тиіс.   * 1. Тапсырысшының құқықтары.   Тапсырысшы Орындаушының немесе Қосалқы мердігер(лер)дің кез келген адамын, қызметкерін немесе агентін шеттету туралы олардың шеттетілу себептерін көрсете отырып, Орындаушыны жазбаша хабардар етуге құқылы. Хабарлама келіп түскен адамды шеттету мәселесін Орындаушы дереу және Орындаушының қаражаты есебінен шешеді, және мұндай адам Тапсырысшының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз осы Шарт бойынша жұмыстарға жіберілмейді. Тапсырысшы Орындаушыға шеттетудің негізсіздігіне  дәлелдер ұсыну мүмкіндігін беруге міндетті,  бірақ қызметкер шеттетілген соң ғана.  Тапсырысшыдан Орындаушының немесе  Қосалқы мердігердің лауазымды тұлғасын,  қызметкерін немесе агентін шеттету туралы  хабарлама аталған тұлғаны өздігінен тәртіптік  жауапкершілікке тартуға әкелмеуге тиіс. Осы  Шарт бойынша қандай да бір адам Қызметтерді  көрсетуден шеттетілген соң 24 (жиырма төрт)  немесе одан көп сағаттан ішінде, Орындаушы  оны Тапсырысшы үшін тиімді кез келген басқа  білікті тұлғамен алмастыруға тиіс.    7.3. Тапсырысшы осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсетудің кез келген сәтінде жұмысты және сонымен байланысты барлық құжаттаманы тексеруге және Тапсырысшымен алдын ала келісілмеген және осы Шарт талаптарына сәйкес емес Қызметтердің кез келген бөлігінен бас тартуға құқылы.  7.4. Тапсырысшы орындалған Қызметте, оның қандай да бір бөлігінде немесе қайта жасалған қызметте осы Шарт талаптарынан ауытқуларды анықтаса, Тапсырысшы Орындаушы осындай ауытқуларға жол берген осы Шарттың тармақтары мен тарауларын көрсете отырып, Орындаушыны мұндай ауытқулар туралы жазбаша түрде хабардар етуі тиіс. Осындай ақпаратты алған соң Орындаушы ауытқуларды жою үшін барлық қажетті әрекеттерді дереу қабылдауға тиіс.  7.5. Тапсырысшы осы Шарт бойынша өзге құқықтарына зиянсыз:   * Осы Шарттың мақсаты үшін жеткізілген Орындаушының және оның Қосалқы мердігерлерінің Жабдығын тексеріп қарауға; * Орындаушы және оның Қосалқы мердігерлері Персоналының біліктілігін растайтын құжаттарды тексеруге; * Осы Шартпен көзделген жағдайларда Қызметтердің көрсетілуін тоқтата тұруға   құқылы.  7.6. Мәлімдемелер мен Хабарламалар төмендегі мекенжайлар бойынша жіберілуге тиіс:  **Тапсырысшы: «Жамбыл Петролеум» ЖШС**  060005, Атырау қ.,  Махамбет Өтемісұлы к-сі, 132 А  Бас директор  Х.Т. Елеусіновке  **Орындаушы:**  7.7. Кез келген Тарап екінші Тарапқа мәлімдей отырып, өзінің мекенжайын ауыстыра алады және мұндай мәлімдемелер алынған сәттен бастап күшіне енеді.  7.8. Қызметтерді көрсетумен байланысты жедел ақпаратпен алмасу Өкілдер арасында жүргізіледі және өз Өкілдерін тағайындау кезінде Тараптар  осындай мақсатта хабарлаған телефон, факс, электронды пошта арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.  7.9.  Орындаушымен осы Шартта көзделген өз міндеттемелері орындалмаған жағдайда, Тапсырысшы шарт, соның ішінде төлем жасау бойынша міндеттемелерін бір жақты тәртіппен бір бөлігінде немесе толықтай тоқтата тұруға құқылы.  7.10. Егер осы Шарт шеңберінде өзгеше көрсетілмесе, Тапсырысшы Орындаушыға  Шартты тоқтата тұру / бұзу күнінен 10 (он) күн бұрын жазбаша Хабарлама жіберіп, Қызметтерді көрсетуді басталатын күнге дейін, сондай-ақ Қызметтерді көрсету кезінде кез келген уақытта Қызметтерді көрсетуді бір жақты тәртіппен тоқтата тұру немесе Шартты бұзу құқығын өзінде қалдырады. Орындаушы сондай тоқтата тұру немесе бұзу күніне дейін аяқталған немесе қол қойылған Тапсырыс-жүктелімге сәйкес көрсетіліп жатқан Қызметтер сомасы мөлшерінде төлем алуға және Орындаушы көтерген, құжаттамамен расталған нақты шығындардың өтелуіне құқылы.  **8-бап. ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚАБЫЛДАУ-ТАП­СЫРУДЫ ОРЫНДАУ КЕЗЕҢДЕРІ, ТӘР­ТІБІ.**  8.1 Орындаушы Шарт бойынша Қызметтерді мынадай кезеңдер бойынша көрсетеді:  **I кезең – Жетісу №2 (ZТ-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнында ББҚ жайғастыру .**  **II кезең - Жетісу №2 (ZТ-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнында ББҚ жайғастыру нәтижесі туралы ақырғы есепті ұсыну және қорғау.**    Екінші кезеңнің аяқтау мерзімі – Жетісу №2 (ZТ-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнында **ББҚ** жайғастыруды аяқтаған күннен бастап 15 күн.  8.2. Орындалған Қызметтер Тараптар және Тараптардың уәкілетті өкілдері 3 (үш) данада қол қойған Көрсетілген Қызметтер актісімен ресімделеді.  8.3. Орындаушы Қызметтер көрсетудің әр кезеңі аяқталған соң 3 (үш) күнтізбелік күні ішінде Тапсырысшыға Көрсетілген қызметтер Актісін ұсынады.  8.4. Тапсырысшы Орындалған Қызметтер актісін алған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде орындалған Қызметтерді қабылдау туралы шешім шығарады, Орындалған  Қызметтер актісіне қол қояды немесе Орындаушыға себебін, анықталған кемшіліктерді, Орындаушыға оларды жою бойынша талаптарды көрсетіп, Орындалған Қызметтер актісіне қол қоюдан бас тарту  туралы Хабарлама жібереді.  8.5. Тапсырысшы Орындалған Қызметтер актісіне қол қоюдан бас тартқан кезде, Орындаушы 15 күнтізбелік күн ішінде өзінің  меншікті қаражаты есебінен Хабарламада көрсетілген кемшіліктерді жойып, кемшіліктердің осылай жойылғанын көрсетіп, Тапсырысшыға Орындалған Қызметтер актісін ұсынады, ал Тапсырысшы Шарттың 8.1-бабында белгіленген мерзімде және тәртіпте  орындалған Қызметтерді қайта қабылдауды жүргізеді.  8.6. Орындаушы Тапсырысшы көрсеткен кемшіліктерді Тапсырысшы белгілеген мерзімде жоймаған және көрсетілген қызметтер нәтижелерінің барлық қажетті негіздемелерін ұсынбаған жағдайда, Тапсырысшы Қызметтер құнын барабар азайта отырып, көрсетілген Қызметтің Шартқа сәйкес келмейтін кез келген бөлігінен бас тартуға құқылы.  8.7. Тапсырысшы Көрсетілген Қызметтер актісіне қол қоюдың кез келген сатысында тиісті орындалғанына күмән тудырмайтын Қызметтер бөлігін өзінің қалауынша мойындап, Шарттың 9-бабын ескеріп, барлық растайтын құжаттары бар болған жағдайда Қызметтің осындай бөлігі үшін төлемақы төлеуге құқылы. Қызметтердің қалған бөлігін қабылдау мәселесі Шарттың 8-бабына сәйкес шешіледі.  **9-бап. Шарттың құны және есеп**  **айырысулар тәртібі.**  9.1 Шарттың жалпы құны **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (соммасы жазбаша)** теңгені(бұдан әрі – Шарттың құны ) құрайды және Орындаушының Қызметтерді уақытылы, сапалы орындауы, Орындаушының жабдығы мен персоналын жұмылдыру, қайта жұмылдыру және ББҚ жайғастыру нәтижелері туралы есепті ұсынуына қатысты барлық және кез келген шығыстарын, соның ішінде барлық салықтарды және бюджетке төленетін міндетті төлемдерді, сондай-ақ қосымша құн салығын (ҚҚС),  заңнамаға сәйкес өкілетті мемлекеттік органдармен ресімдеуге қажетті келісулер, рұқсаттарды қамтиды. Бұл ретте, төлем нақты көрсетілген Қызметтер үшін жасалынады.  9.2 Шарттың құны Шарттың қолданылу мерзімінің бүкіл мерзімінде арттырылмайды.  9.3 Төлем Орындаушының банктік шотына осы Шарттың «Бағалар кестесі» 4-қосымшасында көзделген бағалар мен тарифтерге сәйкес мынадай тәртіппен ақша аудару жолымен  жүргізіледі:   1. **I кезең** **- №2 Жетісу (ZТ-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнында ББҚ жайғастыру** үшін төлем Тараптар аяқталған I кезеңде көрсетілген Қызметтер актісіне қол қойып, Орындаушыдан шот-фактураның түпнұсқасын алған соң 20 (жиырма) банк күні ішінде жасалады. Бұл төлем Орындаушының №-2 Жетісу (ZТ-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнына жұмылдыруын және қайта жұмылдыруын   қамтиды.   1. **II кезең - №2 Жетісу (ZТ-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау орнында ББҚ жайғастыру нәтижесі туралы ақырғы есепті ұсыну және қорғау** үшін төлем ағылшын және орыс тілдеріндегі ақырғы есепті ұсынған және Тараптар аяқталған II кезеңнің көрсетілген Қызметтер актісіне қол қойып, Орындаушыдан шот-фактураның түпнұсқасын алған күннен бастап 20 (жиырма) банк күні ішінде жасалады.  9.4. Тиісті түрде ресімделген, Тапсырысшымен Шарттың 4-қосымшасында көрсетілген бағалар және мөлшерлемелерге сәйкес расталып, тапсырылған шот-фактуралардың түпнұсқалары ғана төлеу үшін өңдеуге қабылданады. 9.5.Мердігер осы Шартқа сәйкес және онда көрсетілген көлемде ресімделген құжаттарды (шот-фактураларды, Көрсетілген Қызметтер актісі) ұсынбаған жағдайда Тапсырысшы төлемақыны төлемеуге құқылы.  Мұндай жағдайда Тапсырысшы тарапынан төлемақының болмауы осы Шарт бойынша уақытылы төлемақы жүргізу міндеттемесін орындауды кешіктіру болып саналмайды, сонымен қатар бұл сомаға міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету үшін қандай да бір айыппұл санкциялары салынбайды.  9.6. Орындаушы шот-фактураны және Орындалған Жұмыстар актісін әр Тарап үшін 3 (үш) данадан, сондай-ақ Жер қойнауын  пайдаланушы үшін Жер қойнауын пайдаланушының деректемелері және  сатып алу сомаларын (соның ішінде Жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі қосылған құн салығы сомасын) Қазақстан Республикасы Салық Кодексіне сәйкес көрсетіп, ұсынады. Шот-фактурада Шартқа және оның деректемелеріне (нөмірі, күні) сілтеме жасалуға  тиіс.  9.7. Шарт Қызметтердің басталу күніне дейін немесе Қызметтерді көрсету кезеңінде бұзылған жағдайда Тараптардың өзара есеп айырысулары Шарттың 14-бабының негізінде және шартымен жүзеге асырылады. 14-баппен қарастырылған төлемдер бапта көзделген жағдайларда Орындаушыға төленуге жататын Орындаушының жалғыз және айрықша сомалары болып табылады және Орындаушы Шарт бойынша онда болуы мүмкін осындай сомаларға ғана ниеті болатынына келіседі.      **10-бап. Сақтандыру талаптары**  10.1 Орындаушы өз қаражаты есебінен Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қазақстан Республикасы Заңнамасына сәйкес барлық тәуекелдерінің және жауапкершіліктерінің сақтандырылуын қамтамасыз етеді және олардың Шарт міндеттемелерін орындаудың бүкіл мерзімінде (немесе Мердігердің негізделген нұсқауларына сәйкес өзге кезеңде) толық күшінде болуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ қосымша сақтандырылған тұлғалар ретінде Тапсырысшыны және Жер қойнауын пайдаланушыны қамтамасыз етеді. Осы 10-баптың ережелеріне сәйкес талап етілетін барлық сақтандыру шарттарында сақтандырушылардың кері талаптарға қатысты кез келген құқықтардан, соның ішінде, атап айтқанда, Тапсырысшыға және Жер қойнауын пайдаланушыға қарсы кері талап қою құқықтарынан осы Шарт бойынша Мердігер қабылдаған міндеттемелер көлемінде бас тартуы туралы ережелер болуға тиіс. Мүмкін болған кезде, аталған сақтандыру шарттарында  олар жойылған немесе Орындаушының сақтандыру өтеміне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайда, осыдан 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын хабарлама жіберілуге тиіс екендігі туралы ереже болуға тиіс. Осы 10-баптың ережелері ешқандай шамада Орындаушының Шарт бойынша жауапкершілігін шектемейді.  10.2 10.1-бапқа сәйкес талап етілетін сақтандырулар мынадай (Қызметтерге қатыстылығына байланысты шамада немесе Тапсырысшымен келісу бойынша өзгеше) болуға тиіс:  10.3. жұмыс берушінің жауапкершілігін сақтандыру және (немесе) сақтандырудың кез келген қолданылатын заңнамамен талап етілетін, Қызметтерді көрсетуге қатыстырылған Мердігер қызметкерлерінің жарақаттануы мен өлім жағдайларын өтейтін қызметкерлерді өтемақылық сақтандыру (егер Қызметтер ұсынылатын аумақтың заңымен немесе Қызметкерлер жалданған аумақтың заңымен талап етілсе), соның ішінде теңіз объектілеріндегі жұмыстар үшін сақтандыру өтемі;  10.3.2. осы Шарт бойынша Орындаушының жауапкершілігі шеңберінде Қызметтерді орындауы барысында Тапсырысшыға немесе үшінші тұлғаларға зиян, шығын келтірумен байланысты ықтимал оқиғалар немесе бірқатар оқиға бойынша жалпыазаматтық жауапкершілікті сақтандыру;  10.3.3. тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жалпыазаматтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;  10.3.4. қызметтері үшінші тұлғаларға залал келтіру қаупімен байланысты нысан иелерінің жалпыазаматтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;  10.3.5. міндетті экологиялық сақтандыру;  10.3.6. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес кез келген сомаға кез келген басқа сақтандыру түрлері.  10.4. Мердігер Шарт бойынша өзінің кез келген басқа жауапкершілігін өтеу үшін қажет санайтын барабар сақтандыруды алуға және қолдауға тиіс, кері жағдайда залалды, зиянды өтеу бойынша міндеттеме Орындаушының өз қаражаты есебінен орындалады. Тапсырысшының талабы бойынша, Мердігер талап етілген сандандырулар толық күшіне енгенін және осы баптың талап етілген ережелері орындалғанын растайтын, оның сақтандырушылары берген сақтандыру құжаттарын Тапсырысшыға ұсынуға тиіс.  **11-бап. ТАРАПТАРДЫҢ**  **ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**  11.1. Орындаушы өзінің Орындаушы Персоналы және/немесе Қосалқы мердігерлердің персоналы  нормативтік және заңға тәуелді құқықтық актілердің ережелерін және Орындаушы Жабдығының сапасы мен оны ұстауға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Шарт бойынша Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптарды сақтамағаны немесе тиісті түрде сақтамағаны үшін жауапты болады.  11.2. Орындаушының Қызметтерді көрсету мерзімдерін бұзғаны үшін жауапкершілігі:   * Орындаушы осы Шарттың 8-бабымен көзделген Қызметтердің қандай да бір кезеңін бастау және/немесе аяқтау мерзімдерін бұзған жағдайда, Орындаушы Тапсырысшыға кезеңді бастау және/немесе аяқтау мерзімдері Орындаушымен бұзылған Қызметтің мерзімі өткен кезеңінің Құнынан әрбір күнтізбелік күн үшін 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Қызметтің мерзімі өткен кезеңі Құнының 30%-нан аспайтын мөлшерде өсімақы төлейді. Тапсырысшы Орындаушыны хабардар етпестен және басқа ескерту әрекеттерінсіз Орындаушыға төленуге тиіс сомадан есептелген өсімақы сомасын сөзсіз ұстау қалуға құқылы. Не Орындаушы есептелген өсімақыны төлеген сәтке дейін кейінгі төлемақыны жүргізбеуге құқылы, бұл жағдайда Тапсырысшы тарапынан төлемеу осы Шарттың 11.3. тармағы бойынша жауапкершілікті тудыратын кешіктіру болып   табылмайды.   * Орындаушы көрсетілген Қызметтердегі кемшіліктерді жоюды кешіктірген жағдайда, Орындаушы кемшіліктерді толықтай жойғанша кемшіліктерді жоюдың әрбір кешіктірліген күнтізбелік күні үшін  **II** кезең Құнының 0,1%-ы есебінен Тапсырысшыға өсімпұл төлейді. Орындаушы тұрақсыздық төлемін уақытылы төлемеген жағдайда, Тапсырысшы тұрақсыздық төлемі сомасын орындалған Кезеңдер үшін Орындаушыға төленетін сомадан шерегіп қалуға құқылы.   11.3. Тапсырысшы 8-баппен көзделген Шарт бойынша Қызметтердің қандай да бір сатысының төлемақысын төлеу мерзімдерін бұзған жағдайда Тапсырысшы Орындаушыға әрбір кешіктірілген күнтізбелік күн үшін кешіктірілген саты Құнының 0, 1%-ы, бірақ кешіктірілген саты Құнының 30%-ынан аспайтын мөлшерде өсімақы төлейді.  11.4. Айыппұл санкцияларын төлеу екінші Тараптың бірінші жазбаша талабымен жүргізіледі және Тараптарды осы Шарт бойынша міндеттемелерді тиісті түрде  орындаудан босатпайды.  11.5. Құжаттар және/немесе мәліметтер жоғалған, жойылған және/немесе бүлінген  жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға дереу бұл туралы жазбаша түрде хабарлап, дереу өзінің қаражаты есебінен бар құжаттар мен мәліметтерден тиісті мәліметтердің көшірмесін жасауға тиіс. Көшірмелер қалпына келтірілмейтін жағдайда Орындаушы Тапсырысшының қалауымен: Қызметтерді көрсету мерзімі немесе Тапсырысшы белгілеген басқа мерзім ішінде тиісті мәліметтерді алу үшін Қызметті өз қаражаты есебінен қайта көрсетуге немесе Тапсырысшыға Қызметтер Құнының 5% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын ескеріп, Тапсырысшының Орындаушыға бұдан бұрын  төлеген сомаларын өтеуге тиіс.  11.6. Орындаушы Орындаушының Персоналы және/немесе Қосалқы мердігерлер қауіпсіздік техникасы, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнама талаптарын бұзуы немесе сақтамауы нәтижесінде қоршаған ортаға және/немесе Тапсырысшы қызметкерлерінің өмірі және денсаулығына келтірілген зиян үшін толық жауапты болып, өтейді.  11.7. Орындаушы осы Шарттың кез келген шартын бұзған, қате, кемшілік жіберген  жағдайда, осы себептерге байланысты жоспардан тыс өндірістік операцияларға және  (немесе) ББҚ қаңтарылуына әкеліп  соқтырғанда, Орындаушы ББҚ  Тапсырысшының тәуліктік жалға алу мөлшерлемесінің 10% мөлшерінде  Орындаушының кінәсінан болған қаңтарылу  уақытына сәйкес  Тапсырысшыға айыппұл төлейді.  11.8. Орындаушының осы Шарт бойынша қажетті сақтандыруды жүзеге асырғанын растайтын сақтандыру полистерін ұсынуды Орындаушы кешіктірген жағдайда,  Орындаушы Тапсырысшының алғашқы талабы бойынша Шартта көзделген әрбір кешіктірілген  сақтандыру түрі үшін  Шарттың жалпы құнының 0,1 %-ы мөлшерінде  айыппұл төлейді.  11.9. Осы Шарт бойынша Қызметтерді көрсету барысында Тапсырысшыға келтірілген, Орындаушы Тапсырысшыға төлейтін сақтандыру өтемінен басқа, залалдар мен зияндарға байланысты кез келген заңды талаптарды реттеумен байланысты Орындаушының жалпы жауапкершілігінің мөлшері Қазақстан Республикасы заңнамасына  сай жүзеге асырылады.  **12-бап. ФОРС-МАЖОР**  12.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерінің ішінара немесе толық  орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау Тараптар болжай алмаған немесе барлық саналы құралдармен алдын ала алмаған еңсерілмейтін күш жағдаяттары салдарынан болған жағдайда, жауапкершілік атқармайды. Өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, цунами, жарылыстар, табиғи және техногенді басқа жағдайлар, соғыс қимылдары, жаппай тәртіпсіздіктер, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың тыйым салу актілері, егер осы және басқа жағдайлар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға тікелей әсер етсе, осындай жағдайларға жатады. Бұл жағдайда мемлекеттік органдар мен лауазымдық тұлғалардың тыйым салу актілері Тараптар жауап беретін жағдайлармен  байланысты болмауға тиіс.  12.2. Еңсерілмейтін күш жағдаяттарына сілтеме жасайтын Тарап уәкілетті ұйымнан осындай жағдаяттың туындағанын (аяқталғанын) растайтын құжатты тіркеп, екінші Тарапты Еңсерілмейтін күш жағдаяттарының туындағаны (және осындай жағдаяттардың аяқталғаны) туралы дереу жазбаша түрде хабардар етуге тиіс. Тараптар осындай жағдайларда орындылығына қарай, Шарт бойынша Қызметтер көлемін мейлінше қысқа  мерзімде орындауға бар күшін салады.  12.3. Форс-мажор жағдаяттар әсеріне ұшыраған Тараптың Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдаяттардың әрекет ету кезеңіне ұзартылады. Форс-мажор жағдаяттары аяқталған соң, осындай жағдаятқа ұшыраған Тарап екінші Тарапты Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бастауының болжалды күнін хабарлауға тиіс.  12.4. Орындаушыға қатысты, Форс-мажор жағдаяттарына, соның ішінде (бірақ шектеусіз) мынадай оқиғалар жатпайды:   * Орындаушы Персоналы және/немесе оның Қосалқы мердігерлері үшін тыйым салынатын ереуілдер немесе кедергі келтіретін, тежейтін, не болмаса қирататын жүріс-тұрыстар немесе жұмысшылардың толқулары; * Орындаушы және/немесе оның Қосалқы мердігерлері пайдаланатын техниканың, құралдың немесе жабдықтың сынуы немесе болмауы; * Орындаушының Қызметтерді көрсетуін шектейтін басқа тараптар алдындағы Орындаушының міндеттемелері; * қаржы қорларының, қолданыстағы сертификаттарының немесе кез келген басқа құжаттардың, рұқсаттардың және лицензиялардың болмауы; * егер өздігінен алғанда форс-мажор жағдаяты болып табылатын оқиғалардың немесе жағдаяттардың салдары болмаса, нарықта жұмыс күшінің, материалдардың, жабдықтардың немесе Қызметтердің болмауы.   **13-бап. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ**  13.1 Тараптар Шарттың қолданылу мерзімі ішінде және Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған сәттен бастап 12 (он екі) ай ішінде Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында оларға мәлім болған бір-бірінің коммерциялық, қаржылық және басқа ақпаратын адал сақтауға, егер үшінші тарапқа алдын ала белгілі болмаса және заң жүзінде еркін қолжетімділік болмаса, Шарттың мәніне немесе Тараптардың басқа қызметіне қатысты кез келген ақпаратты, Шартпен рұқсат етілген немесе екінші Тараптың жазбаша келісімімен жасалған, не жариялануға рұқсат етілген  мәліметтердің тізбесі  Тараптардың арнайы жазбаша келісімімен айқындалған жағдайларды қоспағанда, үшінші талаптарға  жарияламауға және тапсырмауға келіседі.  Шарт талаптарын ескеріп, Тапсырысшы  құпия ақпаратты өзінің қызметінде шектеусіз  пайдалануға құқылы.  13.2 Құпия ақпаратқа мыналар жатады, бірақ онымен шектелмейді:  - сауда құпияларына немесе бизнес-мәмілелерге, коммерциялық мәмілелерді жүргізу әдістеріне, келісімдерге, жоспарларға немесе Тараптардың немесе Тарап құпиялылықты сақтау міндеттерін тапсыратын басқа үшінші тараптың ниеттеріне  қатысты құпия түрдегі жағдаяттар мен мәліметтерді қоса алғанда, Тараптың Шарт бойынша кез келген қаржылық немесе шаруашылық қызметіне қатысы бар жағдаяттлар  мен мәліметтер;  - Тараптар және олардың Шартты орындауға қатысы бар лауазымды тұлғалары туралы деректер, соның ішінде жеке деректер (тектер, мекенжайлар, телефондар және т.с.с.);  - ZB- 1 және ZT- 1 барлау ұңғымаларын бұрғылау орындарына ББҚ жайғастыру кезінде алынған барлық мәліметтер (егерде ондайлар болғанда);  -- ZT -2 бағалау ұңғымасын бұрғылау орындарына ББҚ жайғастыру кезінде алынған барлық мәліметтер  - Шартқа қатысы бар үшінші тұлғалардың атаулары және олар туралы мәліметтер, соның ішінде олардың лауазымды тұлғаларының есімдері және басқа да жеке деректері;  - Шарттың талаптары, сонымен қатар Тараптар Шартты орындау барысында алған кез келген басқа ақпарат. Бұл ретте Тапсырысшы өзінің қалауы бойынша Мердігерден алған барлық және кез келген ақпаратты пайдалануға және үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы;   * - Тараптар құпия деп мойындаған кез келген басқа ақпарат.   13.3. Осы Баптың ережелері Тараптардың әрқайсысына, сол сияқты Мердігердің Персоналы немесе Тапсырысшының Персоналы болып табылатын барлық тұлғаларға, соның ішінде олармен жасалған еңбек құқық қатынастары бұзылған соң да, не Тараптар келісімшарттар, не еңбек келісімдері негізінде тартқан тұлғаларға, сондай-ақ осындай мәліметтерге және ақпаратқа қолы жетімді басқа тұлғаларға құпия ақпаратты жарияламау  жөнінде міндеттемелер жүктейді.  13.4 Тараптар құпия ақпаратты заңсыз ашу нәтижесінде екінші Тарапқа келтірілген залал үшін бір-бірінің алдында жауапты болады. Жауапкершілік туралы ережелер Шарт жасалған күні немесе оның қолданылу кезеңінде мәліметтер немесе ақпарат Тараптардың іс-әрекеттеріне байланыссыз жалпыға белгілі болған немесе болатын жағдайларға қолданылмайды. Осы 15.4–баптың әрекеті құпия ақпарат Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары негізінде ашылуға тиіс  жағдайларға қолданылмайды.  **14-бап. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫН МЕР­ЗІМІНЕН БҰРЫН ТОҚТАТУ**  **14.1. Шартты Қызметтерді көрсету басталатын Күнге дейін мерзімінен бұрын**  **бұзу**  14.1.1. Тапсырысшы Орындаушыға хабарлама жіберіп, осы Шартты Қызметтерді көрсету басталатын Күнге дейін кез келген уақытта бұзуға құқылы. Бұл кезде Тапсырысшы  Орындаушыға осындай бұзумен байланысты қандай да бір төлемдер жүргізу бойынша жауапты болмайды.  14.1.2. Орындаушы, егер Қызметтерді көрсету басталатын Күнге дейін талап етілетін тиісті білікті персоналды немесе құжаттарды және/немесе рұқсаттарды ұсынуға дайын болмайтынына негіздері болған немесе оны шын білген жағдайда, Қызметтерді көрсету басталатын Күнге дейін осы Шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға Қызметтер Құнының 10% мөлшерінде айыппұл түрінде өтемақы төлейді.  **14.3. Қызметтерді орындау кезеңінде Шартты мерзімінен бұрын бұзу.**  14.3.1. Тапсырысшы төменде көрсетілген кез келген оқиғалар болғанда :   * Орындаушы банкрот деп танылғанда; * Орындаушы өзінің барлық мүлкін кредиторлар пайдасына бергенде; * Орындаушы өзінің борыштарын мерзімінде жалпы өтеуге қатысты дәрменсіздігін жазбаша түрде мойындағанда; * төрелік басқарушының, сенімді басқарушының, конкурстық басқарушының немесе Орындаушы таратушысының тағайындауы бойынша заңдарға сәйкес Орындаушыға қатысты іс қозғалғанда; * Орындаушы өзін банкрот деп ерікті түрде жариялағанда немесе Орындаушы қайта құрылғанда және/немесе Орындаушының Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауын қиындататын өзге іс-қимылдар болғанда Орындаушыға Шартты бұзу туралы Хабарламаны ұсына салысымен, кез келген уақытта Шартты бұзуға құқылы;   14.3.2. Тапсырысшы Орындаушыға 10 күн бұрын хабарлама жолдап, одан әрі өзара қарым-қатынастардың орынсыздығына байланысты, сондай-ақ мынадай жағдайларда:   * Қызметтерді көрсету форс-мажор жағдаяттар себебінен қатарынан 20 күнтізбелік күн кезеңге тоқтатылғанда Шартты біржақты бұзуға құқылы. Шарттың осындай бұзылуы Қызметтер форс-мажор жағдаяттармен байланысты тоқтатылған сәттен бастап күшіне енеді. Бұл жағдайда Орындаушы Тапсырысшыға нақты көрсетілген Қызметтер көлемінде барлық құжаттаманы ұсынады. Орындаушыға бұрын төленген сомалар есебімен Шарт бұзылған күнге дейінгі көрсетілген   Қызметтер үшін төлемақы төленеді.  14.3.3. Шарттың 14.2-тармағында көрсетілгендерден басқа жағдайларда Шарттың бұзылуы Шартты бұзу туралы жазбаша хабарламаны жіберу арқылы ресімделеді. Хабарламада жойылатын міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарт бұзылатын күн көрсетіледі. Шарт осы жағдаяттар әсерінен (14.3.1., 14.3.2. тармақтар) күші жойылғанда, Орындаушы Шарт бұзылған күнге дейінгі  Орындаушы көтерген нақты шығындар  үшін ғана төлемақыны талап етуге құқылы.  **15-бап. ДАУЛАР МЕН КЕЛІСПЕУШІЛІК­ТЕРДІ ШЕШУ ТӘРТІБІ**  15.1. Тараптар осы Шарттан туындайтын немесе оған байланысты кез келген келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу жолымен келісу бойынша шешу үшін барлық күшін салады. Мұндай келіспеушіліктерді мүдделі Тарап екінші Тарапқа осы Бапқа тиісті түрде сілтеме жасап, жазбаша түрде ресми мәлімдеуге тиіс, содан соң Тараптар осындай дауды келіссөздер жүргізу жолымен шешуге тырысады.  15.2. Егер осындай келіссөздер басталған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде Тапсырысшы мен Орындаушы Шарт бойынша дауды шеше алмаса, онда Шартқа байланысты туындайтын немесе оның бұзылуына, тоқтатылуына, жарамсыздығына қатысты барлық даулар, келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан Республикасының сотында түпкілікті  шешілуге жатады.  **16-бап. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР**  16.1. «Жамбыл Петролеум» ЖШС Каспий теңізінің қазақстандық секторында орналасқан Жамбыл учаскесін игеру бойынша Оператор болып табылады. Егер Уәкілетті орган Жамбыл учаскесін игеру бойынша Операторды ауыстыру туралы шешім қабылдаса, «Жамбыл Петролеум» ЖШС-ның барлық құқықтары мен міндеттері осындай шешім қабылданған сәттен бастап жаңа Операторға ауысады.  16.2. Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалып, оған әр Тараптың уәкілетті өкілдері қол қойған жағдайда олардың кез келген Тарап үшін заңды күші болады. Мұндай өзгерістер мен толықтырулар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.  Тараптардың осы Шартқа Қызметтерді сатып алу бойынша конкурста  Орындаушыны таңдауға негіз болған  талаптарды өзгертетін қандай да бір өзгерістер  мен толықтыруларды енгізуге құқығы жоқ.  16.3. Шарт қазақ және орыс тілдерінде әрбір Тарапқа және Жер қойнауын пайдаланушыға бір-бірден 3 (үш) данада жасалды. Шартқа және осы Шарт қосымшаларына қатысты қандай да бір сәйкессіздік немесе дау болған жағдайда немесе кез келген төрелік сот жағдайында осындай сәйкессіздікті немесе дауды шешу үшін орыс тіліндегі нұсқасы пайдаланылады.  16.4. Әрбір Тарап Шартты жасасқан сәтте қолданылатын және Шарт күшіне енген соң қабылдануы мүмкін Қазақстан Республикасының барлық заңдары, ережелері және билік органдарының нормативтік актілері Шарт шеңберінде қолданылатынына келіседі.  Егер шарттың қандай да бір ережесі заңға, ережеге немесе басқа нормативтік құқықтық актіге сәйкес келмесе немесе қайшы келсе, ол мұндай актілердің талаптарына сәйкестендірілуі  тиіс.  **17-бап. ДЕНСАУЛЫҚТЫ, ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ**  **17.1 Негiзгi ережелер**  17.1.1. Денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша бөлім (бұдан әрі –ЕҚҚТҚОҚ) Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және қатыстырылатын мердігерлік ұйымдармен осы Шарттың негізгі талаптарын орындау барысында туындайтын және адамдардың денсаулығына, қоршаған ортаға, Серіктестіктің және/немесе үшінші тұлғалардың мүлкіне қауіпті факторлар және тәуекелдерді сәйкестендіру, жою және бақылау бойынша іс-әрекеттердің тәртібін айқындау үшін арналған.  17.1.2. Серіктестік өндірістік міндеттерді жоспарлаған және жүзеге асырған кезде ЕҚҚТҚОҚ мәселелеріне жауапты болады және  cоған  ерекше көңіл бөледі.  Осыған байланысты қатыстырылатын мердігерлік және қосалқы мердігерлік ұйымдарға бірқатар талаптарды қояды, сондай-ақ ЕҚҚТҚОҚ бойынша Шарт және ҚР заңнамасы талаптарын сақтау бойынша жауапкершілікті ҚР заңнамасында белгіленген тәртіпте және Шарт ережелеріне сай толықтай  және/немесе ішінара қайта табыстайды.  17.1.3. Осы бөлімде Серіктестіктің мердігерлік ұйымдардың қызметіне ЕҚҚТҚОҚ бойынша қойылатын және ҚР заңнамасы талаптарына, Серіктестіктің мақсаттары мен міндеттеріне, оның міндеттемелеріне, саясаттарына, ішкі ережелеріне және құжаттарына, сондай-ақ аталған салада жалпыға қабылданған өндірістік тәжірибеге негізделген негізгі талаптары  көрсетілген.  17.1.4. Серіктестік және жеңімпаз атанған ықтимал жеткізушілердің біреуімен Шартқа қол қойылған сәттен бастап, ол осы Шарт бойынша Орындаушы мәртебесіне ие болып, ҚР заңнамасына сәйкес және Шарттың, соның ішінде ЕҚҚТҚОҚ саласындағы талаптарына  сәйкес жауапкершілікті атқарады. Өз кезегінде Серіктестік екіжақты қол қойылған Шарттың шеңберінде Тапсырысшы ретінде өкілдік етеді.  **17.2 Жалпы талаптар**  17.2.1. Орындаушы онымен Шарт шеңберінде жүзеге асырылатын өндірістік қызметі және  Қызметтерді көрсетудің бүкіл мерзімі ішінде Тапсырысшыға осы бөлімде баяндалған ЕҚҚТҚОҚ бойынша талаптарды өз бетімен (қосымша төлемақысыз) орындауға кепілдік  береді.  17.2.2. Орындаушыда оның қызметінде қолданылатын Шарттың осы бөлімінде баяндалған ЕҚҚТҚОҚ бойынша талаптарды орындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін себептер туындаған жағдайда, Орындаушы сондай себептер туралы дереу Тапсырысшыны жазбаша түрде хабардар етеді.  17.2.3. Орындаушы барлық деңгейлерде ЕҚҚТҚОҚ-қа қатысты желілік жауапкершілікті өзінің ұйымдасу құрылымы шеңберінде оны бір адамға жүктемей, қамтамасыз етеді. ЕҚҚТҚОҚ бойынша міндеттер Орындаушы мен Шартты орындау үшін қатыстырылатын барлық қызметкерлер, соның ішінде Орындаушымен қатыстырылатын қосалқы  мердігерлердің қызметкерлері  арасында бөлінуге тиіс.  17.2.4. Орындаушы Шартты орындау үшін білікті персоналды қатыстыруға кепілдік береді. Орындаушымен және оның қосалқы мердігерлік ұйымдармен қатыстырылатын барлық персонал лауазымы бойынша біліктілік талаптарына сәйкес болып, кәсібі бойынша білімін тексеруден өтуге тиіс.  17.2.5. Орындаушы өз қаражаты есебінен  барлық қажетті оқытуды, соның ішінде өнеркәсіптік қауіпсіздік және ЕҚҚТҚОҚ саласындағы оқытуды Орындаушының персоналы және оның Шарт шеңберінде Жұмыстарды орындау үшін қатыстырылған  қосалқы мердігерлік ұйымдарының персоналы үшін жұмыстардың ерекшеліміне сәйкес қамтамасыз етуге міндеттенеді.  17.2.6. Орындаушы Тапсырысшыны Орындаушы персоналының еңбекке қабілеттілігін жоғалтуына әкелетін өндірістік жарақаттылықтың барлық жағдайлары, сондай-ақ қызметтер көрсетілетін жерде және қызметтер көрсетілетін сәтте болған өзге инциденттер мен оқиғалар туралы хабардар етіп, есеп беруге тиіс. Тапсырысшы Орындаушыдан сол сияқты жағдайлардың қайталануын болдырмау мақсатында қосымша түсініктемелердің берілуін және шаралардың қабылдануын талап ете алады.    17.2.7. Орындаушы осы Шарт шеңберінде Жұмыстарды орындау сәтіне дейін өз қаражаты есебінен қатыстырылатын персоналдың еңбек жағдайларына физикалық және психологиялық жақтан сәйкес келуі бойынша медициналық тексерілуін, сондай-ақ Орындаушы  персоналымен осы Шарт шеңберінде жұмыстарды орындау үшін арнайы, санитарлық, медициналық және өзге рұқсаттарды ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес қамтамасыз  етуге тиіс.  17.2.8. Орындаушы ҚР еңбек заңнамасы талаптарының орындалуына кепілдік береді және қолданылатын баптардың, соның ішінде қызметкерлерді міндетті сақтандыру және Орындаушының зардап шеккен персоналын жедел медициналық эвакуациясы жағдайында медициналық көмек көрсету және/немесе Атырау, Ақтау қалаларында және Баутино кенті шеңберінде медициналық мекемелердің қызметтерін пайдалану шығындарының өтелуін  қамтамасыз ететін ерікті  медициналық сақтандыру бойынша баптардың орындалуына  жауапты болады.  17.2.9. Орындаушы қызметтерді ББҚ-да немесе одан тыс жерде (өзінің, әріптестерінің және/немесе жалдамалы өндірістік базаларында, қоймаларында, мекемелерінде және/немесе кемелерінде) көрсеткен жағдайда өз қаражаты  есебінен алғашқы медициналық көмекті көрсетуді меңгерген білікті персоналдың және оны көрсетуге арналған тиісті құралдардың жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етуге  міндеттенеді. Сонымен қатар Орындаушы онымен пайдаланылатын инфрақұрылымның объектілерінен зардап шеккендерді жедел медициналық эвакуация және/немесе ауруханаға жатқызу мүмкіндігімен қамтамасыз етуге  міндеттенеді.  17.2.10. Орындаушы қызметтерді онымен пайдаланылатын инфрақұрылым объектілерінің аумағында (өзінің, әріптестерінің және/немесе жалдамалы өндірістік базаларында, қоймаларында, мекемелерінде және/немесе кемелерінде) көрсеткен жағдайда өрт қауіпсіздігі бойынша талаптардың толық  көлемде сақталуын қамтамасыз етуге  міндеттенеді.  17.2.11. Орындаушы және оның қосалқы мердігерлік компаниялары өз қаражаты есебінен олармен қатыстырылатын персоналды арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа қажетті жеке қорғану құралдарымен (бұдан әрі – ЖҚҚ) қамтамасыз етуге тиіс. Сонымен қатар Орындаушы қатыстырылған персоналдың ЖҚҚ қолдануына қатал бақылауды жүзеге асыруға тиіс. Барлық пайдаланылатын ЖҚҚ орындалатын жұмыстардың ерекшелігіне сәйкес ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес болуға  тиіс.  17.2.12. Тапсырысшы Орындаушымен Шарт шеңберінде Жұмыстарды орындау үшін қатыстырылған Орындаушы объектілерінде ЕҚҚТҚОҚ бойынша тексерулерді және аудиттерді жүргізудің құқығын өзінде қалдырады. Орындаушы сондай тексерулер мен аудиттер барысында өзінің қызметіндегі және осы шартты орындау үшін қатыстырылған қосалқы мердігерлердің қызметіндегі ЕҚҚТҚОҚ бойынша барлық материалдарды және құжаттаманы ұсынуға және Тапсырысшы өкілдерінің сүйемелденуін қамтамасыз етуге міндеттенеді. Орындаушы  Тапсырысшы тарапынан ескертулерді және ұйғарымдарды алған жағдайда оларды белгіленген мерзімде жоюға міндеттенеді. Сонымен қатар Тапсырысшы ЕҚҚТҚОҚ саласында тексеру  және/немесе аудитті жүзеге асыру үшін үшінші  тарапты қатыстыруға құқылы.  17.2.13. Орындаушы өз бетінше, өз қаражаты есебінен тексерудің жүргізілуін, сертификаттаудан өтуді және Орындаушы мен ұсынылатын және Жұмыстарды орындау барысында пайдаланылатын жабдыққа қажетті  рұқсаттардың алынуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Бұл кезде Орындаушы сондай жабдықтың Шартты қолданудың бүкіл мерзімі  ішінде дұрыс болуына жауапты болып, одан бас  тартылған жағдайда оның теңбе-тең ауысымын  жүргізуге кепілдік береді.  17.2.14. Орындаушы ҚР заңнамасының қолданылатын талаптарына, салалық нормаларға және халықаралық стандарттарға сәйкес қауіпті материалдармен және заттармен қауіпсіз жұмыс жасауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ олардың есепке алынуын жүргізеді, белгіленуін жүзеге асырады, өндірушінің пайдалану бойынша сақтық шараларын және  кеңестерін сақтайды.    **17.3.**  **Арнайы ережелер**  17.3.1. Тауарлардың және қызметкерлердің ықтимал жеткізушілері №2 қосымшаның (Техникалық ерекшелім) Кестесінде (ЕҚҚТҚОҚ бойынша мәліметтер) сәйкес ЕҚҚТҚОҚ бойынша ақпаратты міндетті тәртіпте ұсынады. Сұралған мәліметтердің жоқтығы немесе толық болмауы сондай өтінімді қабылдамауға  негіздеме бола алады.  17.3.2. Осы бөлімнің 21.3.1 тармақшасына сәйкес тауарлардың және/немесе қызметтердің ықтимал жеткізушілерімен ұсынылған ЕҚҚТҚОҚ бойынша мәліметтердің негізінде Серіктестік қандай да бір мердігерді қатыстырудың қолайлылығын анықтайды.  17.3.3. Орындаушы Тапсырысшының осы бапта баяндалған ЕҚҚТҚОҚ саласындағы талаптарын ұстануға, бірақ олармен шектелмей, орындалуын қамтамасыз ететін Орындаушының қызметімен байланысты және/немесе ықпал етуі мүмкін заңнамалық және өзге қолданылатын талаптардың өзгеруіне тұрақты мониторинг жүргізуге міндеттенеді. Мұндай жағдайда Орындаушы Тапсырысшыны хабардар етіп, сондай талаптарды бұдан әрі Жұмыстарды  орындау барысына бейімдеу  сұлбасын/жоспарын ұсынуға міндеттенеді.    17.3.4 Тапсырысшы сондай-ақ Шартқа қол қойылған соң, Орындаушымен Шарт бойынша қызметтер көрсетілген сәтте заңнамалық талаптардың өзгеруі салдарынан, өндірістік қажеттіліктен және/немесе жобада ЕҚҚТҚОҚ-ты қамтамасыз ету механизмдерін оңтайландыру мақсатында ҚР заңнамасымен бекітілген  тәртіпке және Шарт талаптарына сәйкес осы бөлімнің құрамын өзгерту (толықтыру, алып тастау және т.с.с.) қажеттілігі анықталуы  мүмкін.  17.3.5. Тапсырысшы қолданылатын заңнамалық  талаптардың, соның ішінде ЕҚҚТҚОҚ бойынша талаптардың тиісінше орындалуын, мониторингін және бақылануын қамтамасыз ету мақсатында тауарлардың және/немесе қызметтердің ықтимал жеткізушілерінің конкурстық өтінімдеріне олардың қызметіне Шарттың шеңберінде қолданылатын заңнамалық талаптардың, тәртіптемелердің, рұқсаттардың, есептіліктердің және бюджетке төленетін төлемдердің, соның ішінде сақтандыру және ЕҚҚТҚОҚ саласы бойынша тізбені ұсыну бойынша талапты қояды. Тауарлардың және/немесе қызметтердің ықтимал жеткізушілері мұндай ақпаратты өзінің конкурстық өтінімінде **№2 қосымшаның құрамындағы** (**Техникалық ерекшелім)**  **Кестеде (ЕҚҚТҚОҚ бойынша мәліметтер)** көрсетіп, ұсынады.  17.3.6. Осы баптың 17.3.5-тармағында көрсетілген тәртіпте тауарлардың және/немесе қызметтердің ықтимал жеткізушілері, бұдан кейін Орындаушылар **Кестеде (ЕҚҚТҚОҚ бойынша мәліметтер)** Шарт шеңберінде олардың қызметіне ЕҚҚТҚОҚ саласында қолданылатын талаптардың орындалуын, сондай-ақ Жұмыстарды орындау барысында жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуін қамтамасыз ететін саясаттарға, ережелерге, рәсімдерге, нұсқаулықтарға және басқа ішкі құжаттарға қатысты толық ақпаратты ұсынады.  17.3.7. Осы баптың 17.3.5-тармағында көрсетілген тәртіпте тауарлардың және/немесе қызметтердің ықтимал жеткізушілері, бұдан кейін Орындаушылар **Кестеде (ЕҚҚТҚОҚ бойынша мәліметтер)** Шарт шеңберінде Жұмыстарды орындау бойынша жұмыстарды орындау барысында туындайтын және адамның денсаулығына, қоршаған ортаға, Тапсырысшы және/немесе үшінші тұлғалардың мүлігіне қауіп төндіретін қауіпті өндірістік факторлар және солармен байланысты тәуекелдер бойынша ақпаратты ұсынады. Ықтимал жеткізушілер сондай-ақ қауіпті факторлар және солармен байланысты тәуекелдер бойынша ақпаратпен  бірге сондай қауіпті факторлардың және тәуекелдердің зардаптарын азайтуды қамтамасыз ете алатын оларды жою және/немесе бақылау бойынша шараларды ұсынады.  17.3.8. Орындаушы өзінің тарапынан ЕҚҚТҚОҚ мәселелері бойынша шарт міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларды тағайындайды.  Жауапты тұлға Тапсырысшы өкілдерімен,  Шарт шеңберінде Тапсырысшының  немесе Орындаушының өндірістік қызметіне  Тапсырысшымен немесе Орындаушымен қатыстырылатын мердігерлік ұйымдармен, сондай-ақ өзге тараптармен және/немесе үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді. Жауапты тұлға сондай-ақ Орындаушының осы баптың және/немесе Шарттың тиісті ережелерінің талаптарына  қатысты қызметінің жүзеге асырылуын  қамтамасыз етеді.  17.3.9. Тапсырысшы және/немесе Орындаушымен қатыстырылған персонал тарапынан болған немқұрайлылық, сондай-ақ осы тараудың және Шарттың тиісті қосымшаларының талаптарын орындамауы, сондай-ақ егер Орындаушы бақылаушы органдардың және/немесе Тапсырысшы өкілдерінің тарапынан Орындаушыға жіберілген себептерді белгіленген мерзімде жоймауы және/немесе шараларды қабылдамауы  Тапсырысшы үшін Шартты бұзуға негіздеме  бола алады.  17.3.10. Орындаушы Шартқа қол қойған сәттен бастап Тапсырысшыға Орындаушымен Шарт шеңберінде Жұмыстарды орындау бойынша жұмыстарды қауіпсіз ұйымдастыру және орындаумен байланысты ЕҚҚТҚОҚ мәселелерінде ЕҚҚТҚОҚ мәселелеріне қатысы бар мәліметтерді ұсынып, есептерді дайындап және жиынтық, талдама және презентациялық материалдарды ұсынып, Тапсырысшының жоба шеңберінде ЕҚҚТҚОҚ бойынша мәселелерге  және қызметіне арналған және/немесе қатысты жұмыс кездесулеріне, кеңестеріне, семинарларына және оқуларына қатысып,  қолдау көрсетуге міндеттенеді.  17.3.11. Тапсырысшы Орындаушының және/немесе оның персоналының Орындаушының қызметіне қатысты ЕҚҚТҚОҚ саласындағы заңнамала талаптарын өресскел бұзғаны, Шарттың, осы тараудың және тиісті қосымшаларының талаптарын орындамағаны,  сондай-ақ адамдардың денсаулығына, қоршаған ортаға, Тапсырысшының және/немесе үшінші тұлғалардың мүлігіне көрінеу қауіп әкелетін немесе қауіп төндіретін ахуалдарды жасағаны үшін уәкілетті тұлғалар тұлғасында Орындаушының Шарт бойынша қызмет көрсетуімен байланысты жұмыстарды қауіптілік жойылғанға дейін және/немесе мән-жайлар анықталғанға дейін тоқтатуға құқылы. Бұл кезде Орындаушының жұмыстарды сондай себептермен тоқтатқан уақыт үшін Тапсырысшыдан төлемақыны талап етуге  құқығы жоқ. Орындаушы сондай-ақ сондай  бұзушылық және/немесе Орындаушымен қолданылатын талаптарды және шарттарды орындамау нәтижесінде адамдардың денсаулығына, қоршаған ортаға, Тапсырысшы және үшінші тұлғаларға зиян келтірілген болса, сондай-ақ Тапсырысшымен және Тапсырысшымен және/немесе Орындаушымен қатыстырылған мердігерлік ұйымдармен жүзеге асырылатын жұмыс барысының тоқтауына және/немесе өзгеруіне әкелген болса, ҚР заңнамасына және Шарттың талаптарына сәйкес жауапты болып, шығындарды өтейді.  Бұл кезде шығындарды өтеу және/немесе айыппұлдарды  төлеу Орындаушыны Шарт бойынша міндеттемелерден босатпайды.  **17.4. ЕҚҚТҚОҚ бойынша есептiлiк**  17.4.1. Орындаушы және қосалқы мердігерлік ұйымдар Тапсырысшымен алдын ала келісіп, құзыретті органдарға еңбекті қорғау және  өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы есептерді ҚР заңнамасы талаптарына сәйкес өз бетінше ұсынуға тиіс.  17.4.2. Орындаушы Тапсырысшыға осы Шарт шеңберінде ЕҚҚТҚОҚ саласында күнделікті, апта сайынғы, ай сайынғы, тоқсандық, жылдық есептерді, сондай-ақ Шарт аяқталғанда берілетін қорытынды есепті ұсынуға тиіс. Орындаушы Тапсырысшының бірінші талабымен ЕҚҚТҚОҚ саласындағы көрсеткіштер бойынша алдын ала есептерді ұсынуға тиіс.  17.4.3. Орындаушы Тапсырысшыға ЕҚҚТҚОҚ бойынша есептерді ұсынғанда онда кем дегенде мынаны қамтуы тиіс:   1. ЕҚҚТҚОҚ және ҚТ басқару жүйесінің ахуалы туралы және кез келген байланысты құжаттар туралы түсініктемелер; 2. ЕҚҚТҚОҚ және ҚТ және оны орындау мәртебесі бойынша іс-шаралардың жоспары; 3. ЕҚҚТҚОҚ және ҚТ жүйесін тексеру және аудиторлық тексерулер бойынша деректер; 4. Анықталған сәйкессіздіктер және оларды жою бойынша қабылданған шаралардың тізбесі; 5. Жазатайым жағдайлар және оқиғалар туралы деректер; 6. Жұмыс уақытын жоғалту туралы деректер; 7. Медициналық көмекті көрсету жағдайлары туралы деректер; 8. ҚР ЕҚҚТҚОҚ және ҚТ саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес тиісті оқытудан өткен персонал саны бойынша   деректер;   1. ЕҚҚТҚОҚ және ҚТ бойынша кіріспе нұсқама беруден өткен персонал бойынша деректер; 2. ЕҚҚТҚОҚ және ҚТ бойынша өткізілген семинарлар бойынша деректер; 3. Төтенше жағдайлар мен АМТЖ-ға дайындық бойынша оқу-жаттығуларды жүргізу туралы деректер, есептер, алынған сабақтар және фотоматериалдар; 4. Бақылаушы органдар тарапынан жүргізілген тексерулер туралы деректер; 5. АМТЖ үшін жүк көтергіш, өртке қарсы, апаттық-құтқару, медициналық, коммуникациялық жабдықтың және қызметтерді көрсетуге және/немесе ЕҚҚТҚОҚ бойынша талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге қатысы бар өзге жабдықтардың бар болуы, сәйкестігі,   дұрыстығы және тексерілуі туралы деректер;   1. Қоршаған ортаны кездейсоқ ластау туралы деректер; 2. Атмосфераға шығарындылардың көздері туралы деректер; 3. Қалдықтардың түзілу көлемі және қалдықтардың тапсырылуы туралы деректер; 4. Суды пайдалану бойынша деректер; 5. Пайдаланылатын жабдықтарды, теңіз және әуе кемелерін, арнайы техника және көлікті тексеру және сертификаттау бойынша деректер.     17.4.4. ЕҚҚТҚОҚ саласындағы көрсеткіштер туралы жылдық есеп Орындаушы компаниясы басшысының қолтаңбасымен бекітіліп, есептік кезең аяқталған соң 1 (бір) күнтізбелік ай ішінде Тапсырысшыға тапсырылуға тиіс.  17.4.5. Көрсеткіштер туралы тоқсандық есептер  Орындаушының Қызметтердің күнделікті көрсетілуіне жауапты аға менеджерінің қолтаңбасымен бекітіліп, есептік кезең аяқталған соң 4 (төрт) күн ішінде Тапсырысшының өкіліне тапсырылуға тиіс.  17.4.6. Орындаушы Шарт аяқталған соң, Орындаушының ЕҚҚТҚОҚ саласындағы осы Шарт бойынша, соның ішінде осы бөлімнің жоғарыдағы 17.4.3-тармақта көрсетілгеннің барлығын қосқанда, Қызметтерді көрсетудің  бүкіл мерзімі ішінде бүкіл қызметі көрсетілетін қорытынды есепті ұсынуға міндеттенеді. Тапсырысшының сондай есеп бойынша ескертулері болмаған жағдайда қабылдауы Тапсырысшының Шарт бойынша қалған  төлемақыны төлеуге негіздеме болатын ЕҚҚТҚОҚ бойынша қорытынды есептілікті қабылдау актісімен тіркеледі. Тапсырысшыда Орындаушының ЕҚҚТҚОҚ бойынша қорытынды есептілік бойынша ескетулері болған жағдайда Тапсырысшы төлемақыларды Орындаушы сондай ескертулерді жойғанша тоқтата тұруға құқылы. Сондай-ақ, Тапсырысшы сондай төлемдерді жоғарыда көрсетілген себеппен тоқтатқан жағдайда,  бұл Тапсырысшы  үшін ешқандай айыппұл санкцияларын тудырмайды.  **18-бап. ҚЫЗМЕТТЕРДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ ҚАМТУ**  **18.1.** Орындаушы Тапсырысшыға Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы №87 бұйрығымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуы кезінде бірыңғай есеп айырысу әдістемесіне (бұдан әрі - Әдістеме) сәйкес есептелген Қызметтердегі жергілікті қамтудың үлесі туралы мәліметтерді ұсынуға міндетті.  **18.2** Қызметтердегі жергілікті қамтудың үлесі бойынша міндеттеме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_)% құрайды;  **18.3.** Орындаушы Әдістемеге сәйкес формула бойынша есептеуі көрсетілген Қызметтердегі жергілікті қамтудың нақты пайыздық көрсеткішін шот-фактурамен және көрсетілген қызметтер актісімен бірге ұсынуға міндетті. Жергілікті қамту бойынша есептілікті ұсынбаған  жағдайда Тапсырысшы актіге қол қоюдан және төлем жасаудан бас тартуға құқылы, бұл ретте осындай бас тарту Тапсырысшының Заңнамамен  және осы Шартпен көзделген жауапкершілігін тудырмайды.  **18.4.** Орындаушы жергілікті қамту үлесі бойынша міндеттемені орындамағаны, жергілікті қамту бойынша есептілікті уақытылы ұсынбағаны және жалған есептілік ұсынғаны үшін осы шарттың жалпы құнының 5 (бес) %, сонымен қатар жергілікті қамтудың орындалмаған әрбір 1 (бір) % пайызы үшін 0,15%, бірақ осы шарттың жалпы құнының 15(он бес) %-ынан аспайтын көлеміндегі айыппұл түрінде жауапкершілік көтереді.  **18.5.** Тапсырысшы Орындаушымен ұсынылған мәліметтерді сұратуларды тікелей Орындаушыға, басқа ұйымдар мен мекемелерге жіберу жолымен, сондай-ақ, Орындаушы кеңсесіне барып жүргізілетін аудиттерді жүргізу арқылы тексеруді жүргізуге құқылы.  **18.6.** Орындаушы көрсетілетін Қызметтердегі жергілікті қамту үлесі туралы жалған ақпарат берген жағдайда, Тапсырысшы Шартты орындаудан біржақты тәртіпте бас тартуға және шығындарды өтеуді талап етуге құқылы. Бұл ретте әрі қарай Шарттың орындалмаған шарттық міндеттемелері Орындаушы жазбаша хабарлама алған сәттен бастап тоқтатылды деп саналады, ал хабарлама алған сәтке дейін орындалған міндеттемелер бойынша өзара есеп айырысуға қатысты Шарт өзара есеп айырысуды аяқтағанша әрекет етеді.  **18.7.** Тапсырысшы жергілікті қамтуға қатысты міндеттемелерді орындамағаны үшін Орындаушы тарапынан қандай да бір санкцияларсыз, айыппұлдарсыз, Орындаушыны 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын ескертіп, көрсетілген қызметтердің нақты көлемі үшін төлемақы төлеп, Шартты бұзуға құқылы **.**  **18.8.** Осы шарт бойынша міндеттемелерін орындау барысында Орындаушы қосалқы Орындаушылық жұмыстарды атқаратын Қазақстандық персоналды қоса алғанда, тартылған шетелдік жұмыскерлерге қатысты Қазақстандық персоналға тең тәжірибе, біліктілік, лауазым, тапсырмалар мен міндеттер үшін тең еңбек жағдайлары мен еңбек төлемін  қамтамасыз етуі тиіс**.**  **19-бап. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН­ЖАЙЛАРЫ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ**  **Тапсырысшы**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  060005, Қазақстан Республикасы, Атырау қ.  Махамбет Өтемісұлы к-ci, 132 «А»  СТН 150 100 267 426  БСН 090340002825  «Қазақстан Халық Банкі» АҚ №139900 АОФ  Б/ш KZ886010141000150021 KZT-мен,  ХҚЕ (БСК) HSBKKZKX  Кбе 17  **Бас директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т.Елеусінов**  М.О.  **Орындаушы**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.О. | | **ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  **«Услуги по позиционированию буро­вой установки».**  г. Атырау «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.  **ТОО «Жамбыл Петролеум»**, выступающее от имени и по поручению АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – Недропользо­ватель), и являющееся Оператором по Контракту на проведение Разведки углеводородного сырья №2609 от 21.04.2008 года, на основании Согла­шения о привлечении оператора №411 от 01 сен­тября 2016 года, между АО «Национальная ком­пания «КазМунайГаз» и ТОО «Жамбыл Петро­леум» (далее – СПО), в лице Генерального ди­ректора г-на Елевсинова Х.Т. действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**»  и  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** именуемое в дальней­шем **«Исполнитель»** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основа­нии Устава с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сто­рона», пришли к соглашению о нижеследую­щем:  **Статья 1. Определения**  В настоящем Договоре используются следую­щие определения:  **Акт оказанных Услуг** – означает акт, подписан­ный Сторонами после оказания Услуг, с момента подписания которого считается, что Исполни­тель оказал Услуги надлежащим образом.  **Банковский день** - означает день, являющийся рабочим днем для банков в Республике Казах­стан.  **Грубая небрежность** - означает полное отсут­ствие осторожности, которое показывает созна­тельное безразличие и безответственное игнори­рование безопасности людей и имущества.  **Договор** – гражданско-правовой договор, заклю­ченный между Заказчиком и Исполнителем в со­ответствии с Правилами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, за­фиксированный в письменной форме, подписан­ный сторонами со всеми приложениями и допол­нениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;  **Запись** - любые инженерно-геологические и то­погеодезические данные, полученные в процессе Услуг, включая результаты тестирования, опытно-методических Работ и бортовой (поле­вой) обработки данных записанные на магнит­ных носителях установленного формата, а также сопутствующие рапорты оператора, чертежи, карты и прочие материалы, содержащие данные, вместе со всей прочей сопутствующей письмен­ной документацией, которые должны быть, по­ставлены Исполнителем Заказчику по условиям настоящего Договора.  **Конфиденциальная Информация** - означает информацию, переданную Заказчиком Исполни­телю в письменной, устной, электронной или в любой иной форме и имеющую отношение к биз­несу или технологии Заказчика, либо ее материн­ской, дочерней компании или филиалу ("Аффи­лированные компании"), а также основанные на ней продукты, Услуги, компиляции, анализ, вы­воды и материалы, включая без ограничений за­писи, документацию и переписку.  Конфиденциальная Информация включает, в том числе, без ограничений финансовую инфор­мацию, информацию о стратегии, коммерческих планах, коммерческих операциях и системах, це­новой политике, коммерческую тайну, информа­цию о служащих, клиентах и/или поставщиках, инженерно-геологические и другие данные, ин­формацию об изобретениях, усовершенствова­ниях, ноу-хау, НИОКР на любой и всех стадиях Услуг, принадлежащую Заказчику или Аффили­рованным компаниям Заказчика, а также все За­писи и результаты Услуг Исполнителю по насто­ящему Договору.  **Место оказания Услуг** – Точка бурения оценоч­ной скважины №2 Жетысу (ZT-2) на участке Жамбыл, в северо-западной части казахстан­ского сектора Каспийского моря.  **Оборудование Исполнителя** – означает все ме­ханизмы, конструкции, приборы, оборудование, суда и иные средства, необходимые для оказания Услуг.  **ПБУ** – Погружная буровая установка  **Персонал Исполнителя** – персонал, консуль­танты, Представитель Исполнителя и/или рабо­чий персонал Исполнителя и в дальнейшем рабо­чий персонал Субподрядчика(ов), одобренный Заказчиком, нанимаемый или принимающий непосредственное участие в оказании Услуг по настоящему Договору.  **Консультант Исполнителя-** независимый специалист, нанимаемый Заказчиком для предоставления консультации по техническим, коммерческим или юридическим аспектам его деятельности.  **Мобилизация–** означает доставку Исполнителя на Место оказания Услуг в составе и комплект­ности согласно перечню, содержащемуся в Тех­ническом Задании, и подготовку его к началу вы­полнения Полевых работ, подтвержденные под­писанием Акта о готовности Исполнителя.  **Демобилизация –** означает вывоз Исполнителем с Места оказания Услуг в составе и комплектно­сти согласно перечню, содержащемуся в Техни­ческом Задании.  **Полевые Услуги** – Позиционирование ПБУ на точке бурения оценочной скважины №2 Жетысу (ZT-2).  **Представитель Заказчика** - уполномоченное лицо, назначаемое Заказчиком и имеющее права и обязанности согласно пункту 4.1. и статье 7 настоящего Договора.  **Представитель Исполнителя** - лицо, назначае­мое Исполнителя и которое имеет права и обя­занности согласно статьей 5 и 6 настоящего До­говора.  **Принятые нормы** (в области инженерно-геоде­зических изысканий) - наилучшие существую­щие на сегодня процедуры и методы проведения инженерно- геодезических изысканий, использу­емые с должной старательностью.  **План взаимодействия –** Документ детально, пошагово описывающий сценарий действий Ис­полнителя и всех сторон, участвующих оказании Услуг, в том числе скоростной режим, внешние, специальные факторы, влияющие на буксировку на отдельных участках маршрута и своевремен­ное позиционирование на точку Услуг.  **Услуги** - означает любую Услугу или Работы, оказываемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора по закупу Услуг по проведению позиционирования ПБУ на точку бурения оценочной скважины №2 Жетысу (ZT-2) на участке Жамбыл, включая отчет.  **Срок Действия Договора** - означает период, начинающийся с даты его подписания и заканчи­вающийся датой полного исполнения обяза­тельств Сторон по настоящему Договору, но не позднее 31 декабря 2018 года.  **Стоимость Договора** - означает суммы, которые Заказчик должен выплатить Исполнителю за фактически оказанные Услуги, рассчитываемые в соответствии с **Приложение**м 4 к настоящему Договору.  **Сторона** - одна из Сторон настоящего Договора: Заказчик или Исполнитель.  **Стороны** - стороны настоящего Договора или их правопреемники.  **Субподрядчик** - означает любую третью сто­рону по контракту (Договору, соглашению), за­ключенному с Исполнителем на оказание Услуг или поставку товаров в целях оказания Услуг по Договору.  **Супервайзер Заказчика** - представитель Заказ­чика на месте проведения Услуг на участке Жам­был в соответствии со статьей 4.2 настоящего Договора.  **Уведомление** - означает официальное письмен­ное извещение одной Стороны в адрес другой Стороны.  **Техническое задание** – означает задание, пере­даваемое Заказчиком Исполнителю, включаю­щее требования к содержанию и форме оказания Услуг, методику и порядок выполнения, сроки оказания Услуг по Договору и являющееся после подписания уполномоченными представителями Сторон **приложение**м к Договору.  **Обстоятельства непреодолимой силы** (Форс-мажор) - события, не подлежащие разумному контролю Сторон и непосредственно влияющие на исполнение настоящего Договора, т.е. по­жары, наводнения, землетрясения и другие сти­хийные бедствия, террористические акты, мор­ские катастрофы, блокады, военные действия, эпидемии, введения государством эмбарго на экспорт или импорт проданного товара.  **E&P FORUM** - Международный форум по раз­ведке и добыче в нефтяной промышленности.  **IAGC** - Международная ассоциация геофизиче­ских Исполнителей.  **Статья 2. Толкование и интерпретация**  **Договора.**  2.1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:  1) Перечень закупаемых Услуг (Приложение №1)  2) Техническая спецификация (Приложение № 2);  3) Форма счета-фактуры (Приложение №3)  4) Таблица цен (Приложение №4)  5)Отчетность по казахстанскому содержанию в работах и услугах (Приложение №5)  6) Акт оказанных Услуг (Приложение № 6)  2.2. Приложения составляют неотъемлемую часть настоящего Договора. В целях интерпрета­ции устанавливается следующая приоритетность документов:  (а) Договор с приложениями;  (б) Техническая спецификация на проведение позиционирования БУ на точке бурения оценоч­ной скважины №2 Жетысу (ZT-2) на участке Жамбыл.  **Статья 3. Предмет Договора, период и объем Услуг.**  3.1 Заказчик поручает и оплачивает, а Исполни­тель обязуется в сроки, установленные настоя­щим Договором и в строгом соответствии с усло­виями настоящего Договора оказать Услуги в со­ответствии с условиями настоящего Договора и с соблюдением требований действующего зако­нодательства Республики Казахстан с использо­ванием собственной современной техники, мате­риалов, инструментов, оборудования и техноло­гий.  3.2 Описание, виды Услуг, технические специ­фикации, требования, предъявляемые к Услугам указаны в Приложениях № 1, 2 к настоящему До­говору.  3.3 **Дата Начала оказания Услуг** - с момента даты указанного в Уведомлении Заказчика; под­разумевается, что только непредвиденные обсто­ятельства, одобренные Заказчиком, могут приве­сти к задержке Начала Услуг. Начало Услуг не может состояться, если не выполнено следую­щее:   * Заказчиком не направлено Уведомление о начале оказания Услуг; * Представителем Заказчика не произведена приемка оборудования Исполнителя со всеми необходимыми результатами калибровки и Пер­сонала Исполнителя; * Не составлен акт о готовности Исполни­теля к оказанию Услуг, подписанный Представи­телем Заказчика и Представителем Исполни­теля; * Исполнитель не представил разрешения государственных контролирующих органов на оказание полевых Услуг; * Исполнитель не представил копии необхо­димых страховых полисов. * В случае возможных задержек с Началом Услуг, Исполнитель должен немедленно уведо­мить Заказчика обо всех причинах ожидаемых задержек Услуг и мероприятиях, которые Испол­нитель планирует осуществить для устранения таких задержек. * Услуги по настоящему Договору должны выполняться в соответствии с Технической спе­цификацией на проведение позиционирования ПБУ на точку бурения оценочной скважин №2 Жетысу (ZT-2) на участке Жамбыл.   Заказчик оставляет за собой право корректиро­вать Программу Услуг, любые изменения должны быть сделаны в письменном виде. Все изменения и дополнения к программе Услуг не должны влиять на увеличение общей стоимости Услуг. Все подобные изменения должны быть просчитаны в соответствии со ставками, указан­ными в настоящем Договоре. Исполнитель пред­ставит Заказчику соответствующие подтвержда­ющие расчеты, чтобы установить в разумных пределах приемлемые ставки с учетом действу­ющего ограничительного законодательства, от­носящегося к зарплате и ценам.  Услуги будут оказываться в соответствии с ука­заниями Заказчика после консультаций с Испол­нителем.  Без нарушения обязательств по настоящему До­говору общий объем, и практические условия Услуг будут находиться под управлением Заказчика, однако фактические: организация, оказание Услуг, соблюдение требований техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды будут лежать на Исполнителе.  Услуги должны оказываться в соответствии с согласованной Программой Услуг и условиями настоящего Договора и не прерываться за исключением Форс - мажорных обстоятельств, или на основе соглашения с Заказчиком, или в случае расторжения настоящего Договора.   * 1. Датой окончания Услуг – является дата представления Исполнителем отчета о результатах позиционирования и подписания Сторонами Акта оказанных Услуг*, но не позднее* «31» декабря 2018г. Подразумевается, что только непредвиденные обстоятельства, признанные Заказчиком таковыми, могут привести к задержке окончания Услуг.   3.5. Заказчик имеет право:  3.5.1. Изменить дату Начала Услуг, с уведомлением Исполнителя;  3.5.2. Временно приостановить и расторгнуть настоящего Договор на основании требований законодательства Республики Казахстан по экологическим вопросам.  3.5.3. Заказчик обладает безусловным правом приостановить, перенести дату начала оказания Услуг, остальных сроков, этапов, направив уведомление Исполнителю, при этом такие действия не влекут за собой каких-либо дополнительных расходов и ответственности по Договору для Заказчика, а для Исполнителя санкций за не своевременное исполнение его обязательств. Если от срока переноса осуществленного Заказчиком зависит начало иных сроков, этапов, любых иных действий Исполнителя, то такие сроки сдвигаются соразмерно первичной дате переноса.  **Статья 4. Представители Заказчика.**  4.1. Представитель Заказчика.  Представитель Заказчика – назначаемое Заказчиком уполномоченное лицо, которое наделяется полномочиями выступать от имени Заказчика и в помощь которому могут быть предоставлены Супервайзеры, которым он может передавать свои полномочия.  4.2. Супервайзер Заказчика.  Супервайзер Заказчика – назначаемое Заказчиком уполномоченное лицо, постоянно находящееся на месте производства Услуг и наделенное правом контролировать ход оказания Услуг, соблюдением Исполнителем условий настоящего Договора.  Исполнитель должен быть информирован в письменном виде о том, кто является Супервайзером Заказчика. Супервайзер Заказчика должен иметь право в любой момент использовать средства связи Исполнителя, и Исполнитель обязуется обеспечить для Супервайзера постоянную возможность радио - телефонной или спутниковой связи с персоналом Заказчика.  **Статья 5. Представитель Исполнителя.**  5.1. Представитель Исполнителя – назначаемое Исполнителем уполномоченное лицо для согласования и координации с Заказчиком выполняемых Услуг в рамках настоящего Договора. Исполнитель должен письменно назначить ответственного Представителя Исполнителя.  5.2. Представитель Исполнителя будет иметь все полномочия для самостоятельного и оперативного принятия решений, связанных с оказанием Услуг, и согласования их с Заказчиком от имени Исполнителя.  **Статья 6. Права и обязанности**  **Исполнителя.**   * 1. Вся деятельность Исполнителя, связанная с оказанием Программы Услуг, регулируется положениями настоящего Договора, законодательством Республики Казахстан и Принятыми нормами.   Исполнитель обязуется оказать Услугу, используя Персонал Исполнителя, инфраструктуру и оборудование, перечисленных в **Приложении № 2** (список может быть расширен в процессе производства Услуг), и обеспечить условия оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором и его приложениями.  Ни Исполнитель, ни его Персонал и Представители не являются и не должны рассматриваться ни как официальные, ни как подразумеваемые работники Заказчика.  Исполнитель имеет эксклюзивное право управления и контроля Персоналом Исполнителя при оказании Услуг.  Любые действия Заказчика, направленные на оказание Программы Услуг Исполнителем, такие как инспекция или рекомендации, будут учитываться, и приниматься Исполнителем.  Все и любые обязательства, принятые на себя Исполнителем в связи с настоящим Договором и касающиеся функций Работодателя осуществляются Исполнителем и от его имени Исполнителя, и ни в коем случае не от имени и не за счет Заказчика.   * 1. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг по Позиционированию ПБУ оценочной скважины № ZT-2 на участке Жамбыл, указанной в настоящем Договоре. Описание видов и объемов Услуг дано в **Приложении № 2** к настоящему Договору. Исполнитель обязуется оказать Услуг в сроки, указанные в Программе Услуг в строгом соответствии с Принятыми нормами и Законодательством РК.   2. Исполнитель обеспечивает оказание Услуг с соблюдением международных стандартов по охране окружающей среды. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований Системы Управления Охраной Окружающей Среды. Исполнитель несет полную ответственность за любые убытки или ущерб, нанесенный окружающей среде, третьим лицам в результате несоблюдения таких требований. Исполнитель должен учитывать, что Услуг будут оказываться при соблюдении действующих в Республике Казахстан и международных норм и стандартов по охране окружающей среды.   3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований Системы Управления Охраной Окружающей Среды, которые содержат принципы и процедуры, требования и нормы, относящиеся к особым экологическим условиям и специальным экологическим требованиям на территории оказания Услуг утвержденных законодательными и нормативно- правовыми актами, а также правилами и инструкциями в области охраны окружающей среды и безопасности, действующими в Республике Казахстан. В соответствии с законодательством РК Исполнитель обязуется получить разрешение на специальное природопользование для оказания Услуг, что включает в себя, но не ограничивает наличие следующих видов документов: разрешение на спец.водопользование, разрешение на эмиссии в окружающую среду, документов по управлению опасными отходами и т.п.   6.5. Исполнитель несет полную ответственность за любые убытки или ущерб, нанесенные окружающей среде в результате несоблюдения природоохранного законодательства, требований и норм по экологической безопасности, и других норм при проведении морских нефтяных операции.   * 1. Исполнитель должен учитывать, что оказание Услуг по настоящему Договору, проводятся в природной зоне находящиеся под юрисдикцией природоохранного законодательства РК и соблюдение норм и требований законодательства являются приоритетными в интересах сохранения баланса экосистем при соблюдении статуса особо охраняемых природных территорий Среднего Каспия.   6.7. При проведении позиционирования Исполнитель должен разработать и согласовать План взаимодействия с Заказчиком и Исполнителем по буксировке ПБУ. План взаимодействия должен быть представлен Заказчику на утверждение до начала Мобилизационных Услуг.   * 1. Исполнитель обязан перед началом оказания Услуг представить Заказчику все необходимые документы (разрешение на спец.водопользование, разрешение на эмиссии в окружающую среду, договора по размещению и утилизации жидких и твердых отходов производства и потребления, согласования и разрешения по использованию питьевой воды и воды для технических нужд, а также гарантию по своевременной оплате утилизации отходов производства и потребления) с соответствующим согласованием их с соответствующими государственными органами Республики Казахстан (санитарно-эпидемиологическая служба, охраны окружающей среды и т.д.).   2. Исполнитель обязан согласовать вопросы размещения на территории оказания Услуг персонала Заказчика с руководством Заказчика.   3. Исполнитель обязан разработать план мероприятий по подготовке Персонала Исполнителя на знание и соблюдение правил и инструкций по экологической безопасности и действиям при аварийных ситуациях на море.   4. Исполнитель обязан организовать Работу по охране труда и здоровья Персонала Исполнителя и представителей Заказчика при проведении Услуг на море путем оснащения персонала Исполнителя и Заказчика средствами защиты от москитов и ядовитых насекомых.   5. Исполнитель обязуется оказать Услуги по настоящему Договору в соответствии с нормами по технике безопасности, а также в соответствии с правилами по технике безопасности Международной ассоциации геофизических Подрядчиков (IAGC) и Форума E&P Forum. Перед Началом оказания Услуг Исполнитель направит Заказчику правила по технике безопасности, которые Исполнитель обязуется соблюдать. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение таких направленных Заказчику правил. В соответствии с этим Исполнитель несет полную ответственность за любые убытки или ущерб, нанесенные третьим сторонам в результате несоблюдения таких правил.   6. Исполнитель должен назначить Консультанта Исполнителя по Позиционированию ПБУ из Персонала Исполнителя для консультирования Супервайзера Заказчика по техническим и технологическим вопросам.   7. Исполнитель обязуется за свой счет оказать или обеспечить оказание, технической подготовки, организации, управлению и руководству Персоналом Исполнителя. Исполнитель гарантирует, что используемый для оказания Услуг Персонал Исполнителя полностью компетентен и имеет достаточный опыт для выполнения своих обязанностей и обеспечит требуемое по настоящему Договору качество Услуг, пригоден с медицинской точки зрения для данным Услугам в данном регионе и обязуется действовать честно и добросовестно во время оказания Услуг по настоящему Договору.   Также Исполнитель должен обеспечить:   * Предоставление одного или нескольких опытных спасателей, включая их содержание, подготовку по технике безопасности, выплату заработной платы и начислений на нее, страховых и других вознаграждений, выходного пособия и обеспечение медицинского обслуживания; * Весь Персонал, включая персонал, выделенный Заказчиком для проведения Услуг на объекте доставкой к месту проведения Услуг и обеспечением обратного проезда, питанием и жильем. * Исполнитель обязуется получить за свой собственный счет все разрешения в соответствии с требованиями действующего законодательства РК, включая в частности, все необходимые визы, виды на жительство, разрешения на оказание Услуг, требуемые разрешения, допуски на действия сопутствующие Услугам, а также любые необходимые разрешения и лицензии для его Персонала. * Исполнитель обязуется выполнять и обеспечивать выполнение Персоналом Исполнителя положений законов РК и иных нормативных правовых актов, включая, в частности, применимое трудовое законодательство, правила по технике безопасности и охране окружающей среды и правила внутреннего распорядка. * Исполнитель обязуется оградить Заказчика от любых штрафных санкций, потерь, затрат, исков, штрафов, обязательств, требований или ответственности, которым Заказчик может быть подвергнут в результате невыполнения Исполнителем положений предыдущих абзацев. * Исполнитель также согласен возместить в добровольном порядке все денежные суммы, взысканные с Заказчика в результате решений уполномоченных государственных органов, судебных разбирательств, предпринятых Исполнителем, и (или) его субподрядчиками, их работниками и(или) привлеченных ими лицами по любым основаниям, в том числе по причине травмы или смерти работников Исполнителя, субподрядчиков или приглашенных ими лиц, причинения убытков или ущерба их собственности или используемому Исполнителем и(или) субподрядчиками имуществу третьих лиц, возникших независимо от действий или бездействия Заказчика и его работников и(или) Исполнителя, его субподрядчиков, их работников и(или) привлеченных ими лиц.   1. Оборудование Исполнителя и расходные материалы.   Исполнитель должен обеспечить получение и поддержание в силе за свой счет всех административных разрешений, требуемых в Казахстане соответствующими законодательными положениями и положениями нормативных актов для оборудования, запчастей и расходуемых материалов, необходимых для оказания Услуг по настоящему Договору.  Исполнитель должен использовать или поручать использование лишь такого оборудования, которое соответствует всем законам и нормативным актам, касающимся его использования, с наличием всех необходимых свидетельств на имеющееся оборудование в соответствии с его типом и Принятыми нормами.  Все оборудование Исполнителя, предусмотренное настоящим Договором, в частности, указанное в **Приложении № 2 к настоящему Договору**, должно быть использовано исключительно для оказания Услуг по настоящему Договору. Любое перемещение оборудования в течение периода оказания Услуг на другие Услуги не может быть проведено без согласования с Заказчиком. Если Исполнитель не сможет оказать положения данного пункта, Заказчик имеет право расторгнуть Договор без уведомления и несения каких-либо затрат или обязательств по дальнейшим выплатам согласно положению статьи 14.  Исполнитель с согласия Заказчика может провести демобилизацию части оборудования, и части Персонала Исполнителя после завершения соответствующей части Услуг, не дожидаясь завершения всего объема Услуг.   * 1. Исполнитель должен за свой счет, но, не ограничиваясь этим, обеспечить следующее: * Упаковку и доставку Записей в центр обработки и в офисы Заказчика; * Подготовку дополнительных копий Записей и их доставку в центр обработки или Заказчику, в случае их утери, не считывании и прочее; * Лицензии на радиостанции и, если требуется, телеметрические устройства; * Оплату экспедитора, таможенных пошлин, если они потребуются; * Оплату портовых и лоцманских сборов; * Оборудование и персонал для калибровки и испытаний приборов; * Получение в государственных органах всех разрешений и лицензий, необходимых для оказания Услуг; * Наличие в полевом лагере запчастей и расходуемых материалов в необходимом объеме для эффективных Услуг; * Любые прочие поставки и снабжение, необходимые для проведения и обеспечения Услуг.   6.17. Исполнитель отвечает за получение необходимых лицензий на экспорт из страны-поставщика в Республику Казахстан оборудования. Исполнитель гарантирует Заказчику, что он обладает всеми необходимыми разрешениями для этой цели, и обязуется должным образом гарантировать и оградить Заказчика от всевозможных штрафных санкций, преследований и любых иных последствий, вытекающих из отсутствия таких разрешений.  Оборудование и материалы, требующие специальной таможенной очистки, которая может быть причиной задержки Начала оказания Услуг, должны быть доставлены Исполнителем к месту оказания Услуг заблаговременно для предотвращения таких задержек. Исполнитель обеспечивает за свой счет таможенную очистку ввозимых в Республику Казахстан техники, материалов и оборудования.  **Статья 7. Роль и обязательства Заказчика**   * 1. Документация, поставляемая Заказчиком   Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении у Компетентных органов прав, лицензий и разрешений, требуемых и представляемых в Республике Казахстан в связи с оказанием Услуг по настоящему Договору.  План взаимодействия , а также вся Конфиденциальная информация остается исключительной собственностью Заказчика и должна быть возвращена Заказчику по окончании оказания Услуг или в течение 14 дней со дня расторжения настоящего Договора.   * 1. Права Заказчика.   Заказчик вправе письменно уведомить Исполнителя об отстранении любого лица, работника или агента Исполнителя, или Субподрядчика(ов), с указанием причины их отстранения. Вопрос об отстранении лица, на которое поступило уведомление, должен быть решен Исполнителем незамедлительно и за счет Исполнителя, и такое лицо не может быть допущено к Услугам по настоящему Договору без предварительного письменного разрешения Заказчика. Заказчик обязан предоставить Исполнителю возможность предъявить доказательства необоснованности отстранения, но только после того, как работник отстранен. Уведомление от Заказчика об отстранении должностного лица, работника или агента Исполнителя, или Субподрядчика не должно само по себе приводить к привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности. В течение 24 (двадцати четырех) или более часов после того, как какое-либо лицо было отстранено от оказания Услуг по настоящему Договору, оно должно быть заменено Исполнителем, на любое другое подходящее квалифицированное лицо, приемлемое для Заказчика.   * 1. Заказчик имеет право, в любой момент оказания Услуг по настоящему Договору, проверять Услугу и всю связанную с ней документацию, и отказаться от любой части Услуг, несогласованной предварительно с Заказчиком и несоответствующей требованиям настоящего Договора.   7.4. В случае, если Заказчик обнаружит отклонения оказанной Услуги, какой-либо ее части, или переделанной Услуги от условий настоящего Договора, то Заказчик должен, в письменной форме, проинформировать Исполнителя о таких отклонениях, с указанием пунктов и разделов настоящего Договора, по которым Исполнителем были допущены эти отклонения. После получения такой информации Исполнитель должен немедленно принять все необходимые действия для устранения отклонений.  7.5. Заказчик, без ущерба его прочим правам по настоящему Договору, имеет право:   * Осуществлять осмотр поставленного для целей настоящего Договора Оборудования Исполнителя и его Субподрядчиков; * Проверять документы, подтверждающие квалификацию Персонала Исполнителя и его Субподрядчиков; * Приостанавливать оказание Услуг в случаях, предусмотренных настоящим Договором.   7.6. Извещения и Уведомления должны подаваться по следующим адресам:  **Заказчик: ТОО «Жамбыл Петролеум»**  060005, г.Атырау,  ул. Махамбета Утемисулы 132а  Генеральному директору  г-ну Х.Т. Елевсинову  **Исполнитель:**  7.7. Любая Сторона может изменить свой адрес, известив об этом другую Сторону, и такие извещения вступают в силу с момента их получения.  7.8. Обмен оперативной информацией связанной с оказанием Услуг должен производиться между Представителями и может производиться посредством телефонной связи, факса, электронной почты по адресам и телефонам, сообщаемым Сторонами для этих целей при назначении своих Представителей.  7.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке приостановить в части или полностью обязательства по договору в том числе по оплате, в случае не выполнения Исполнителем своих обязательств предусмотренных настоящим Договором.  7.10. Если иное не оговорено в рамках данного Договора, Заказчик оставляет за собой право в любое время приостановить оказание Услуг или расторгнуть в одностороннем порядке Договор как до Даты начала оказания Услуг, так и во время оказания, направив Исполнителю письменное Уведомление за 10 (десять) дней до даты приостановления / расторжения. Исполнитель имеет право на получение выплат в сумме Услуг, завершенных или находящихся в процессе оказания согласно подписанным Заказам-нарядам на дату такого приостановления или расторжения, и возмещение документально подтвержденных фактических расходов, понесенных Исполнителем.  **Статья 8. ЭТАПЫ, ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ УСЛУГ**  8.1. Услуги по Договору оказываются Исполнителем по следующим этапам:  **I этап – Позиционирование ПБУ установки на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZT-2)**  **II этап - Передача и защита окончательного Отчета о результатах Позиционирования ПБУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZT-2)**  Срок завершения второго этапа – 15 дней со дня завершения Позиционирования ПБУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZT-2)  8.2. Оказанные Услуги оформляются Актом оказанных Услуг, подписанным уполномоченными представителями Сторон в 3-х (трех) экземплярах.  8.3. Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней после окончания каждого этапа оказания Услуг представляет Заказчику проект Акта оказанных Услуг.  8.4. Заказчик, в течение 10 календарных дней с даты получения проекта Акта оказанных Услуг, принимает решение по вопросу приемки оказанных Услуг, подписывает Акт оказанных Услуг либо представляет Исполнителю Уведомление об отказе в подписании Акта оказанных Услуг с указанием причин такого отказа, обнаруженных недостатков и требований к Исполнителю об их устранении.  8.5. При отказе Заказчика от подписания Акта оказанных Услуг, Исполнитель обязан устранить за свой собственный счет, указанные в Уведомлении недостатки в течение 15 календарных дней и представить Заказчику Акт оказанных Услуг с указанием такого устранения, а Заказчик производит новую приемку оказанных Услуг в порядке и сроки, установленные в статье 8.1 Договора.  8.6. В случае если Исполнитель не исправил недостатки, указанные Заказчиком, в течение назначенного Заказчиком срока и не предоставил все необходимые обоснования результатов оказанных Услуг, Заказчик имеет право отказаться от любой части оказанных Услуг, не соответствующей Договору с соответствующим уменьшением стоимости Услуг.  8.7. На любой стадии подписания Акта оказанных Услуг Заказчик вправе по своему усмотрению признать часть Услуг, которые не вызывают у Заказчика сомнений об их надлежащем оказании и с учетом положений статьи 9 Договора, оплатить такую часть Услуг при наличии всех подтверждающих документов. Вопрос о приемке оставшейся части Услуг подлежит решению в соответствии со статьей 8 Договора.  **Статья 9. Стоимость Договора и порядок**  **расчетов.**  9.1. Общая Стоимость Договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма прописью)** тенге (далее – Стоимость Договора) и включает в себя все и любые расходы Исполнителя для качественного, своевременного оказания Услуг, мобилизацию, демобилизацию Оборудования и Персонала Исполнителя и представление отчета о результатах Позиционирования ПБУ, включая все налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а также налога на добавленную стоимость (НДС), все согласования, разрешения допуски, которые в соответствии с законодательством требуются для оформления уполномоченным государственными органами. При этом оплата осуществляется за фактически оказанные Услуги.  9.2. Стоимость Договора не подлежит увеличению в течение срока действия Договора.  9.3. Оплата производится путем перечисления денег на банковский счет Исполнителя, согласно цен и тарифов, отраженных в Приложении 4 «Таблица цен» настоящего Договора в следующем порядке:   1. Оплата за **I этап – Позиционирование ПБУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу (ZT-2)** оплачивается в течение 20 (двадцать) банковских дней после подписания Сторонами Акта оказанных Услуг завершенного I –го этапа и получения оригинала счета-фактуры от Исполнителя. Данный платеж также покрывает мобилизацию и демобилизацию Исполнителя на точку бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZT-2). 2. Оплата **II этапа – Передача и защита окончательного Отчета о результатах Позиционирования ПБУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZT-2** оплачивается в течение 20 (двадцати) Банковских дней с даты представления окончательного отчета на английском и русском языках и подписания Сторонами Акта оказанных Услуг завершенного II –го этапа и получения оригинала счета-фактуры от Исполнителя.   9.4.К обработке для платежа принимаются только оригиналы счетов-фактур, которые должны быть надлежащим образом оформлены, подтверждены и переданы Заказчику в соответствии с расценками и ставками, отраженными в Приложении 4 к Договору.  9.5. Заказчик вправе не производить оплату по настоящему Договору в случае не предоставления Исполнителем документов (счета-фактуры, акта оказанных Услуг) оформленных и в количестве указанном в настоящем Договоре.  Отсутствие оплаты со стороны Заказчика в таком случае, не считается просрочкой исполнения обязательств по настоящему Договору по своевременной оплате, кроме этого на такую сумму не подлежит начисление каких бы то ни было штрафных санкций в обеспечение исполнения обязательств.  9.6. Счет-фактура и Акт оказанных Услуг представляются Исполнителем в 3 (трех) экземплярах для каждой из Сторон, а также для Недропользователя с указанием реквизитов Недропользователя, и суммы приобретения (в том числе суммы налога на добавленную стоимость, приходящуюся на Недропользователя), согласно Налогового Кодекса Республики Казахстан. Счет-фактура должна содержать ссылку на Договор и его реквизиты (номер, дата).  9.7. В случае расторжения Договора до Даты начала Услуг или в период оказания Услуг , взаиморасчеты Сторон производятся по основаниям и на условиях статьи 14 Договора. Предусмотренные статьей 14 выплаты в пользу Исполнителя являются единственными и исключительными суммами, подлежащими выплате Исполнителю в указанных статьей случаях, и Исполнитель соглашается, что только в отношении таких сумм у него могут быть притязания по Договору.  **Статья 10. Требования по Страхованию**  10.1. Исполнитель обеспечивает за свой счет страхование всех рисков и ответственности в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и обеспечить их полную силу в течение всего срока исполнения Договорных обязательств (или иного периода в соответствии с обоснованными указаниями Подрядчика), а так же предоставить копии страховых полисов Заказчику с обеспечением в них в качестве дополнительно застрахованных лиц Заказчика и Недропользователя , в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Договора. Все страховые договоры, требуемые в соответствии с положениями данной Статьи 10, должны включать положения об отказе страховщиков от любых прав на регрессные требования, включая, в частности, регрессивные права против Заказчика и Недропользователя , по Договору в объеме обязательств, принятых Исполнителем по Договору. Где это возможно, данные договоры страхования должны включать также положение о том, что в случае их аннулирования или внесения в страховое покрытие существенных изменений Исполнителя должно передаваться уведомление не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до этого. Положения данной Статьи 10 ни в коей мере не должны ограничивать ответственность Исполнителя по Договору.  10.2 Страховки, требуемые в соответствии со Статьей 10.1, должны быть следующими (в той степени, в которой они имеют отношение к РаУслугам, или иначе по согласованию с Заказчиком):  10.3. страхование ответственности работодателя и (или) (если это требуется юрисдикцией на территории, где предоставляются Услуги, или юрисдикцией, под которой были наняты работники) компенсационное страхование работников, покрывающее травмы и смертельные случаи для работников Исполнителя, занятых в предоставлении Услуг, для работ на морских объектах;  10.3.2. Страхование гражданско-правовой ответственности по возможным происшествиям или ряду происшествий, связанных с причинением вреда, ущерба Заказчику или третьим лицам в процессе выполнения Услуг в пределах ответственности Исполнителя по Договору;  10.3.3 обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;  10.3.4. обязательное страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;  10.3.5. обязательное экологическое страхование;  10.3.6. любые другие виды страхования на любую сумму в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  10.4. Исполнитель должен получить и поддерживать адекватную страховку, которую он считает необходимой для покрытия любой другой своей ответственности по Договору, в противном случае обязательство по возмещению ущерба, вреда возмещается за счет собственных средств Исполнителя. По требованию Заказчика Исполнитель должен предоставить ей подтверждающие документы страхования, выданные его страхователями, свидетельствующие о том, что требуемые страховки вступили в полную силу.  **Статья 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**  11.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение либо ненадлежащее соблюдение положений нормативных и подзаконных правовых актов своим Персоналом Исполнителя и/или Персоналом Субподрядчиков, требований к качеству и содержанию Оборудования Исполнителя, а также требований к оказанию Услуг по Договору.  11.2. Ответственность за нарушение сроков оказания Услуг Исполнителем:   * В случае нарушения Исполнителем сроков начала и/или завершения какого либо этапа Услуг предусмотренных Статьей 8 Настоящего договора, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% за каждый календарный день просрочки от Стоимости просроченного этапа, в котором произошло нарушение Исполнителем сроков начала и/или окончания этапа, но не более 30% от Стоимости просроченной этапа. Заказчик вправе без уведомлений Исполнителя и иных предупредительных действий, безоговорочно удержать сумму начисленной пени из сумм подлежащих оплате Исполнителю. Либо Заказчик вправе не производить дальнейшую оплату до момента оплаты Исполнителем начисленной пени, в таком случае, не оплата со стороны Заказчика не будет являться просрочкой по которой наступает ответственность по п.11.3. Настоящего договора. * В случае просрочки Исполнителем устранения недостатков в оказанных Услугах, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от Стоимости  **II**-го Этапа за каждый календарный день просрочки устранения недостатков до полного устранения недостатков;   в случае несвоевременной уплаты Исполнителем неустойки Заказчик оставляет за собой право удержать сумму неустойки из платежей, причитающихся Исполнителю за выполненные Этапы.  11.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты какого либо этапа Услуг по Договору, предусмотренного Статьей 8, Заказчик выплачивает Исполнителю пеню из расчета 0,1% от Стоимости просроченного этапа за каждый календарный день просрочки, но не более 30% от стоимости просроченной суммы.  11.4. Уплата штрафных санкций производится по первому письменному требованию другой Стороны и не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.  11.5. В случае утери, уничтожения и/или повреждения документов и/или данных, Исполнитель должен немедленно известить об этом Заказчика в письменном виде и незамедлительно, за собственный счет, сделать копию соответствующих данных с существующих документов и данных. В случае если копии не восстанавливаются, то Исполнитель должен, на усмотрение Заказчика: либо вновь оказать Услуги за свой счет, для получения соответствующих данных в течение Срока оказания Услуг или иной установленный Заказчиком срок, либо возместить Заказчику суммы, выплаченные им Исполнителю ранее, с учетом неустойки в размере 5% от Стоимости Услуг.  11.6. Исполнитель полностью отвечает и возмещает вред, причиненный окружающей среде и/или жизни и здоровью работников Заказчика в результате несоблюдения либо нарушения Персоналом Исполнителя и/или Субподрядчиков требований законодательства по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.  11.7.В случае нарушения Исполнителем любых условий настоящего Договора, допущения ошибок, недоработок, повлекших по этой причине не запланированные производственные операции и (или) простой ПБУ, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 10% суточной ставки аренды ПБУ Заказчиком, соразмерно времени простоя по вине Исполнителя.  11.8. В случае просрочки Исполнителем предоставления страховых полисов подтверждающих осуществление Исполнителем необходимого страхования по настоящему Договору, Исполнитель по первому требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 0,1 % от Общей стоимости Договора за каждый просроченный вид страхования указанный в Договоре.  11.9. Общий размер ответственности Исполнителя, понесенной в связи с урегулированием любых законных требований связанных с ущербом и убытками причиненных Заказчику в процессе оказания Услуг по настоящему Договору, возмещаемые Исполнителем Заказчику кроме покрываемого страховкой, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  **Статья 12. ФОРС-МАЖОР**  12.1. Стороны не будут нести ответственность за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить всеми разумными средствами. К таким обстоятельствам относятся: пожар, наводнение, землетрясение, цунами, взрывы, иные обстоятельства природного и техногенного происхождения, военные действия, массовые беспорядки, запретительные акты государственных органов и должностных лиц, если эти и иные обстоятельства, непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору. В данном случае запретительные акты государственных органов и должностных лиц не должны быть связаны с обстоятельствами, за которые отвечают Стороны.  12.2. Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно в письменном виде известить другую Сторону о возникновении Обстоятельств непреодолимой силы (а также о прекращении действия таких обстоятельств) с приложением подтверждения уполномоченной организации о возникновении (прекращении) таких обстоятельств. Стороны должны приложить максимальные усилия с тем, чтобы в кратчайшие сроки оказать объем Услуг согласно Договору исходя из вопроса целесообразности при таких обстоятельствах.  12.3. Сроки оказания обязательств по Договору Стороны, подвергшейся влиянию форс-мажорных обстоятельств, продлеваются на период действия таких обстоятельств без дополнительной оплаты. После прекращения форс-мажорных обстоятельств, Сторона, подвергшаяся таким обстоятельствам, должна уведомить другую Сторону о предполагаемой дате начала исполнения своих обязательств по Договору.  12.4. В отношении Исполнителя, к форс-мажорным обстоятельствам не должны относиться, в том числе (но без ограничения), следующие события:   * забастовка или мешающее, тормозящее или разрушительное поведение или другие рабочие волнения, запрещенные для Персонала Исполнителя и/или его Субподрядчиков; * поломка или отсутствие техники, инструмента или оборудования, используемого Исполнителем и/или его Субподрядчиками; * обязательства Исполнителя перед другими сторонами, ограничивающие возможности Исполнителя выполнять Услуг; * отсутствие денежных фондов, действующих сертификатов или любых других документов, разрешений и лицензий; * отсутствие на рынке рабочей силы, материалов, оборудования или Услуг, если они не вызваны событиями или обстоятельствами, которые сами по себе являются обстоятельствами форс-мажора.   **Статья 13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**  13.1. Стороны соглашаются добросовестно хранить в течение срока действия Договора и 12 (двенадцати) месяцев с момента окончания срока действия Договора коммерческую, финансовую и иную информацию друг друга, ставшую им известной в ходе оказания обязательств по Договору, не разглашать и не передавать третьим сторонам любую информацию, касающуюся предмета Договора или иной деятельности Сторон, если она предварительно не известна третьей стороне и к ней нет свободного доступа на законном основании, за исключением случаев, когда это разрешено Договором, либо сделано с письменного согласия другой Стороны, либо перечень сведений, разрешенных к разглашению, определен специальным письменным соглашением Сторон. С учетом требований Договора, Заказчик имеет право использовать без ограничений конфиденциальную информацию в своей деятельности.  13.2 Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:  - обстоятельства и сведения, имеющие отношение к любой финансовой либо хозяйственной деятельности Сторон в связи с Договором, включая обстоятельства и сведения конфиденциального происхождения касательно торговых секретов или бизнес – сделок, методов ведения коммерческих сделок, соглашений, планов или намерений Стороны или другой третьей стороны, которой Сторона передает обязанности соблюдать конфиденциальность;  - данные о Сторонах и их должностных лицах, причастных к исполнению Договора, включая их личные данные (фамилии, адреса, телефоны и т.п.);  - все данные полученные при позиционировании ПБУ на точках бурения разведочных скважин ZB- 1, ZT- 1 (если таковые имеются);  -все данные полученные при позиционировании ПБУ на точке бурения оценочной скважины ZT-2;  - наименования и сведения о причастных к Договору третьих лицах, включая имена и другие личные данные их должностных лиц;  - условия Договора, а равно любая иная информация, полученная Сторонами в ходе исполнения Договора. При этом Заказчик по своему усмотрению вправе использовать всю и любую информацию, полученную от Исполнителя в ходе оказания услуг по Договору и предоставлять ее третьим лицам;  - любая иная информация, признанная Сторонами конфиденциальной.  13.3 Положения настоящей Статьи налагают обязанности по неразглашению конфиденциальной информации на каждую из Сторон, а равно на всех лиц, являющихся Персоналом Исполнителя или Персоналом Заказчика, в том числе и после прекращения с ними трудовых правоотношений, либо привлеченных Сторонами на основе контрактов либо трудовых соглашений, а также на других лиц, имеющих доступ к таким сведениям и информации.  13.4 Стороны несут ответственность друг перед другом за ущерб, нанесенный другой Стороне в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации. Положения об ответственности не распространяются на случаи, когда сведения либо информация на дату подписания Договора либо в период его действия были или стали общеизвестны вне связи с действиями Сторон. Действие настоящей Статьи 15.4 не распространяется на случаи, когда конфиденциальная информация должна быть раскрыта на основании требований законодательств Республики Казахстан.  **Статья 14. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**  **14.1. Досрочное расторжение Договора до Даты начала Услуг.**  14.1.1.Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время до Даты начала Услуг, направив Исполнителю Уведомление. При этом Заказчик не несет ответственности по осуществлению каких-либо платежей Исполнителю, связанных с таким расторжением.  14.1.2.Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор до Даты начала Услуг, если он имеет основания полагать или достоверно знает, что не будет готов предоставить соответствующий квалифицированный персонал или документы и/или разрешения, требуемые до Даты начала Услуг. В этом случае Исполнитель выплачивает Заказчику компенсацию в виде штрафа в размере 10% от Стоимости Услуг.  **14.3. Досрочное расторжение Договора в период оказания Услуг.**  14.3.1. Заказчик вправе, в любое время после того, как произошло любое из событий, указанных ниже, расторгнуть Договор сразу же после представления Исполнителю Уведомления о расторжении Договора в случае:   * признания Исполнителя банкротом; * уступки Исполнителем права собственности на все свое имущество в пользу кредиторов; * признания Исполнителя в письменной форме собственной несостоятельности в отношении общего погашения долгов в срок; * возбуждения в отношении Исполнителя дела в соответствии с законами по назначению арбитражного управляющего, доверительного управляющего, конкурсного управляющего или ликвидатора Исполнителя;   добровольного объявления Исполнителем себя банкротом или реорганизации Исполнителя, и/или иных других действий, ведущих к значительному затруднению в способности Исполнителя исполнить свои обязательства по Договору;  14.3.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в связи с нецелесообразностью дальнейших взаимоотношений, направив Исполнителю уведомление за 10 дней до такого расторжения, а так же в случаях:   * приостановки оказания Услуг на период 20 календарных дней подряд по причине форс-мажорных обстоятельств. Такое расторжение Договора вступает в силу с момента остановки оказания Услуг в связи с обстоятельствами форс-мажор. В этом случае Исполнитель предоставляет Заказчику всю документацию в объеме фактически оказанных Услуг. Исполнителю производится оплата оказанных Услуг на день расторжения Договора с учетом выплаченных сумм.   14.3.3. Расторжение Договора, кроме случаев, указанных в пункте 14.2. Договора, оформляется путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. В уведомлении должен оговариваться объем аннулированных обязательств, а также дата, с которой Договор расторгается. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств (пункты 14.3.1, 14.3.2), Исполнитель вправе требовать оплату только за фактические затраты понесенные Исполнителем на дату расторжения Договора.  **Статья 15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ**  15.1. Стороны приложат все усилия для разрешения по согласованию путем переговоров любых разногласий, вытекающих или связанных с данным Договором. Такие разногласия должны быть официально заявлены заинтересованной Стороной другой Стороне в письменной форме, с должной ссылкой на настоящую Статью, после чего Стороны постараются разрешить такой спор путем переговоров.  15.2. Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней после начала таких переговоров Заказчик и Исполнитель не смогут разрешить спор по Договору, то все споры, разногласия, требования, возникающие в связи с Договором или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат окончательному разрешению в суде Республики Казахстан.  **Статья 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**  16.1. Заказчик ТОО «Жамбыл Петролеум» является Оператором по освоению участка Жамбыл, расположенного в казахстанском секторе Каспийского моря. В случае если Уполномоченным Органом будет принято решение о замене Оператора по освоению участка Жамбыл, все права и обязанности ТОО «Жамбыл Петролеум» по Договору переходят к новому Оператору с момента принятия такого решения.  16.2. Изменения и дополнения условий Договора имеют юридическую силу для любой из Сторон лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями каждой Стороны. Такие изменения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора. Стороны не вправе вносить в настоящий Договор какие-либо изменения и дополнения, которые могут изменить условия, ставшие основанием для выбора Исполнителя на конкурсе по закупке Услуг.  16.3. Договор составлен на казахском и русском языках, в 3-х (трех) экземплярах по одному для каждой из Сторон и Недропользователя. В случае какого-либо несоответствия или спора в отношении Договора и приложений к данному Договору или в случае любого арбитража, версия на русском языке будет использоваться для разрешения такого несоответствия или спора.  16.4. Каждая Сторона соглашается с тем, что все законы, правила и нормативные акты органов власти Республики Казахстан, которые действуют на данный момент или могут быть приняты после вступления Договора в силу, применимы к исполнению в рамках Договора. Если какое-либо положение Договора не соответствует или противоречит какому-либо закону, правилу или иному нормативному правовому акту, оно должно быть приведено в соответствие с требованиями таких актов.  **Статья 17. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ,**  **ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**  **17.1 Основные положения**  17.1.1. Раздел по охране здоровья, труда и окружающей среды (далее – ОЗТОС) является неотъемлемой частью Договора и служит для определения порядка действий по идентификации, устранению и контролю тех опасных факторов и рисков, которые возникают вследствие оказания привлекаемыми подрядными организациями основных условий настоящего Договора и представляют или могут представлять угрозу здоровью людей, окружающей среде, имуществу Товарищества и/или третьих лиц.  17.1.2. Товарищество несет ответственность и уделяет особое внимание вопросам ОЗТОС при планировании и осуществлении производственных задач, в связи, с чем предъявляет ряд требований к привлекаемым подрядным и субподрядным организациям, а также полностью и/или частично переуступает ответственность за соблюдение требований законодательства РК и Договора в области ОЗТОС, в порядке, установленном законодательством РК и согласно условиями Договора.  17.1.3. В настоящем разделе изложены принципиальные требования Товарищества, предъявляемые к деятельности подрядных организаций в отношении ОЗТОС и основывающиеся на требованиях законодательства РК, целях и задачах Товарищества, его обязательствах, политиках, внутренних положениях и документах, а также общепринятой производственной практикой в данной сфере.  17.1.4. С момента подписания Договора между Товариществом и одним из потенциальных поставщиков, признанным победителем, он приобретает статус Исполнителя по настоящему Договору и несет ответственность в соответствии с законодательством РК и согласно условиям Договора, в том числе в области ОЗТОС. В свою очередь Товарищество выступает как Заказчик в рамках двусторонне подписанного Договора.  **17.2 Общие требования**  17.2.1. Исполнитель по осуществляемой им в рамках Договора производственной деятельности и на протяжении всего периода оказания услуг, гарантирует Товариществу самостоятельное (без дополнительной оплаты) выполнение изложенных в настоящем разделе требований по ОЗТОС.  17.2.2. В случае возникновения причин, не позволяющих Исполнителю обеспечить выполнение применимых к его деятельности требований по ОЗТОС изложенных в настоящем разделе Договора, Исполнитель незамедлительно, в письменном виде информирует руководство Товарищества, о таких причинах.  17.2.3. Исполнитель обеспечивает линейную ответственность в отношении ОЗТОС на всех уровнях, не возлагая ее на одного человека в рамках своей организационной структуры. Обязанности по ОЗТОС должны распределяться среди всех работников, привлекаемых Исполнителем для выполнения Договора, в том числе и работников привлекаемых Исполнителем субподрядных организаций.  17.2.4. Исполнитель гарантирует привлечение квалифицированного персонала для выполнения Договора. Весь привлекаемый Исполнителем и его субподрядными организациями персонал должен соответствовать квалификационным требованиям по должности и пройти проверку знаний по профессии.  17.2.5. Исполнитель обязуется за собственный счет обеспечить все необходимое обучение, в том числе в области промышленной безопасности и ОЗТОС, в соответствии со спецификацией Услуг для персонала Исполнителя и персонала его субподрядных организаций привлекаемых для предоставления услуг в рамках Договора.  17.2.6. Исполнитель должен информировать Заказчика и представлять отчет обо всех случаях производственного травматизма влекущих потерю трудоспособности персонала Исполнителя, а также прочих инцидентах и происшествиях произошедших по месту и в момент оказания услуг. Заказчик может потребовать от Исполнителя представления дополнительных разъяснений и принятия мер с целью недопущения повторения подобных случаев.  17.2.7. До момента предоставления услуг в рамках настоящего договора Исполнитель за свой счет должен обеспечить медицинскую проверку привлекаемого персонала на предмет соответствия физического и психического здоровья условиям труда, а также получение специализированных санитарных, медицинских и иных разрешений для оказания Услуг рамках настоящего Договора персоналом Исполнителя, в соответствии с требованиями законодательства РК.  17.2.8. Исполнитель гарантирует исполнение требований трудового законодательства РК и несет ответственность за исполнение применимых статей, в том числе по обязательному страхованию работников и добровольному медицинским страхованию, обеспечивающему покрытие расходов на оказание медицинской помощи и/или использовании услуг медицинских учреждений в пределах г.Атырау, г.Актау и поселка Баутино на случай экстренной медицинской эвакуации пострадавшего персонала Исполнителя.  17.2.9. Исполнитель за свой счет обязуется обеспечить достаточным количеством квалифицированного персонала обученного предоставлению первой медицинской помощи и надлежащими средствами для ее оказания, в случае если Исполнитель оказывает услуги в или за пределами ПБУ (на территории своих, партнерских и/или арендуемых производственных баз, складов, учреждений и/или судах). Более того, Исполнитель обязуется обеспечить возможностью экстренной медицинской эвакуации и/или госпитализации пострадавших с объектов, используемой Исполнителем инфраструктуры.  17.2.10. Исполнитель обязуется в полной мере обеспечить соблюдение требований по противопожарной безопасности, в случае если Исполнитель оказывает услуги на территории объектов используемой им инфраструктуры (на территории своих, партнерских и/или арендуемых производственных баз, складов, учреждений и/или судах).  17.2.11. Исполнитель и его субподрядные организации должны за свой счет обеспечить привлекаемый ими персонал спецодеждой, специальной обувью и другими необходимыми средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Более того Исполнитель должен осуществлять строгий контроль применения СИЗ привлеченным персоналом. Все используемые СИЗ, должны соответствовать требованиям РК, согласно специфике выполняемых Услуг.  17.2.12. Заказчик оставляет за собой право на проведение инспекций и аудитов по ОЗТОС на объектах Исполнителя задействованных в оказании Исполнителем услуг в рамках Договора. Исполнитель в ходе таких инспекций и аудитов обязуется предоставить все материалы и документацию по ОЗТОС по собственной деятельности и деятельности субподрядных организаций, вовлеченных в исполнение настоящего договора, и обеспечить сопровождение представителей Заказчика. В случае получения замечаний и предписаний со стороны Заказчика, Исполнитель обязуется устранить их в установленный срок. Более того, Заказчик вправе привлечь третью сторону для осуществления инспекции и/или аудита в области ОЗТОС.  17.2.13. Исполнитель обязуется самостоятельно, за свой счет обеспечить проведение инспекции, прохождение сертификации и получение необходимых разрешений на предоставляемое Исполнителем оборудование и используемого в ходе оказания услуг. При этом Исполнитель несет ответственность за исправность такого оборудования на весь срок действия договора, а также гарантирует предоставление равноценной его замены в случае отказа.  17.2.14. Исполнитель обеспечивает безопасное обращение с опасными материалами и веществами в соответствии с применимыми требованиями законодательства РК, отраслевыми нормами и международными стандартами, а также ведет их учет, осуществляет маркировку, соблюдает меры предосторожности и рекомендации производителя по использованию.  **17.3. Специальные предложения**  17.3.1. Потенциальные поставщики товаров и услуг при подготовке конкурсной заявки в обязательном порядке предоставляют информацию в области ОЗСТОС, согласно Таблице (Сведенья по ОЗТОС) Приложения №2 (Технической спецификации). Отсутствие или неполное предоставление запрашиваемых сведений может послужить основанием для отклонения такой заявки.  17.3.2. На основании сведений по ОЗТОС предоставленных потенциальными поставщиками товаров и/или услуг согласно подпункту 21.3.1. настоящего раздела, Товарищество определяет приемлемость привлечения того или иного поставщика.  17.3.3. Исполнитель обязуется следовать требованиям Заказчика в области ОЗТОС изложенным в настоящем разделе, но не должен ограничиваться ими, проводя постоянный мониторинг изменений в законодательных и иных применимых требованиях связанных и/или способных повлиять на деятельность Исполнителя обеспечивающих их оказание. В таком случае Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика и предоставить схему/план последующей адаптации таких требований к ходу оказания услуг.  17.3.4. Более того после подписания Договора, в момент оказания Исполнителем услуг по Договору, в силу изменения законодательных требований, производственной необходимости и/или с целью оптимизации механизмов обеспечения ОЗТОС на проекте, Заказчиком может быть выявлена потребность в изменении (дополнении, исключении и т.п.) состава настоящего раздела в соответствии с порядком установленным законодательством РК и условиями Договора.  17.3.5. С целью обеспечения надлежащего исполнения, мониторинга и контроля над выполнением применимых законодательных требований, в том числе требований по ОЗТОС Товарищество предъявляет к конкурсным заявкам потенциальных поставщиков товаров и/или услуг требование по предоставлению перечня применимых к их деятельности в рамках Договора законодательных требований, регламентов, разрешений, отчетности и платежей в бюджет, в том числе по страхованию и в области ОЗТОС. Потенциальные поставщики товаров и/или услуг предоставляют такую информацию в своей конкурсной заявке, отражая ее в **Таблице (Сведенья по ОЗТОС) в составе Приложения № 2 (Технической спецификация).**  17.3.6. В порядке указанном в пункте 17.3.5. настоящего раздела потенциальные поставщики товаров и/или услуг, а в последующем Исполнители предоставляют в **Таблице ( Сведенья по ОЗТОС)** развернутую информацию в отношении политик, положений, процедур, инструкций, и прочих внутренних документах прямо или косвенно обеспечивающих выполнение применимых к деятельности в рамках Договора требований в области ОЗТОС, а также обеспечивающих безопасное оказание Услуг в ходе оказания услуг.  17.3.7. В порядке указанном в пункте 17.3.5. настоящего раздела потенциальные поставщики товаров и/или услуг, а в последующем Исполнители предоставляют в **Таблице ( Сведенья по ОЗТОС)** информацию по тем опасным производственным факторам и связанным с ними рискам, возникающим в ходе оказания Услуг по оказанию услуг в рамках Договора, и представляющих угрозу здоровью людей, окружающей среде, имуществу Товарищества и/или третьих лиц. Более того, вместе с информацией по опасным факторам и связанным с ними рискам потенциальные поставщики предоставляют меры по их устранению и/или контролю, которые способны обеспечить снижение последствий таких опасных факторов и рисков.  17.3.8. Исполнитель со своей стороны назначает лиц ответственных за обеспечение исполнения договорных обязательств по вопросам ОЗТОС. Ответственное лицо обеспечивает поддержание коммуникации с представителями Заказчика, привлекаемыми Заказчиком или Исполнителем подрядными организациями, вовлеченными в производственную деятельность Заказчика и/или Исполнителя в рамках Договора, а также прочими сторонами и/или третьими лицами. Более того, ответственное лицо обеспечивает реализацию деятельности Исполнителя в отношении требований настоящего раздела и/или соответствующих приложений Договора.  17.3.9. Халатность со стороны Исполнителя и/или привлекаемого Исполнителем персонала, а также неисполнение требований настоящего раздела и соответствующих приложений Договора может послужить для Заказчика основанием для расторжения Договора, тем более, если Исполнитель не устранил причины и/или не предпринял мер по адресованному Исполнителю предписанию со стороны контролирующих органов и/или представителей Заказчика в установленный срок.  17.3.10. С момента подписания Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику содействие в вопросах ОЗТОС связанных с безопасной организацией и оказанием Исполнителем Услуг по оказанию услуг в рамках Договора, предоставляя сведенья имеющие отношение к вопросам ОЗТОС, подготавливая отчеты и предоставляя сводный, аналитический и презентационный материал, принимая участие в рабочих встречах, совещаниях, семинарах и учениях Заказчика посвященных и/или относящихся к вопросам и деятельности по ОЗТОС в рамках проекта.  17.3.11. За грубое нарушение Исполнителем и/или его персоналом применимых к деятельности Исполнителя законодательных требований в области ОЗТОС, неисполнение требований Договора, настоящего раздела и соответствующих приложений, а также создание ситуаций влекущих за собой или представляющих очевидную угрозу здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и/или третьих лиц, Заказчик в лице уполномоченных лиц в праве остановить Услуги связанные с оказанием Исполнителем услуг по Договору до устранения опасности и/или выяснения обстоятельств. При этом Исполнитель не вправе требовать с Заказчика оплаты за время остановки Услуг по таким причинам. Более того, если в результате такого нарушения и/или неисполнения применимых требований и условий Исполнителем был нанесен вред здоровью людей, окружающей среде, имуществу Заказчика и третьих лиц, а также повлекших остановку и/или изменения хода Услуг осуществляемых Заказчиком и привлекаемыми Заказчиком и/или Исполнителем подрядных организаций, Исполнитель несет ответственность и возмещает убытки, в соответствии с законодательством РК и условиями Договора. При этом возмещение убытков и/или уплата штрафов не освобождает Исполнителя от обязательств по Договору.  **17.4. Отчетность по ОЗТОС**  17.4.1. Исполнитель и субподрядные организации, предварительно согласовав с Заказчиком, самостоятельно должны предоставлять в компетентные органы отчеты в области охраны труда и промышленной безопасности согласно требованиям законодательства РК.  17.4.2. Исполнитель должен предоставлять Заказчику ежедневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные, годовые отчеты в области ОЗТОС в рамках настоящего Договора, а также итоговый отчет, предоставляемый по завершению Договора. Исполнитель должен представлять предварительные отчеты по показателям в области ОЗТОС по первому требованию Заказчика.  17.4.3. Исполнитель, представляя отчеты по ОЗТОС Заказчику должен отразить в них как минимум, следующее:   1. Комментарии о состоянии системы управления ОЗТОС и ТБ и любых связанных документов; 2. План мероприятий по ОЗТОС и ТБ и статус по его исполнению; 3. Данные по инспекционным и аудиторским проверкам системы ОЗТОС и ТБ; 4. Перечень выявленных несоответствий и мер, предпринятых по их устранению; 5. Данные о несчастных случаях и происшествиях; 6. Данные о потере рабочего времени; 7. Данные о случаях оказания медицинской помощи; 8. Данные по количеству персонала прошедшего соответствующее обучение, согласно требованиям законодательства РК в области ОЗТОС и ТБ; 9. Данные по количеству персонала прошедшего вводный инструктаж по ОЗТОС и ТБ; 10. Данные о проведенных семинарах по ОЗТОС и ТБ; 11. Данные о проведении учений по реагированию на чрезвычайные ситуации и ЛАРН, отчеты, извлеченные уроки и фотоматериалы; 12. Данные о проверках со стороны контролирующих органов; 13. Данные о наличии, соответствии, исправности и инспекции грузоподъемного, противопожарного, аварийно-спасательного, медицинского, коммуникационного, оборудования для ЛАРН и прочего оборудования имеющего отношение к оказанию услуг и/или обеспечению исполнения требований по ОЗТОС; 14. Данные о случайных загрязнениях окружающей среды; 15. Данные об источниках выбросов в атмосферу; 16. Данные об объемах образования отходов и передачи отходов; 17. Данные по водопользованию; 18. Данные по инспекциям и сертификации используемого оборудования, морских и воздушных судов, специальной техники и транспорта;   17.4.4. Годовой отчет о показателях в области ОЗТОС должен быть скреплен подписью руководителя компании Исполнителя и переданы представителю Заказчика в течение 1 (одного) календарного месяца с момента окончания отчетного периода.  17.4.5. Квартальные отчеты о показателях должны скрепляться подписью старшего менеджера Исполнителя, ответственного за повседневное предоставление Услуг, и передаваться представителю Заказчика в течение 4 (четырех) дней с момента окончания отчетного периода.  17.4.6. По завершению договора Исполнитель обязуется представить итоговый отчёт, в котором будет отражена вся деятельность Исполнителя в области ОЗТОС в полном объеме за весь период оказания услуг по настоящему Договору, включая все перечисленное выше в пункте 17.4.3. настоящего раздела. Прием Заказчиком такого итогового отчета при отсутствии замечаний по нему фиксируется Актом приема итоговой отчетности по ОЗТОС, на основании которого Заказчик осуществляет оставшиеся выплаты по Договору. В случае наличия у Заказчика замечаний к итоговой отчетности Исполнителя по ОЗТОС, Заказчик вправе приостановить выплаты до момента устранения таких замечаний Исполнителем. Более того, приостановления Заказчиком выплат по указанной выше причине не влечет для Заказчика никаких штрафных санкций.  **СТАТЬЯ 18. МЕСТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В УСЛУГАХ**  18.1. Исполнитель, обязан представить Заказчику сведения по доле местное содержания в Услугах, рассчитанные согласно Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года №87 (далее- Методика);  18.2. Обязательство по доле местного содержания Исполнителя в Услугах составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_);    18.3. Исполнитель обязан вместе с счет-фактурой и актом оказанных услуг представлять отчетность по местному содержания в Услугах с приведенным расчетом по формуле согласно Методике. В случае не предоставления отчетности по местному содержанию Заказчик в праве отказаться от подписания акта и производства оплаты, при этом такой отказ не влечет ответственности Заказчика предусмотренной в Законодательством и настоящим договором;  18.4. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по доле местного содержания, несвоевременное предоставление отчетности по местному содержанию и предоставление недостоверной отчетности в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от общей стоимости настоящего договора, но не более 15% от общей стоимости настоящего договора;  18.5. Заказчик вправе проводить проверку предоставленных Исполнителем сведений путем направления запросов как непосредственно Исполнителю, так и в любые организации и учреждения, а также путем проведения выездных аудитов в офис Исполнителя;  18.6. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора и от лица Недропользователя требовать возмещения убытков в случае предоставления Исполнителем недостоверной информации по доле местного содержания в оказываемых Услугах. При этом настоящий договор, в части дальнейшего выполнения договорных обязательств, будет считаться прекращенным с момента получения Исполнителем письменного уведомления, в части взаиморасчетов по обязательствам, выполненным на момент получения уведомления, настоящий договор будет действовать до завершения взаиморасчетов;  18.7. За неисполнение принятых обязательств по местному содержанию Заказчик имеет право без каких-либо санкций, штрафов, со стороны Исполнителя, расторгнуть настоящий договор, предупредив Исполнителя за 3 (три) календарных дня, оплатив фактический объем услуг;  18.8. При выполнении обязательств по настоящему договору, Исполнитель должен обеспечить равные условия и оплаты труда для Казахстанского персонала по отношению к привлеченным иностранным работникам, включая Казахстанский персонал, занятый на субподрядных работах за равный опыт, квалификацию, должность, задания и обязанности.  **Статья 19. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**  **Заказчик:**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»**  060005, Республика Казахстан, г. Атырау  ул. Махамбета Утемисулы 132 "А"  РНН 150 100 267 426  БИН 090340002825  Б/с   **KZ886010141000150021** в АОФ АО «Народный Банк Казахстана»  МФО (БИК) HSBKKZKX,  Кбе 17  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.**  М.П.  **Исполнитель:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.П. | |
|  |  | |

**Приложение № 1**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**Перечень закупаемых Услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лот №** | **Наименование заказчика** | **Наименование товаров, работ и услуг** | **Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг** | **Ед. изм.** | **Количество (объем потребности)** | **Сроки поставки товаров, выполнения Работ, оказания Услуг** | **Место поставки товаров, выполнения Работ, оказания Услуг** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **ТОО «Жамбыл Петролеум»** | **Услуги по позиционированию буровой установки** | **Позиционирование БУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2** | Услуга | 1 | **Дата начала выполнения Услуг:**  Согласно договора.  **Дата окончания:**  Согласно договора. | участок «Жамбыл» Казахстанский сектор Каспийского моря |

**Полное описание и характеристика Услуг указываются в технической спецификации (Приложение №2 к Договору)**

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ТОО «Жамбыл Петролеум»**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­**

# 

**Приложение № 2**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Услуги по позиционированию буровой установки**

**Общие сведения**

Исследуемый участок Жамбыл расположен в северной части казахстанского сектора акватории Каспийского моря .

В административном отношении территория относится к Атырауской области Республики Казахстан.

Скважина №2 Жетысу (ZT-2) оценочная, вертикальная, проектная глубина 1800 м.

**Цель и задачи Услуг**

Настоящая Техническая спецификация составлена на предоставление всех необходимых Услуг по позиционированию ПБУ, необходимых для реализации Заказчиком программы бурения оценочной скважины №2 Жетысу (ZT-2) на участке «Жамбыл» в 2018 году.

Для бурения скважин будет использоваться ПБУ типа «Каспиан Эксплорер», на основании заключенного Контракта на Бурение (далее- ПБУ).

Услуги по настоящей Технической спецификации будут включать предоставление оборудования по позиционированию окончательного положения ПБУ и предоставление соответствующего, квалифицированного и опытного персонала.

**Сроки выполнения Услуг**

Начало Услуг ожидается в июле 2018года, однако дата может измениться в зависимости от мобилизации ПБУ.

Услуги должны быть выполнены (завершены) в срок не позднее 7 дней с даты начала оказания Услуг указанной в Заказ-наряде. Услуги считаются выполненными только после:

1)     Подписания Исполнителем, Заказчиком и/или Представителем/ми Заказчика «Акта о позиционирований (постановке) ПБУ на точке бурения оценочной скважины ZT-2 ».

2)      Приемки Заказчиком «Окончательного отчета супервайзерских услуг по позиционированию на скважине ZT-2».

**Программа бурения**

**Общая информация по скважине**

Количество скважин: одна (1)

Тип скважины: оценочная

Лицензия: Участок Жамбыл

База: Баутино, Казахстан

Начало: июль 2018г.

Станок: ПБУ «Каспиан Эксплорер»

Ожидаемая отметка

Высота роторного стола: - 25 м над уровнем моря

Глубина моря: ~4.3 м

**Объем Услуг**

**Геодезические параметры**

Система высот Пулково 1942

Эллипсоид Красовского:

Параметры будут переданы после подписания договора по акту приема передачи.

**Параметры преобразования:**

Направление преобразования**: от Пулково 1942 к ВГС 1984**

Метод преобразования: Вектор Положения **7-параметров**.

Код преобразования EPSG : **1303**

Параметры будут переданы после подписания договора по акту приема передачи.

**Параметры проекции:**

Проекция: Пулково **1942/ зона Гуасс-Кругер 9 (6 градусов GK зона 9)**

Код EPSG: **28409**

Параметры будут переданы после подписания договора по акту приема передачи.

**Точка запланированного бурения для оценочной скважины №2 Жетысу (ZT-2) основана на**:

Пересечении сейсмических профилей: KK0916 / KK0932 +/- 5 км.

**Географические координаты:**

**Будут представлены после подписания контракта**

**WGS-84**

**Будут представлены после подписания контракта**

**Буровая платформа – погружная буровая баржа (далее ПБУ)**.

ПБУ типа «Каспиан Эксплорер» – ПБУ, спроектированная для бурения скважин на участках Каспийского моря глубиной от 2,5 до 5,5 метров. Классификация: ABS (Американское бюро судоходства);  
RMRS (Морской регистр судоходства РФ), глубина бурения 6150 м с использованием бурильной колонны, диаметр 5.

**Персонал и Оборудование**

1. Исполнитель предоставит все необходимое оборудование и персонал для профессионального позиционирования ПБУ в соответствии с самыми передовыми методами производства геодезических наблюдений, соблюдением техники безопасности всем находящимся на борту судна персоналом, включая персонал субподрядчика. Исполнитель обязан обеспечить безопасную эксплуатацию оборудования и соответствие оборудования требованиям техники безопасности. Персонал ПБУ обеспечивает все возможное содействие круглосуточной Работе. Исполнитель обязан учесть Технические Требования Техники Безопасности Заказчика.

1. Весь персонал Исполнителя обязан иметь действующие на момент проведения Услуг медицинскую справку и сертификат спасения на водах. Персонал должен быть опытный, квалифицированный, демонстрировать технические знания и инициативу по предупреждению нештатных ситуаций. По требованию Заказчика, Исполнитель предоставит послужной список каждого члена персонала Исполнителя. Заказчик может потребовать заменить любого члена персонала Исполнителя, которого Заказчик посчитает неподходящим для участия в Услугах. В таком случае, Исполнитель незамедлительно предоставит Заказчика на рассмотрение и согласование послужной список на другого члена персонала Исполнителя. Заказчик имеет право отклонить любого члена персонала Исполнителя, которого Заказчик считает несоответствующим для проводимых Услуг.
2. Исполнитель назначит контактное лицо (Координатор Услуг) для управления и координирования всех аспектов Контракта. Координатор Услуг должен быть «на связи» в любое время (во внерабочее время посредством системы дежурной связи). Обязанности Координатора Услуг включают:

* Планирование Услуг по позиционированию буровой утстановки
* Предоставление технического и производственного сопровождения проводимым Услугам
* Контроль устранения несоответствий / нарушений
* Контроль проведения Услуг, соблюдения техники безопасности, соблюдения требований охраны окружающей среды
* Подготовка отчетов после завершения Услуг;
* Получить в государственных органах разрешение на персонал на неоднократное пересечение Государственной границы Республики Казахстан казахстанскими и иностранными морскими судами, и казахстанскими воздушными судами, задействованными в операциях по недропользованию на контрактной территории.

Исполнитель обязан предоставить как минимум одного старшего гидрографа имеющего опыт в позиционировании буровых установок и одного техника по навигации.

**Технические Условия Заказчика**

Услуги позиционирования ПБУ предоставляются в соответствии с Техническими Условиями Заказчика, включенными раздел Объем Услуг. Калибровка и эксплуатация всего оборудования должны проводиться в строгом соответствии с Техническими Условиями. Оборудование Исполнителя должно быть снабжено соответствующими запасными частями, и к эксплуатации должен быть допущен только обученный персонал.

**Регистрация данных**

Исполнитель обязан регистрировать все необработанные и обработанные данные позиционирования в формате признанном Ассоциацией фирм Великобритании занимающихся разработкой морских месторождений или принятым Заказчиком.

Необработанные данные будут предоставлены в формате P2/94. Обработанные данные будут представлены в формате P1/90, или другом формате, согласованном с Заказчиком.

**ДАННЫЕ ПО ПЛОЩАДКЕ**

Глубина моря - 4,3 м

Состояние морского дна – песок

Препятствия на морском дне - нет

1. **ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ**

* 1. **Окончательное положение ПБУ**

Окончательная привязка к местоположению ПБУ будет выведена по данным, собранным дифференциальной системой глобального позиционирования (DGPS) в течение непрерывного наблюдения за пятью или более спутниками, как минимум в течение одного часа. Заказчик настоятельно рекомендует использование в данный момент времени поправки на высоту приемника при условии наличия правильных данных высоты эллипсоида, и того, что данное «псевдо наблюдение» можно будет соответствующим

образом проанализировать. На протяжении этого периода привязки к местоположению необходимо записывать с интервалом не более 5 секунд.

Окончательная позиция ПБУ будет выведена путем вычисления средней позиции из полученных данных, при условии, что все ошибочные позиции были исключены. Если более чем 15% привязок к местоположению за этот период были исключены, окончательную привязку необходимо повторить.

Окончательное положение должно быть согласовано Полномочным Представителем Заказчика.

* 1. **Технические условия контроля качества / обеспечения качества Услуги Дифференциальной системы глобального позиционирования (DGPS)**

Исполнитель обязан соблюдать следующие технические требования и, по требованию Заказчика составлять графики разброса во времени зафиксированных значений:

Количество используемых спутников. Количество спутников задействованных в определении привязки к местоположению должно быть не менее пяти. Однако, если это возможно, рекомендуемое минимальное количество спутников – шесть. Исполнитель продемонстрирует и зафиксирует как текущее количество задействованных спутников, так и количество спутников находящихся в пределах видимости. (см. раздел Поправка на высоту приемника)

Отметка высоты и азимут. Исполнитель в любой момент времени продемонстрирует отметку высоты и азимут всех спутников находящихся в пределах видимости.

Минимально допустимый угол подъема спутника над линией горизонта. Как сказано ниже, при наблюдении за спутниками необходимо учитывать Минимально допустимый угол подъема спутника над линией горизонта.

Для позиционирования судна угол подъема должен составлять 10°.

Для перемещения/позиционирования ПБУ угол подъема должен составлять 10°.

Для позиционирования буксируемых буйков угол подъема должен составлять 5°.

Отношение Сигнал – Шум. Отношение Сигнал – Шум указывает на силу сигнала, и его значение зависит от типа приемника, шкалы дальности заложенной изготовителем. Однако Исполнитель обязан указывать отношение Сигнал – Шум для каждой псевдодальности, которая использовалась при определении привязки к местоположению.

Среднеквадратичное значение. Среднеквадратичные значение будут вычислены для каждой привязки к местоположению с использованием нормализованных показателей статистической ошибки. Привязка местности будет исключена, если среднеквадратичное значение превысит 4.

Точность определения дальности до приемника (URA) представляет собой стандартное отклонение псевдодальности, которое можно отнести на счет погрешности в положении спутника и отражает уровень селективной доступности применимой в отношении к конкретному спутнику. Таким образом, она указывает на примерную погрешность датчика времени конкретного спутника и предвычисление эфемерида. Несмотря на то, что это не обязательно, Исполнителю, настоятельно рекомендуется, при наличии такой возможности, демонстрировать данные значения. Уровень селективной доступности связан с трансляцией точности определения дальности до приемника, которая содержится в передаваемом навигационном сообщении. Стандартные значения точности определения дальности до приемника без селективной доступности должны быть в пределах 0 и 2. Стандартные значения с селективной доступностью будут соответствовать 7. Все события, Когда значения точности определения дальности до приемника будут превышать 7, должны быть зарегистрированы в журналах наблюдения.

Величина погрешностей. Единичная Дисперсия, Дельта Широта, Дельта Долгота, Дельта Высота будут получены из приемника GPS, где это возможно, для каждой привязки к местоположению. Это особенно важно, когда Исполнитель получает из приемника привязку к местоположению, не создавая свою собственную позицию.

* 1. **Поправка на высоту приемника**

Исполнителю будет разрешено использовать методику поправок на высоту приемника в периоды, когда:

1. Количество спутников находящихся выше минимально допустимого угла подъема спутника над горизонтом по линии прямой видимости сократилось ниже 5.

И только когда выполняются следующие критерии:

Высота эллипсоида на территории проведения съемки известна, и ее можно легко использовать в расчетах. Данная цифра будет определена при использовании модели приемлемой для КОНОКО, например OSU-91A или эквивалент.

Высоту можно будет определить соответствующим образом при помощи вычислений. КОНОКО рекомендует стандартное отклонение от компонента высоты в 3-5 метра.

Исполнителю не разрешено использовать методики вычисления с фиксированной высотой.

Обратите внимание (для Заказчика) Если Исполнитель может продемонстрировать хорошую геоид-эллипсоидную модель и приемлемую стратегию оценки, нет никаких причин препятствующих использованию методики расчетов с поправкой на высоту приемника каждый раз, когда поправка превысит уровень резервирования.

* 1. **Канал передачи данных и пропускная способность канала**

Исполнитель предоставит детальные технические характеристики предложенного канала передачи данных до начала исследований. От того, какой канал будет использоваться, будет зависеть максимальная дистанцию между контрольным пунктом и мобильным пунктом.

Иммасарт. Для канала на базе системы Иммасарт приемлемая дистанция будет составлять 1500 км.

Радио канал. Для канала радио связи приемлемой будет дистанция от 600 км (низкие частоты, средние частоты) до 200 км (высокие частоты). Для очень высоких частот максимальная дистанция должна составлять 80 км и для ультра высоких частот максимальная дистанция – 20 км.

Исполнитель обязан предоставить резервное оборудование для организации канала связи. Такое оборудование должно включать телефонные линии или дополнительные радио частоты. Детали резервного оборудования должны быть предоставлены по запросу Заказчика.

Качество данных передаваемых на мобильную станцию является основным компонентом получения привязки к местоположению по дифференциальной системе глобального позиционирования. Исполнитель, таким образом, предоставит информацию о следующих показателях производительности:

* Поправка на псевдодальность
* Погрешность дальности задаваемая пользователем (UDRE)
* Скорость изменения (ROC)
* Синхронизация
* **Поправка на псевдодальность.** В наблюдения псевдодальности на мобильной станции будут внесены поправки, только если с контрольной станции была предоставлена соответствующая дифференциальная поправка. Поправки «Т» будут переданы с использованием формата указанного Радиотехнической Комиссией морской службой радиосвязи (RTCM) Специальной комиссии (SC) № 104, версия 2.0 или более поздняя. Будут переданы как минимум три сообщения: Тип 1, Тип 2 и Тип 16.
* **Погрешность дальности задаваемая пользователем (UDRE).** Задаваемая пользователем погрешность дальности отражает точность псевдодальности рассчитанную контрольными

станциями. Приемлемыми являются значения Погрешности в пределах 0 и 4. Исполнитель обязан отметить периоды, когда значение Погрешности превышают 4.

* **Скорость изменения (ROC).** Скорость изменения указывает, как быстро происходит изменение поправки псевдодальности. При нормальных условиях изменение будет проходить постепенно, и не должно превышать 0.3 м/сек. Исполнитель обязан отметить периоды, когда указанное значение превышается.
* **Синхронизация.** Исполнитель обязан принять во внимание следующие моменты относительно синхронизации:
* **Период поправки.** Период поправки выражает разницу во времени между моментом, когда произошла поправка на псевдодальность на контрольной станции и когда она была использована на мобильной станции (время привязки). Приемлемый период поправки не должен превышать 9 секунд. В случае если время внесения поправки превысит данное значение, Исполнитель обязан известить об этом представителя Исполнителя на буровом станке. Исполнитель так же обязан известить об этом поставщика системы для принятия соответствующих мер по сокращению данного периода до приемлемого уровня.
* **Дифференциальное время отклика**. Дифференциальное время отклика представляет собой период времени (в секундах) когда сообщение RTCM-SC 104 тип 1 было получено для каждой псевдодальности использованной в привязке к местоположению. Поставщик системы обязан, если это возможно, обеспечить, чтобы значение этого показателя не превышает 5 секунд. Исполнитель обязан зафиксировать периоды, когда значение данного параметра превышало указанный уровень и известит об этом представителя заказчика на ПБУ.

**Дата выпуска эфемерида**. Дата выпуска эфемерида указывают, какие эфемериды используются на контрольной и мобильной станциях для расчета орбиты спутника. Теоретически, обе станции должны использовать одну и ту же эфемериду. В случаях, когда даты выпуска отличаются, Исполнитель обязан удостовериться, что сообщения RTCM SC 104 тип 2 введено. Если это возможно, Исполнитель зафиксирует периоды, когда значения даты выпуска эфемерида различны

* 1. **Система антенн**

Расположение системы антенн на оборудовании ПБУдолжно соответствовать требованиям Заказчика и должно быть согласовано до начала калибровки и мобилизации.

1. **СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ, СХЕМ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ** 
   1. **Отчетность**

По окончании Услуг, Исполнитель обязан предоставить Заказчику окончательный отчет, который должен содержать следующие разделы:

• Калибровка

• Связь

• Ежедневные отчеты по съемке

• Данные окончательного местоположения

• Процедуры

• Записанные данные

• Отчеты

* 1. **Отчеты по калибровки**

Ответственность за подготовку отчетов по калибровке оборудования лежит исключительно на гидрографе. Отчет должен быть подготовлен и сохранен после окончания каждой калибровки или верификации. Все отчеты по калибровке должны быть обработаны таким образом, чтобы их можно было внести в окончательный отчет до возвращения в офис.

* 1. **Администрирование на ПБУ.**

Руководитель Услуг несет ответственность за распределение всех административных задач во время нахождения на борту ПБУ. Все переписка с клиентом и с офисом должна осуществляться через Руководителя Услуг. Во время проведения Услуг в море Руководитель Услуг обязан связываться с офисом ежедневно и информировать офис обо всем, что происходит на ПБУ.

* + 1. **Журнал регистрации**

На всем протяжении проекта гидрограф обязан вносить в журнал краткую информацию о проводимых Услугах, с расширенным описанием всех и каждого события имеющего отношение к геодезическим наблюдениям. Все записи в журнал должны производиться только ручкой черного цвета. Первые четыре страницы журнала необходимо оставить незаполненными, чтобы туда можно было бы вписать параметры конфигурации программного обеспечения и судна.

Записи каждого дня должны начинаться с новой страницы, начиная с местоположения ПБУ и проводимых с текущий момент времени Услугах. На основании записей журнала Руководитель Услуг составляет Ежедневный Отчет о Геодезических Наблюдениях.

* 1. **Ежедневный Отчет о Геодезических Наблюдениях**

Ежедневный Отчет о Геодезических Наблюдениях будут составляться ежедневно Руководителем Услуг. Предоставление отчетов начнется с момента мобилизации персонала на борт ПБУ и должно продолжаться до окончания демобилизации персонала. Ежедневно необходимо распечатывать две копии отчета; одна копия должна остаться у Заказчика, а вторая у Руководителя Услуг.

* 1. **Составление схем должно включать, но не ограничиваться, следующим:** -

Окончательное местоположение буровой вышки, с указанием ее окончательного положения, контуров бурового станка, намеченное местоположение, расположение установленных якорей, расположение якорных цепей/тросов и местоположение трубопроводов /подводных сооружений.

Масштаб схемы для указания положения ПБУ 1 : 5000

1. **СВЕДЕНИЯ ПО ОЗТОС**

Согласно пункту 17.3.1. Раздела ОЗТОС настоящего Договора, заинтересованные в поставке товаров и/или оказании услуг потенциальные поставщики при подготовке конкурсных заявок в обязательном порядке предоставляют информацию в области ОЗТОС, заполняя таблицу ниже. Отсутствие или неполное предоставление запрашиваемых сведений может послужить основанием для отклонения такой заявки.

**ТАБЛИЦА – СВЕДЕНЬЯ ПО ОЗТОС**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ОБЩИЕ СВЕДЕНЬЯ*** | | | | | |
| **Наименование организации:** | | | | | |
| **Наименование конкурса:** | | | | | |
| **Краткое описание работ по поставке товаров и/или оказанию услуг:** Услуг по позиционированию ПБУ, необходимых для реализации Компанией программы бурения оценочной скважины №2 Жетысу (ZT-2) на участке «Жамбыл» в 2018 году | | | | | |
| **Место выполнения работ по поставке товаров и/или оказанию услуг**: ПБУ. Исследуемый участок Жамбыл расположен в северной части казахстанского сектора акватории Каспийского моря. В административном отношении территория относится к Атырауской области Республики Казахстан. | | | | | |
| **Порядок и период поставки товаров и/или оказания услуг** (кратко описываются этапы и последовательность выполнения работ по каждому этапу, а также указываются даты и продолжительность):  **Позиционирование погружной буровой установки на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZT-2)**  **Передача и защита окончательного Отчета о результатах Позиционирования погружной буровой установки на точку бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZТ-2)** | | | | | |
| **Организации, привлекаемые в субподряд**: | | | | | |
| **Государственные разрешения**: | | | | | |
| **Ответственное лицо по Договору:** | | | | | |
| ***ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ*** | | | | | |
| **Опасные материалы и вещества** (указать тип/вид, названия планируемых к использованию материалов и/или веществ, представляющие угрозу здоровью людей и окружающей среде): | | | | | |
| **Оборудование и сосуды под давлением** (указать тип/вид, название и назначение): | | | | | |
| **Источники выработки энергии** (указать тип/вид, название марки, модель, мощность, расход топлива): | | | | | |
| **Крупногабаритное оборудование и/или механизмы** (указать тип/вид, название, производителя, массу и представить краткое описание): | | | | | |
| **Грузоподъемное оборудование** (указать тип/вид, название марки, модель, мощность, расход топлива): | | | | | |
| **Транспорт** (указать тип/вид, название марки, модель, мощность, расход топлива): | | | | | |
| **Морские суда:** | | | | | |
| **Воздушные суда:** | | | | | |
| ***СВЕДЕНЬЯ ПО ПЕРСОНАЛУ*** | | | | | |
| **Количество привлекаемого персонала, в том числе персонала привлекаемых субподрядных организаций** (по каждому договору субподряда): | | | | | |
| **Сведенья по страхованию привлекаемого персонала, в том числе персонала привлекаемых субподрядных организаций** (указываются виды страхования и дата действия договоров): | | | | | |
| **Предусмотрены ли договора с медицинскими учреждением** в пределах г.Атырау и г.Актау на оказание следующих медицинских услуг – медицинский осмотр на определение пригодности по состоянию здоровья условиям труда , по оказанию срочной медицинской помощи/ госпитализации/стабилизации и размещению пострадавшего персонала в условиях стационара, лечение, проведение анализов на выявление содержания алкоголя и наркотических веществ (указываются названия медицинских учреждений и оказываемые услуги): | | | | | |
| **Сведенья о прохождении привлекаемым персоналом курсов повышения квалификации**(указывается ключевой персонал и курсы повышения квалификации по каждой профессии/профилю, за последние 5 лет): | | | | | |
| ***СВЕДЕНЬЯ ПО ОЗТОС*** | | | | | |
| **Лицо ответственное за обеспечение ОЗТОС:** | | | | | |
| **Законодательные требования в области ОЗТОС, применимые к деятельности по Договору** | | | | | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **Документация по ОЗТОС** | | | | | |
|  | |  | | | |
| **Должностные инструкции, предусматривающие обязанности, ответственность и полномочия в области ОЗТОС**: | | | | | |
| **Рабочие инструкции или инструкции по безопасному выполнению работ** (рабочие инструкции и инструкции по ТБ в разработанном плане мероприятий по ОЗТОС): | | | | | |
| **План работ/мероприятий по ОЗТОС** | | | | | |
|  | | |  | | |
| ***ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ И РИСКОВ*** | | | | | |
| Вид работ | Опасный фактор | | Риски | | Меры обеспечивающие устранение, контроль и снижение последствий |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ТОО «Жамбыл Петролеум»**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФОРМА Приложение № 3**

**Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2018** г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Счет-фактура № \_\_ от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.** | | | | | | | | | | **(1)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | (1а) |
| **Поставщик:** | | | | | | | | | | **(2)** |
| РНН, БИН и адрес поставщика: | | | | | | | | | | (2а) |
| Расчетный счет поставщика: | | | | | | | | | | (2б) |
| Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: | | | | | | | | | |  |
| Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): | | | | | | | | | | (3) |
| Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет | | | | | | | | | | (4) |
| Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): | | | | | | | | | |  |
| *государство, регион, область, город, район* | | | | | | | | | |  |
| Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: | | | | | | | | | | (5) |
| Способ отправления: | | | | | | | | | | (6) |
| Товарно-транспортная накладная: | | | | | | | | | | (7) |
| Грузоотправитель: | | | | | | | | | | (8) |
| *(РНН, наименование и адрес)* | | | | | | | | | |  |
| **Грузополучатель:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Петролеум" от имени и по поручению АО Национальная Компания "КазМунайГаз" по Соглашению № 411 о привлечении оператора по Контракту № 2609 от 21.04.2008 года, на проведение Разведки углеводородного сырья по участку "Жамбыл", расположенному в Каспийском море между Министерством Энергетики и АО НК "КазМунайГаз" | | | | | | | | | | (9) |
| *(РНН, наименование и адрес)* | | | | | | | | | |  |
| РНН и адрес грузополучателя: РНН 150 100 267 426, БИН 090 340 002 825, г. Атырау, ул. М. Утемисова, 132а | | | | | | | | | | (9а) |
| Расчетный счет грузополучателя: KZ886010141000150021 в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX | | | | | | | | | | (9б) |
| **Получательь: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"** | | | | | | | | | | **(10)** |
| РНН и адрес покупателя: 620 100 210 025, БИН 020240000555, г.Астана, пр. Кабанбай Батыра 19 | | | | | | | | | | (10а) |
| Расчетный счет покупателя: KZ356010111000002033, в банке АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX | | | | | | | | | | (10б) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
| Ставка (%) | Сумма | Ставка (%) | Сумма |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 |  | услуга | 1 |  | 0,00 | 12% |  | 0,00 |  |  |
| **Всего по счету-фактуре:** | | | | | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Доля участия | включая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100% | АО НК "КазМунайГаз" |  |  |  | 0,00 | 12% |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Руководитель организации** | | | | |  |  | **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)** | | | |
|  | | | | |  |  |  | | | |
| *(Ф.И.О., подпись)* | | | | |  |  | *(должность)* | | | |
| **Главный бухгалтер организации Уполном.лицо:** | | | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | | |  |  |  | | | |
| *(Ф.И.О., подпись)* | | | | |  |  | *(Ф.И.О., подпись)* | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК**  **Генеральный директор**  **ТОО «Жамбыл Петролеум»** | **ИСПОЛНИТЕЛЬ** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение № 4**

# к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**Таблица цен**

**I. Таблица цен**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ Этапа** | **Наименование этапа** | **Процент от Общей стоимости (для тендера)** | **Стоимость этапа, тенге (без НДС)** |
| **1 – этап** | **Позиционирование ПБУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2**  **(ZT-2)** | 50% |  |
| **2- этап** | **Передача и защита окончательного Отчета о результатах Позиционирования ПБУ на точке бурения оценочной скважины Жетысу №2 (ZТ-2)** | 50% |  |
| **Общая стоимость (без НДС)** | | |  |

**2.Общие положения**

Все цены фиксированы на протяжении действия Договора

Все цены, указанные выше, а также цены, не указанные в данном приложении, но которые впоследствии могут быть согласованы для применения, должны быть полностью документированы и подтверждены согласием Заказчика.

Приведенные стоимости Работ включают все виды налогов и затрат кроме НДС.

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ТОО «Жамбыл Петролеум»**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ФОРМА**  **Приложение № 5**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

**Отчетность по казахстанскому содержанию в работах и услугах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  Договора  (m) | Стоимость  Договора  (СДj)  **KZT** | Суммарная стоимость  товаров в рамках  договора (СТj)  **KZT** | Cуммарная стоимость  договоров субподряда  в рамках договора  (ССДj)  **KZT** | Доля фонда оплаты  труда казахстанских  кадров, выполняющего  j-ый договор (Rj)  **%** | № п/п  Товара  (n) | Кол-во товаров  Закупленных  поставщиком в целях  исполнения договора | Цена товара  **KZT** | Стоимость  (CTi)  **KZT** | Доля КС согласно  Сертификата  СТ-KZ (Ki)  **%** | Сертификат СТ-KZ | | Примечание |
| Номер | Дата выдачи |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| m |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
| **И Т О Г О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля казахстанского содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной постановлением Правительства №964от 20.09.10. по следующей формуле:

**                                              n                         m

**m** Общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги),

включая договор между Заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.

**j** Порядковый номер договора;

**СДj** Стоимость j-oгo договора;

**CTj** Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;

**CСДj** Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-oгo договора

**Rj** Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

**S** Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

КСр/у = 100% х [(СТi х Ki + ) (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S

                                               i=1                      j=1

Доля казахстанского содержания (%):

**КСр/у** Казахстанское содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),

**n** Общее количество товаров, закупленных поставщиком в целях исполнения договора

о закупках как напрямую, так и посредством заключения договоров субподряда;

**і** Порядковый номер товара

**CТi** Стоимость i-ого товара;

**Ki** Доля казахстанского содержания в товаре, указанная в сертификате «CT-KZ»;

Ki = 0, в случае отсутствия сертификата «CT-KZ»;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

*Ф.И.О. руководителя, подпись*

**\*\*КСр/у = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\* указывается итоговая доля казахстанского содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон*

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ТОО «Жамбыл Петролеум»**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**ФОРМА**

**Приложение №6**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.**

Приложение 50

к [приказу](jl:31318730.0%20) Министра финансов

Республики Казахстан от

20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИИН/БИН |
| **Заказчик ТОО «Жамбыл Петролеум»**, выступающий от имени и по поручению АО «Национальная компания «КазМунайГаз» по Соглашению № 411 о привлечении оператора по Контракту № 2609 от 21.04.2008 года, на проведение Разведки углеводородного сырья по участку "Жамбыл", расположенному в Каспийском море между Министерством Энергетики и АО НК «КазМунайГаз». в лице Заместителя генерального директора по геологии г-на Досмухамбетов И.Д., действующего на основании Доверенности № 87 от 25 декабря 2016 года.  Республика Казахстан, 060005, г.Атырау, ул.Махамбета Утемисулы 132а |  | 090 340 002 825 |
| Тел. (8 7122) 25 12 03 |  |  |
| Исполнитель/Поставщик/Подрядчик ***(выбрать в соответствии с договором)*** ***полное наименование***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***,  адрес, данные о средствах связи) |  | ***заполнить*** |
|  |  |

 Договор (контракт) ***(Наименование договора)*** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)\*** | | | | | |  |  | | --- | --- | | Номер  документа | Дата  составления | |  |  | | | | |
| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)\*\* | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)\*\*\* | Единица измерения | | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
| количество | цена за единицу с НДС, тенге | Стоимость с НДС, тенге |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | |  | х |  |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ страниц

|  |  |
| --- | --- |
| **Сдал** (Исполнитель)\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_  *должность подпись расшифровка подписи* | **Принял** (Заказчик) Заместитель генерального директора по геологии /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Досмухамбетов И.Д.  *должность подпись расшифровка подписи*  действующий на основании Доверенности № 87 от 25 декабря 2016 года |
|  |  |
| М.П. | М.П. |

\*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

\*\*Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

\*\*\*Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

**ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ**

**ТОО «Жамбыл Петролеум»**

**Генеральный директор**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елевсинов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

**2018ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**1-қосымша**

**Сатып алынатын Қызметтердің тізбесі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Лоттың №** | **Тапсырысшының атауы** | **Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы** | **Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің қысқаша сипаттамасы (сипаттамасы)** | **Өлшем бірлігі** | **Саны (қажеттіліктің көлемі)** | **Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі** | **Тауарлар жеткізілетін, жұмыстар орындалатын, қызметтер көрсетілетін жер** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **«Жамбыл Петролеум» ЖШС** | **Бұрғылау қондырғысын жайғастыру бойынша қызметтер** | **Жетісу №2 бағалау ұңғымасының бұрғылау нүктесінде Бұрғылау қондырғысын жайғастыру** | Қызмет | 1 | **Қызметтерді көрсету басталатын күн:**  Шарт бойынша.  **Аяқталатын күн;**  Шарт бойынша. | Каспий теңізінің қазақстандық секторындағы «Жамбыл» учаскесі |

**Қызметтердің толық сипаттамасы мен сипаты техникалық ерекшелімде (Шартқа №2 қосымшада) көрсетіледі**

**ТАПСЫРЫСШЫ ОРЫНДАУШЫ**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**Бас директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

# 

**2018ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**2-қосымша**

**Бұрғылау қондырғысын жайғастыру бойынша қызметтер**

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІМ**

**ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР**

Зерттелетін Жамбыл учаскесі Каспий теңізіндегі қазақстандық сектордың солтүстік батыс бөлігінде орналасқан.

Әкімшілік жағынан аумақ Қазақстан Республикасының Атырау облысына жатады.

№2 Жетісу (ZT-2) ұңғымасы – бағалау ұңғымасы, тік, жобалау тереңдігі 1800 м.

**Қызметтердің мақсаты және міндеттері.**

Осы Техникалық ерекшелім «Жамбыл» учаскесінде №2 Жетісу бағалау ұңғымасын барлау арналған 2018 жылға жоспарланған бұрғылау бағдарламасын Тапсырысшының ББҚ жайғастыру бойынша барлық қажетті Қызметтерді беру үшін жасалған.

Ұңғыманы бұрғылау үшін жасалған Бұрғылау келісімшарты негізінде «Каспиан Эксплорер» типті батпалы бұрғылау қондырғысы (бұдан әрі – ББҚ) қолданылатын болады.

Осы Техникалық ерекшелім бойынша Қызметтер ББҚ түпкілікті жағдайын жайғастыру бойынша жабдық беруді және сәйкесінше білікті де тәжірибелі персонал беруді қамтиды.

**Қызметтің орындалу мерзімі**

Қызметтерді бастау 2018 ж. шілде айында күтіледі. Алайда бұл күн ББҚ жұмылдырылуына қарай өзгертілуі мүмкін.

Қызметтер Тапсырыс-өкімдемеде көрсетілген Қызметтерді көрсетуді бастау күнінен бастап 7 күннен аспайтын мерзімде орындалуы (аяқталуы) тиіс. Қызметтер:

1. «ББҚ ZT-2 бағалау ұңғымасының бұрғылау нүктесінде жайғастыруы (орнату) туралы актіге» Орындаушының, Тапсырысшының және/немесе Тапсырысшының өкіл(дер)інің қолы қойылған соң ғана орындалды деп саналады;
2. Тапсырысшы  «ZT-2 бағалау ұңғымасын жайғастыру бойынша супервайзерлік қызметтердің түпкілікті есебін» қабылдаған соң ғана орындалды деп саналады.

**Бұрғылау бағдарламасы**

**Ұңғыма жөніндегі жалпы ақпарат**

Ұңғымалардың саны: бір (1)

Ұңғымалар тұрпаты: бағалау

Лицензия: Жамбыл учаскесі

База: Баутино, Қазақстан

Басталуы 2018 ж. шілде .

Білік: "Каспиан Эксплорер" ББҚ

Күтілетін баға

Ротор үстелінің биіктігі: теңіз деңгейінен - 25 м

Теңіз тереңдігі: ~4.3 м

**Қызметтердің көлемі**

**Геодезиялық өлшемдер**

Биіктік системасы Пулково 1942

Крассовский эллипсоиды:

Параметрлері Шартқа қол қойылған соң қабылдау-тапсыр актісі бойынша беріледі.

**Түрлену өлшемдері:**

Турлдендіру бағыты**: Пулково 1942-ден ВГС 1984-өке**

Түрлендіру методы: Орналасу Векторы **7-параметр**.

Түрлендіру коды EPSG : **1303**

Параметрлері Шартқа қол қойылған соң қабылдау-тапсыр актісі бойынша беріледі.

**Проекция өлшемдері:**

Проекциясы: Пулково **1942/ зона Гуасс-Кругер 9 (6 градус GK зона 9)**

Параметрлері Шартқа қол қойылған соң қабылдау-тапсыр актісі бойынша беріледі.

**№2 Жетісу (ZT-2) бағалау ұңғымасы үшін жоспарланған бұрғылау нүктесі мынаған негізделген**:

Сейсмикалық пішімдердің қиылысуы: KK0916 / KK0932 +/- 5 км.

**Географиялық координаттары:**

**Шартқа қол қойылған соң ұсынылады.**

**WGS-84**

**Шартқа қол қойылған соң ұсынылады.**

**Бұрғылау платформасы – батпалы бұрғылау баржасы (бұдан әрі - ББҚ)**.

«Каспиан Эксплорер» типті ББҚ–, Каспий теңізі учаскелерінде 2,5-тен 5,5 метрге дейінгі тереңдікте ұңғымаларды бұрғылауға жобаланған ББҚ. Жіктелімі: ABS (Америкалық кеме қатынасы бюросы);  
RMRS (РФ кеем қатынасы теңіз тізілімі), бұрғылау тереңдігі 6150 м, диаметрі 5 бұрғылау бағаны қолданылады.

**Персонал және Жабдық**

1. Орындаушы ББҚ геодезиялық бақылау өндірісінің ең озық әдістеріне сәйкес кәсіптік жайғастыру үшін, кеме бортындағы персоналдың, соның ішінде қосалқы мердігердің персоналының қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, барлық қажетті жабдықты және персоналды ұсынады. Орындаушы жабдықты қауіпсіз пайдалануды және жабдықтың қауіпсіздік техникасы талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті. ББҚ персоналы тәулік бойғы Жұмыстарға барлық ықтимал жәрдемді қамтамасыз етеді. Орындаушы Тапсырысшының Қауіпсіздік Техникасының Техникалық талаптарын ескеруге міндетті.

1. Орындаушының бүкіл персоналында Қызметтерді жүргізу сәтінде жарамды медициналық анықтамасы және суда құтқару сертификаты болуы тиіс. Персонал тәжірибелі, білікті болуға тиіс, техникалық білімін көрсетуге және штаттан тыс жағдайдың алдын алу бастамасын көрсетуге тиіс. Тапсырысшының талабы бойынша, Орындаушы Орындаушының персоналының әрбір мүшесінің қызметтік тізімін ұсынады. Тапсырысшы Қызметтерге қатысуға лайықты емес деп санайтын Орындаушы персоналының кез келген мүшесін ауыстыруды талап ете алады. Орындаушы бұл жағдайда Орындаушы персоналының басқа мүшесіне қызметтік тізімді Тапсырысшының қарауына және келісуіне дереу ұсынады. Тапсырысшы Қызметтерді жүргізуге сай емес деп санайтын Орындаушы персоналының кез келген мүшесінен бас тартуға құқылы.
2. Орындаушы Келісімшарттың барлық аспектілерін басқару және үйлестіру үшін байланыс тұлғасын (Қызметтерді үйлестірушіні) тағайындайды. Қызметтерді үйлестіруші кез келген уақытта «байланыста» болуға тиіс (жұмыстан тыс уақытта кезекшілік байланыс жүйесі арқылы). Қызметтерді үйлестірушінің міндеттері мыналарды қамтиды:

* Бұрғылау қондырғысын жайғастыру бойынша Қызметтерді жоспарлау
* Жүргізілетін Қызметтерді техникалық және өндірістік сүйемелдеу
* Сәйкессіздіктерді/кемшіліктерді жоюды бақылау
* Қызметтерді жүргізуді, қауіпсіздік техникасының сақталуын, қоршаған ортаны қорғау талаптарының орындалуын бақылау
* Қызметтер аяқталған соң, есептер дайындау
* Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын келісімшарттық территориядағы жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларға тартылған қазақстандық және шетел теңіз кемелерімен және қазақстандық әуе кемелерімен әлденеше рет кесіп өтуге арналған персоналға арналған мемлекеттін органдардан алынған рұқсат.

Орындаушы кемінде бұрғылау қондырғысын жайғастыруда тәжірибесі бар бір аға гидрографты және навигация бойынша бір техникті ұсынуға міндетті.

**Тапсырысшының техникалық талаптары**

ББҚ жайғастыру қызметтері Қызметтер көлеміне енгізілген Тапсырысшының Техникалық шарттарына сәйкес ұсынылады. Бүкіл жабдықты мөлшерлеу және пайдалану Техникалық шарттарға қатаң сәйкестікте жүргізілуге тиіс. Орындаушының жабдығы сәйкесінше босалқы бөлшектермен жабдықталуға тиіс және үйретілген персоналда ғана жабдықты пайдалануға рұқсаты болуға тиіс.

**Мәліметтерді тіркеу**

Орындаушы өңделмеген және өңделген барлық жайғастыру мәліметтерін теңіз кенорнын игерумен айналысатын Ұлыбритания Фирмаларының қауымдастығы мойындаған және Тапсырысшы қабылдаған пішімде тіркеуге міндетті.

Өңделмеген мәліметтер P2/94 пішімінде ұсынылады. Өңделген мәліметтер P1/90 пішімінде немесе Тапсырысшымен келісілген басқа пішімде ұсынылады.

**Алаң жөніндегі мәліметтер;**

Ұңғыманың тереңдігі – 3 м

Теңіз түбінің жағдайы – құм

Теңіз түбіндегі кедергілер - жоқ

1. **ЖАЙҒАСТЫРУ**

* 1. **ББҚ түпкілікті жағдайы**

ББҚ орналасқан жеріне түпкілікті байластыру кемінде бір сағат ішінде бес немесе одан да көп серіктерді үздіксіз бақылау барысында ғаламдық жайғастырудың дифференциалдық жүйесімен (DGPS) жинақталған мәліметтер бойынша шығарылады. Тапсырысшы элипсоид биіктігінің мәліметтері дұрыс болса және осы «жалған бақылауды» тиісті түрде талдауға болса, қабылдауыштың биіктігіне түзетулерді уақыттың осы сәтінде пайдалануды бұлтартпай ұсынады. Осы кезең ішінде орналасқан жеріне байластыруды аралығын 5 секундтан асырмай аралықпен жазып отыру қажет.

Барлық қате позициялар жойылған жағдайда, ББҚ түпкілікті позициясы алынған мәліметтерден орташа позицияны есептеу арқылы шығарылады. Егер орналасқан деріне байластырудың 15%-ынан астамы осы кезеңде жойылса, түпкілікті байластыруды қайталау қажет.

Түпкілікті жағдай Тапсырысшының Уәкілетті Өкілімен келісілуге тиіс.

* 1. **Ғаламдық жайғастырудың дифференциалдық жүйесі (DGPS)** **Қызметтерінің сапасын бақылаудың/сапасын қамтамасыз етудің техникалық шарттары**

Орындаушы мынадай техникалық талаптарды орындауға міндетті, және Тапсырысшының талабы бойынша, тіркелген мәндердің уақытына бөлу кестесін құруға міндетті:

Пайдаланылатын серіктер саны. Орналасқан жеріне байластыруды анықтауға қатысатын серіктер саны кемінде бесеу болуға тиіс. Алайда, мүмкін болған жағдайда, серіктердің ұсынылатын ең аз саны – алтау. Орындаушы қатыстырылған серіктердің ағымдағы санын, сонымен бірге көрінетін шектерде тұрған серіктердің санын көрсетіп, тіркейді. («Қабылдағыштың биіктігіне байластыру» бөлімін қара).

Биіктікті және азимутты белгілеу. Орындаушы кез келген уақыт сәтінде көрінетін шектерде тұрған барлық серіктердің биіктігі мен азимутын көрсетеді.

Көкжиек сызығынан серіктің көтерілуінің ең аз рұқсат етілген бұрышы. Төменде айтылғандай, серіктерді бақылау кезінде көкжиек сызығынан серіктің көтерілуінің ең аз рұқсат етілген бұрышын ескеру қажет.

Кемені жайғастыру үшін көтерілу бұрышы 10° болуы тиіс.

ББҚ тасымалдау/позициялау үшін көтерілу бұрышы 10° болуы тиіс.

Сүйретілетін қалқыма белгілерді жайғастыру үшін көтерілу бұрышы 5° болуы тиіс.

Сигнал – Шу қатынасы. Сигнал – Шу қатынасы сигнал күшін көрсетеді, және оның мәні қабылдағыштың тұрпатына, дайындаушы белгілеген қашықтық шекіліне тәуелді болады. Алайда Орындаушы орналасқан жеріне байластыруды анықтау кезінде қолданылған әрбір жалған қашықтық үшін Сигнал – Шу қатынасын көрсетуге міндетті..

Орташа квадраттық мән. Орташа квадраттық мән әрбір орналасқан жеріне байластыру үшін статистикалық қатенің қалыпты көрсеткіштері қолданыла отырып, есептеледі. Егер Орташа квадраттық мән 4-тен асатын болса, Орналасқан жерді байластыру жойылады.

Қабылдағышқа дейінгі қашықтықты айқындау дәлдігі (URA) серіктің жағдайындағы олқылықтар есебіне жатқызуға болатын жалған қашықтықтың стандартты ауытқуын білдіреді және нақты серікке қатысты қолданылатын селективті қолжетімділік деңгейін көрсетеді. Осылайша, ол нақты серіктің уақыт сезбегіндегі шамалы олқылықты және эфемерид алдын ала есептемесін көрсетеді. Бұл міндетті болмағанмен, Орындаушыдан осындай мүмкіндік болса, аталған мәндерді көрсету бұлтартпай ұсынылады. Селективті қолжетімділік деңгейі жіберілетін навигациялық хабарламадағы қабылдағышқа дейінгі қашықтықты анықтау дәлдігі трансляциясымен байланысты болады. Селективті қолжетімсіз қабылдағышқа дейінгі қашықтықты анықтау дәлдігінің стандартты мәндері 0 мен 2 шегінде болуға тиіс. Селективті қолжетімді қабылдағышқа дейінгі қашықтықты анықтау дәлдігінің стандартты мәндері 7-ге сәйкес болады. Қабылдағышқа дейінгі қашықтықты анықтау дәлдігінің мәндері 7-ден асатын барлық жағдай бақылау журналында тіркелуге тиіс.

Олқылықтар мәні. Бірлік Дисперсия, Дельта Ендік, Дельта Бойлық, Дельта Биіктік әрбір орналасқан жерге байластыру үшін мүмкін болған жағдайда GPS қабылдағыштан алынады. Бұл әсіресе Орындаушы өз жеке позициясын құрмай, орналасқан жерге байластыру қабылдағышынан алатын жағдайда маңызды.

* 1. **Қабылдағыш биіктігіне түзету**
  2. Орындаушыға мынадай кезеңдерде Қабылдағыш биіктігіне түзету әдістемесін қолдануға рұқсат етіледі:

1. Тікелей көрінетін сызық бойынша көкжиектен серіктің көтерілуінің рұқсат етілген ең аз бұрышынан жоғары тұрған серіктер саны 5-тен азайса.

Және мынадай өлшемдер орындалған жағдайда ғана:

Түсірілім жүргізу аумағындағы эллипсоид биіктігі мәлім болса, және оны есептерде қолдану оңай болса. Аталған сан КОНОКО үшін қолайлы модель, мысалы OSU-91A немесе оған ұқсас модель қолданылған кезде айқындалады.

Биіктікті есептеулер көмегімен тиісті түрде айқындауға болады. КОНОКО биіктік компонентінен 3-5 метр стандартты ауытқуды ұсынады.

Орындаушыға бекітілген биіктікпен есептеу әдістемесін қолдануға рұқсат етілмейді.

Назар аударыңыз (Тапсырысшы үшін) Егер Орындаушы жақсы геоид-эллипсоидную модельді және и қолайлы бағалар стратегиясын көрсете алса, түзету резервтеу деңгейінен асқан әрбір жағдайда қабылдағыш биіктігіне түзетумен есептеу әдістемесін қолдануға кедергі келтіретін ешқандай себеп жоқ.

* 1. **Мәліметтерді беру арнасы және арнаның өткізу қабілеті**

Орындаушы зерттеулер басталғанға дейін ұсынылған арнаның егжей-тегжейлі техникалық сипаттамаларын ұсынады. Бақылау пункті мен жұмылдыру пункті арасындағы ең ұзақ қашықтық қандай арна қолданылуына байланысты болады.

Иммасарт. Иммасарт жүйесі базасындағы арна үшін қолайлы қашықтық 1500 км құрайды.

Радио арна. Радиобайланыс арнасы үшін қолайлы қашықтық 600 км-ден (төмен жиілік, орташа жиілік) 200 км-ге (жоғары жиілік) болады. Аса жоғары жиіліктер үшін ең ұзақ қащықтық 80 км және ультра жоғары жиілік үшін ең ұзақ қашықтық – 20 км болуға тиіс.

Орындаушы байланыс арнасын ұйымдастыру үшін резерв жабдық ұсынуға міндетті. Мұндай жабдық телефон желілерін немесе қосымша радио жиілікті қамтуға тиіс. Резервтік жабдықтың мән-жайы Тапсырысшының сұратуы бойынша ұсынылуға тиіс.

Мобильдік станцияға жіберілетін мәліметтердің сапасы Ғаламдық жайғастырудың дифференциалдық жүйесі бойынша орналасқан жеріне байластырудың негізгі компоненті болып табылады. Орындаушы, осылайша, өнімділіктің мынадай көрсеткіштері туралы ақпаратты ұсынады:

* Жалған қашықтыққа түзету
* Пайдаланушы белгілейтін қашықтық олқылықтары (UDRE)
* Өзгеру жылдамдығы (ROC)
* Синхрондау
* **Жалған қашықтыққа түзету.** Мобильдік станциядағы жалған қашықтықты бақылауға түзетулер егер бақылау станциясынан сәйкесінше дифференциалдық түзету берілген кезде ғана енгізіледі. «Т» түзетулерін Теңіз радиобайланыс қызметі Радиотехникалық комиссиясы (RTCM) көрсеткен пішімді қолдана отырып, Арнаулы комиссия (SC) жібереді. № 104, 2.0 немесе одан кейінгі нұсқа. Кемінде үш хабарлама жіберіледі: 1-тұрпатта, 2-тұрпатта және 16-тұрпатты.
* **Пайдаланушы белгілейтін қашықтық олқылықтары** **(UDRE).** Пайдаланушы белгілейтін қашықтық олқылықтары бақылау станциялары есептеген жалған қашықтық дәлдігін көрсетеді. 0 мен 4 аралығындағы олқылық мәндері қолайлы саналады. Орындаушы Олқылық мәні 4-тен асқан кезеңді белгілеуге міндетті.
* **Өзгеру жылдамдығы** **(ROC).** Өзгеру жылдамдығы жалған қашықтыққа түзету қаншалықты жылдам болатынын білдіреді. Қалыпты жағдайда өзгеріс біртіндеп жүреді, және 0.3 м/сек аспауға тиіс. Орындаушы көрсетілген мән осы деңгейден асатын кезеңдерді белгілеп отыруға міндетті.
* **Синхрондау.** Орындаушы синхрондауға байланысты мынадай жайттарды назарға алуға міндетті:
* **Түзету кезеңі.** Түзету кезеңі бақылау станциясында жалған қашықтыққа түзету болған сәт пен ол мобильдік станцияда қолданылған сәтке (байластыру уақыты) арасындағы уақыт айырмашылығын білдіреді. Түзетудің қолайлы кезеңі 9 секундтан аспауға тиіс. Егер түзету енгізу уақыты осы мәннен жоғары болса, Орындаушы бұрғылау білігіндегі Орындаушының өкіліне бұл туралы хабарлауға міндетті. Орындаушы сондай-ақ аталған кезеңді қолайлы деңгейге қысқарту бойынша сәйкесінше шаралар қабылдау үшін бұл жөнінде жүйені жеткізушіні хабардар етуге міндетті.
* **Кері байланыстың дифференциалдық уақыты**. Кері байланыстың дифференциалдық уақыты дегеніміз - RTCM-SC 104 1-тұрпаттағы хабарлама орналасқан жеріне байластыруда қолданылған әрбір жалған қашықтық үшін алынған уақыт кезеңі. Жүйені жеткізуші, егер мүмкін болса, осы көрсеткіштің мәні 5 секундтан аспауын қамтамасыз етуге міндетті. Орындаушы осы өлшемнің мәні көрсетілген деңгейден асқан кезеңдерді тіркеп отыруға және бұл жөнінде ББҚ Тапсырысшының өкілін хабардар етуге міндетті.

**Эфемерид шығару күні**. Эфемерид шығару күні серіктің орбитасын есептеу үшін бақылау және мобильдік станцияларда қандай эфемерид қолданылатынын көрсетеді. Теория бойынша, станциялардың екеуі де бір эфемеридті қолдануға тиіс. Шығару күні әртүрлі болса, Орындаушы RTCM SC 104 2-тұрпаттағы хабарлама енгізілгеніне көз жеткізуге тиіс. Егер мүмкін болса, Орындаушы эфемерид шығару күнінің мәндері әртүрлі болған кезеңді тіркейді.

* 1. **Антенналар жүйесі**

ББҚ жабдығында антенналар жүйесінің орналасуы Тапсырысшының талабына сәйкес болуға және мөлшерлеу мен жұмылдыру басталғанға дейін келісілуге тиіс.

1. **ЕСЕПТЕР, СЫЗБАЛАР ЖАСАУ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК МӘСЕЛЕЛЕР** 
   1. **Есептілік**

Қызметтер аяқталған соң, Орындаушы Тапсырысшыға түпкілікті есепті ұсынуға міндетті, онда мынадай бөлімдер болуға тиіс:

• Мөлшерлеу

• Байланыс

• Түсірілім бойынша күн сайынғы есептер

• Түпкілікті орналасу мәліметтері

• Рәсімдер

• Жазып алынған мәліметтер

• Есептер

* 1. **Мөлшерлеу жөніндегі есептер**

Жабдықты мөлшерлеу жөніндегі есептерді дайындау үшін жауапкершілік гидрографқа қана жүктеледі. Есеп әрбір мөлшерлеу немесе верификация аяқталған соң дайындалып, сақталуға тиіс. Мөлшерлеу жөніндегі барлық есептер оларды кеңсеге қайтқан соң түпкілікті есепке енгізу болатындай етіп өңделуге тиіс.

* 1. **ББҚ әкімшілендіру**

Қызметтердің жетекшісі ББҚ бортында болу уақыты ішінде барлық әкімшілік міндеттерді үлестіруді үшін жауапты болады. Клиентпен және кеңсемен жүргізілген барлық хат алмасу Қызметтердің жетекшісі арқылы жүргізіледі. Теңізде Қызметтерді жүргізу кезінде Қызметтердің жетекшісі кеңсемен күнделікті байланысқа шығып отыруға және ББҚ болып жатқан барлық оқиғалар жөнінде кеңсені хабардар етіп отыруға міндетті.

* + 1. **Тіркеу журналы**

Жобаның бүкіл мерзімі ішінде гидрограф геодезиялық бақылауға қатысы бар барлық және әрбір оқиғаны толық сипаттай отырып, жүргізілетін Қызметтер туралы қысқаша ақпаратты журналға енгізіп отыруға міндетті. Журналға енгізілетін барлық жазбалар қара түсті қаламмен ғана жазылуға тиіс. Журналдың алғашқы төрт бетін ашық қалдыру қажет, оған бағдарламалық жасақтама конфигурациясы мен кеме өлшемдері жазылады.

Әр күннің жазбалары жаңа беттен басталады, оған ББҚ орналасқан жерден бастап, ағымдағы уақыт сәтінде жүргізіліп жатқан Қызметтер сипатталады. Журналдағы жазбалар негізінде Қызметтердің жетекшісі Геодезиялық бақылау туралы Күн сайынғы есепті жасайды.

* 1. **Геодезиялық бақылау туралы Күн сайынғы есеп**

Геодезиялық бақылау туралы Күн сайынғы есепті Қызметтердің жетекшісі күнделікті жасайды. Есептерді беру ББҚ бортына Персоналды жұмылдыру сәтінен басталады және Персоналды кері жұмылдыру аяқталғанға дейін жалғасуға тиіс. Күнделікті есептің екі көшірмесін басып отыру қажет: бір көшірмесі Тапсырысшыда қалады, екіншісі Қызметтердің жетекшісінде қалады.

* 1. **Сызбаларды жасау мыналарды қамту, бірақ аталғандармен шектелмеуге тиіс:** -

Бұрғылау мұнарасының түпкілікті орналасқан жері, оған қоса оның түпкілікті жағдайы, бұрғылау білігінің контурлары, межелі орналасу жері, қондырылған зәкірлердің орналасуы, зәкір тізбектерінің/сым арқандардың орналасуы және құбырлардың/суасты құрылыстардың орналасқан жері көрсетіледі.

ББҚ жағдайын көрсетуге арналған сызбаның масштабы 1 : 5000

1. **ДЕҚОҚ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР**

Осы Шарттың ДЕҚОҚ бөлімінің 17.3.1-тармағына сәйкес тауарларды жеткізуге және/немесе қызметтерді көрсетуге мүдделі ықтимал жеткізушілер конкурстық өтінімдерді дайындау кезінде төменде келтірілген кестені толтырып, ДЕҚОҚ бойынша мәліметтерді міндетті түрде ұсынады. Сұралған мәліметтердің болмауы немесе толық ұсынылмауы осындай өтінімді қабылдамауға негіз бола алады.

**КЕСТЕ – ДЕҚОҚ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР*** | | | |
| **Ұйымның атауы:** | | | |
| **Байқаудың атауы: жайғастыру** | | | |
| **Тауарларды жеткізу мен/немесе қызметтерді көрсету бойынша жұмыстардың қысқаша сипаттамасы:** 2018 жылы «Жамбыл» учаскесінде №2 Жетісу (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау бағдарламасын Компанияның жүзеге асыруы үшін қажетті ББҚ жайғастыру бойынша қызметтер | | | |
| **Тауарларды жеткізу мен/немесе қызметтерді көрсету бойынша жұмыстарды орындау орны**: ББҚ. Зерттелетін Жамбыл учаскесі Каспий теңізінің айлағындағы қазақстандық сектордың солтүстік бөлігінде орналасқан. Әкімшілік қатынаста аймақ Қазақстан Республикасының Атырау облысына жатады. | | | |
| **Тауарларды жеткізу мен/немесе қызметтерді көрсету тәртібі мен кезеңі** (әрбір кезең бойынша жұмыстарды орындау реттілігі мен кезеңдері қысқаша сипатталады, сонымен қатар күні мен ұзақтығы көрсетіледі):   * Жетісу №2 (ZT-2) бағалау ұңғымасының бұрғылау нүктесінде батпалы бұрғылау қондырғысын жайғастыру * Жетісу №2 (ZT-2) бағалау ұңғымасының бұрғылау нүктесінде батпалы бұрғылау қондырғысын жайғастыру нәтижелері туралы түпкілікті есепті тапсыру және қорғау | | | |
| **Қосалқы мердігерлікке тартылатын ұйым**: | | | |
| **Мемлекеттік рұқсаттар**: | | | |
| **Келісімшарт бойынша жауапты тұлға:** | | | |
| ***ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН МАТЕРИАЛДЫ-ТЕХНИКАЛЫҚ РЕСУРСТАР*** | | | |
| **Қауіпті материалдар мен заттар** (адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаға қауіп төндіретін материалдар мен/немесе заттардың түрі, атауын көрсету): | | | |
| **Қысыммен жұмыс істейтін жабдықтар мен ыдыстар** (түрін, атауын және мақсатын көрсету): | | | |
| **Энергияны өңдеу көздері** (түрін, маркасының атауын, үлгісін, қуатын, жанармай шығынын көрсету): | | | |
| **Ірі габаритті жабдық пен/немесе механизмдер** (түрін, атауын, өндірушіні, салмағын көрсету және қысқаша сипаттама беру): | | | |
| **Жүк көтергіш жабдық** (түрін, маркасының атауын, үлгісін, қуатын, жанармай шығынын көрсету): | | | |
| **Көлік** (түрін, маркасының атауын, үлгісін, қуатын, жанармай шығынын көрсету): | | | |
| **Теңіз кемесі:** | | | |
| **Әуе кемелері:** | | | |
| ***ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР*** | | | |
| **Тартылатын қызметкерлер, оның ішінде тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерінің саны** (әрбір қосалқы мердігерлік шарты бойынша): | | | |
| **Тартылатын қызметкерлерді, оның ішінде тартылатын қосалқы мердігерлік ұйымдардың қызметкерлерін сақтандыру бойынша мәліметтер** (сақтандыру түрлері мен шарттардың жарамдылық күні көрсетіледі): | | | |
| **Медициналық мекемелермен шарттар қарастырылған ба** Атырау қ. мен Ақтау қ. аймағында келесі медициналық қызметтерді көрсету үшін – денсаулық жағдайы бойынша еңбек шарттарына жарамдылығын анықтау үшін медициналық тексеруден өту, жедел медициналық көмек көрсету / ауруханаға жатқызу / стационар жағдайында жарақаттанған қызметкерді жайғастыру , емдеу, алкоголь мен наркотикалық заттардың құрамын анықтау үшін талдау жүргізу (медициналық мекемелердің атауы мен көрсетілетін қызметтер көрсетіледі):жайғастыру | | | |
| * **Тартылатын қызметкердің біліктілікті арттыру курсынан өту туралы мәліметтер** (әрбір кәсіп/бейін бойынша соңғы 5 жылдағы біліктілікті арттыру курстары мен негізгі қызметкерлер көрсетіледі): | | | |
| ***ЕҚТҚ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР*** | | | |
| **ЕҚТҚ қамтамасыз ету үшін жауапты тұлға:** | | | |
| **Шарт бойынша қызметке қолданылатын ЕҚТҚ саласындағы заңнамалық талаптар** | | | |
| жайғастыру | |  | |
| **ЕҚТҚ бойынша құжаттама** | | | |
|  | |  | |
| **ЕҚТҚ саласындағы міндеттерді, жауапкершілікті және өкілеттіктерді қарастыратын лауазымдық нұсқаулар**: | | | |
| **Қауіпсіз жұмыс жүргізу бойынша жұмыс нұсқаулығы немесе нұсқаулықтар** (ЕҚТҚ бойынша түзілген іс-шаралар жоспарындағы ҚТ бойынша жұмыс нұсқаулықтары мен нұсқаулықтары):  • | | | |
| **ЕҚТҚ бойынша жұмыстар/іс шаралар жоспары** | | | |
|  | |  | |
| ***ҚАУІПТІ ФАКТОРЛАР МЕН ҚАУІПТЕР ТІЗІМІ*** | | | |
| Жұмыстар түрі | Қауіпті фактор | Қауіптер | Салдарды жою, бақылау мен азайтуды қамтамасыз ететін шаралар |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ТАПСЫРЫСШЫ ОРЫНДАУШЫ**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**Бас директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Т. Елеусінов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НЫСАН** **2018 ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шартқа**

**3-қосымша**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ шот-фактура** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | (1а) |
| **Жеткізуші: Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі** | | | | | | | | | | | | | | **(2)** |
| Жеткізуші БСН, СТН және мекенжайы: | | | | | | | | | | | | | | |
| Жеткізушінің есеп шоты: БСК | | | | | | | | | | | | | | (2б) |
| ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою куәлігі: | | | | | | | | | | | | | |  |
| Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізу шарты (келісімшарты): | | | | | | | | | | | | | | (3) |
| Шарт (келісімшарт) бойынша төлеу ережелері: қолма-қол ақшасыз есеп айырысу | | | | | | | | | | | | | | (4) |
| Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізудің межелі орны: | | | | | | | | | | | | | |  |
| *мемлекет, өңір, облыс, қала, аудан* | | | | | | | | | | | | | |  |
| Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізу сенімхат бойынша жүргізілді: без доверенности | | | | | | | | | | | | | | (5) |
| Жөнелту тәсілі: Курьерская доставка | | | | | | | | | | | | | | (6) |
| Тауар-көліктік жүкқұжат: | | | | | | | | | | | | | | (7) |
| Жүк жөнелтуші: | | | | | | | | | | | | | | (8) |
| *(СТН, атауы және мекенжайы)* | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Жүк жөнелтуші:** Энергетика Министрлігі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасындағы 2008 жылғы 21-ші сәуірдегі № 2609 Каспий теңізінде орналасқан «Жамбыл» учаскесі бойынша көмірсутекті шикізатын Барлауды жүргізуге арналған Келісім-шарт бойынша №411 Операторды тарту туралы келісім бойынша «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ атынан және тапсырмасы бойынша «Жамбыл Петролеум» жауапкершілігі шектеулі серіктестік | | | | | | | | | | | | | | (9) |
| *(СТН, атауы және мекенжайы)* | | | | | | | | | | | | | |  |
| Жүк алушы БСН, СТН және мекенжайы: СТН 150 100 267 426, БСН 090 340 002 825, Атырау қ. Азаттық д-лы, 17 М. М. Өтемісов к-сі, 132 А | | | | | | | | | | | | | | (9а) |
| Сатып алушының есеп шоты: «Қазақстан Халық банкі» АҚ АОБ KZ886010141000150021, БСК HSBKKZKX | | | | | | | | | | | | | | (9б) |
| **Алушы: «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы** | | | | | | | | | | | | | | **(10)** |
| Сатып алушы БСН, СТН және мекенжайы: 620 100 210 025, БСН 090941010378, Астана қ., Кабанбай Батыра даңғылы,19 үй | | | | | | | | | | | | | | (10а) |
| Сатып алушының есеп шоты: «Қазақстан Халық банкі» АҚ банкінде KZ356010111000002033, БСК HSBKKZKX | | | | | | | | | | | | | | (10б) |
|  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| р/с  № | | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы | | Өлшем бірлігі | Саны (көлемі) | Бағасы (KZT) | Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) құны, ҚҚС-сыз | | ҚҚС | | Өткізудің құны барлығы | | Акциз | |
| Мөлшерлеме(%) | Сомасы | Мөлшерлеме(%) | Сомасы |
| *1* | | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* |
| 1 | |  | |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Шот-фактура бойынша барлығы:** | | | | | | |  | |  |  |  | |  |  |
| Қатысу үлесі | | соның ішінде |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 100% | | «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ |  | |  |  |  | | 12% |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| **Басшы** | | | | | | |  | |  | **Берген (Жеткізушінің жауапты адамы)** | | | | |
|  | | | | | | |  | |  |  | | | | |
| *(Т.А.Ә., қолы)*  **Бас бухгалтер** | | | | | | | МО | |  | *(лауазымы)* | | | | |
| **ТАПСЫРЫСШЫ**  **«Жамбыл Петролеум» ЖШС**  **Бас директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елеусінов Х.Т.**  М.О. | | | | | | | **ОРЫНДАУШЫ**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  М.О. | | | |

**2018ж. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**№4 қосымша**

**Бағалар кестесі**

**I. Бағалар кестесі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кезең №** | **Кезеңнің атауы** | **Жалпы сомасынан пайызы (тендер үшін)** | **Кезеңнің бағасы, теңге (ҚҚС-сыз)** |
| 1 | **Жетісу №2 бағалау ұңғымасын бұрғылау нүктесінде ББҚ жайғастыру (ZT-2)** | 50 % |  |
| 2 | **Жетісу №2 (ZT-2) бағалау ұңғымасын бұрғылау нүктесінде ББҚ жайғастыру нәтижелері туралы түпкілікті есепті тапсыру және қорғау** | 50 % |  |
| **Жалпы сомасы (ҚҚС-сыз)** | | |  |

1. **Жалпы ережелер**

Барлық бағалар Шарттың қолданылу мерзімінде нақты деңгейде бекітілген

Жоғарыда көрсетілген барлық бағалар, сондай-ақ осы қосымшада көрсетілмеген, бірақ кейін қолдану үшін келісілуі мүмкін бағалар Тапсырысшының келісімімен толық құжатталуға және расталуға тиіс.

Жұмыстардың келтірілген құны ҚҚС-ны қоспағанда, салықтың барлық түрлері мен шығындарды қамтиды.

**ТАПСЫРЫСШЫ ОРЫНДАУШЫ**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**Бас директоры**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елеусінов Х.Т.**    **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НЫСАН 2018 ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шартқа**

**5-қосымша**

**Жұмыстар мен қызметтердегі қазақстандық қамту бойынша есептілік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шарт р/р  №  (m) | Шарттың құны  (СДj)  **KZT** | Шарт шеңберіндегі тауарлардың  жиынтық құны  (СТj)  **KZT** | Шарт шеңберіндегі қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны  (ССДj)  **KZT** | j-ші шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі (Rj)  **%** | Тауар р/р  №  (n) | Жеткізуші шартты орындау мақсатында сатып алған тауарлар саны | Тауардың бағасы  **KZT** | Құны  (CTi)  **KZT** | СТ-KZ сертификатына сәйкес қазақстандық қамту үлесі (Ki)  СТ-KZ (Ki)  **%** | СТ-KZ сертификаты | | Ескерту: |
| Нөмірі | Берілген күні |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| **ЖИЫНЫ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қазақстандық қамту үлесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу кезінде бірыңғай есеп айырысуы әдістемесіне сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

**                                              n                         m

КСр/у = 100% х [(Тi х Ki + (СДj - СТj - ССДj) х Rj] / S

                                               i=1                      j=1

m Тапсырысшы мен мердігер арасында жасалған шарттарды, мердігер мен қосалқы мердігерлік ұйымдар арасында жасалған шарттарды және т.б. қоса алғанда, Жұмыстарды (қызметтерді) жеткізу мақсатында жасалған шарттардың жалпы саны

j Шарттың реттік нөмірі;

ШҚj j-ші шарттың құны;

ТҚj Жеткізуші немесе қосалқы мердігер j-ші шарт шеңберінде сатып алған тауарлардың жиынтық құны;

МШҚj j-ші шартты орындау шеңберінде жасалған қосалқы мердігерлік шарттардың жиынтық құны

Rj j-ші шартты орындайтын Жеткізушінің немесе қосалқы мердігердің қызметкерлерінің жалпы еңбекақы қорындағы қазақстандық кадрлардың еңбекақы қорының үлесі;

S Жұмыстарды (қызметтерді) сатып алу шартының жалпы құны).

Қазақстандық қамту үлесі (%):

ҚҚж/қ Жұмыстарды (қызметтерді) жеткізу шартындағы қазақстандық қамту (ҚҚж/қ),

n Жеткізуші сатып алу шартын орындау мақсатында тікелей, сонымен қатар қосалқы мердігерлік шартын жасасу арқылы да сатып алатын тауарлардың жалпы саны;

і Тауардың реттік нөмірі

Құн/i i-ші тауар құны;

Ki «CT-KZ» сертификатында көрсетілген тауардағы қазақстандық қамту үлесі;

«CT-KZ» сертификаты болмаған жағдайда, Ki = 0

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.О.

*Басшының Т.А.Ә., қолы*

**\*\*ҚҚж/қ =**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***\* шарттағы қазақстандық қамтудың қорытынды үлесі жүздік үлеске дейінгі сандық пішімде (0,00)көрсетіледі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Орындаушының Т.А.Ә., байланыс телефон*

**ТАПСЫРЫСШЫ ОРЫНДАУШЫ**

**Бас директор**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Елеусінов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.О. М.О**

**НЫСАН** **2018 ж. «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шартқа**

**6-қосымша**

Қазақстан Республикасының  Қаржы министрінің

2012 жылғы 20 желтоқсандағы

№ 562 бұйрығына 50 Қосымша

Р-1Нысан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЖСН/БСН |
| 2016 жылғы 25 желтоқсан № 87 сенімхат негізінде әрекет ететін Бас директордың геология жөніндегі орынбасары И.Ж.Досмұхамбетов мырзаның танытуындағы Энергетика Министрлігі және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ арасындағы 2008 жылғы 21-ші сәуірдегі № 2609 Каспий теңізінде орналасқан «Жамбыл» учаскесі бойынша көмірсутекті шикізатын Барлауды жүргізуге арналған Келісім-шарт бойынша №411 Операторды тарту туралы келісім бойынша «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ атынан және тапсырмасы бойынша әрекет ететін **«Тапсырысшы» «Жамбыл Петролеум» ЖШС**  Қазақстан Республикасы, 060005, .Атырау қ., Махамбета Өтемісұлы 132а к-сі |  | 090340002825 |
| Тел. (8 7122) 25 12 03 |  |  |
| Орындаушы/Жеткізуші/Мердігер ***(шартқа сәйкес таңдау) толық атауы***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (***мекенжайы, байланыс құралдары туралы ақпарат) |  | толтыру |

Келісімшарт (шарт) ***(Шарттың атауы)*** № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ ж.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ АКТІСІ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ)\*** | | | | | |  |  | | --- | --- | | Құжат нөмірі | Дайындалған күні | |  |  | | | | |
| Тәртіптік нөмір | Жұмыстардың (қызметтердің) атауы (орындалған жұмыстардың (қызметтердің) бар болған жағдайда техникалық ерекшеліміне, тапсырмасына, графигіне сәйкес олардың түрлері тұрғысында) | Жұмыстарды орындау күні (қызметтер көрсету)\*\* | Ғылыми зерттеулер, маркетингілік, консультациялық және өзге қызметтер есептері туралы мәліметтер (күні,  нөмірі, беттер саны) (бар болған жағдайда)\*\*\* | Өлшем бірлігі | | Жұмыстар орындалды (қызметтер көрсетілді) | | |
| саны | Бірлік құны, теңге | Құны,теңге |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | Барлығы | |  | х |  |

 Тапсырысшыдан алынған қорларды пайдалану туралы мәліметттер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

атауы, мөлшері,құны

Қосымша: Құжаттамалар тізімі, соның ішінде маркетингілік, ғылыми зерттеулер, консультациялық және өзге қызметтер туралы есеп (тер) (оның (олардың) бар болғаны кезде міндетті) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бет

Тапсырды (Орындаушы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        **Қабылдады** (Тапсырысшы) 2016 жылғы \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ сенімхат негізінде әрекет ететін

Бас директордың геология жөніндегі орынбасары /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.Ж.Досмұхамбетов

*қызметі   қолы   әріппен жазу*                                          *Қызметі    қолы   әріппен жазу*

     М.О.                                                                                                                   М.О.

\*Құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) қабылдау-тапсыру үшін қолданылады.

\*\*Егер орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні түрлі мерзімде, сондай-ақ жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) күні және жұмыстарға (қызметтерге) (қабылдау) қол қою күні әр түрлі болған жағдайда толтырылады.

\*\*\* Ғылыми зерттеулер, маркетингілік, консультациялық және өзге қызметтер туралы есеп болған жағдайда толтырылады.

**ТАПСЫРЫСШЫ ОРЫНДАУШЫ**

**Бас директор**

**«Жамбыл Петролеум» ЖШС**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Елеусінов Х.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**М.О. М.О**